«УтверждЕНА»

Приказом ОАО «Брянскоблгаз»

от «24 »июля 2012 года №  218

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ОБ ОТКРЫТОМ ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

ПО ОТБОРУ ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ  РАБОТ НА ОБЪЕКТЕ: «Газораспределительная сеть г. Сельцо Брянского района Брянской области. Реконструкция № 308»

(реестровый номер 24 /2012)

Содержание документации об открытом запросе предложений

Документация об открытом запросе предложений включает перечисленные ниже разделы (документы), а также изменения и дополнения, вносимые в Документацию

| Часть I | Открытый запрос предложений |
| --- | --- |
| Раздел 1 | Термины, используемые в документации об открытом запросе предложений |
| Раздел 2 | Общие условия проведения открытого запроса предложений |
| Раздел 3 | Информационная карта открытого запроса предложений |
| Раздел 4 | Образцы форм и документов для заполнения Участниками открытого запроса предложений: |
|  | Форма описи документов, представляемых для участия в запросе предложений |
|  | Формы Заявки на участие в открытом запросе предложений и инструкция по ее заполнению. |
| Часть II | Проект Договора Часть III |

# ЧАСТЬ I. ОТКРЫТЫЙ ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДОКУМЕНТАЦИИ

В настоящей документации и во всех документах, связанных с проведением открытого запроса предложений по отбору подрядной организации для   выполнения строительно-монтажных   работ   на объекте  ОАО «Брянскоблгаз» (далее именуемого – «запрос предложений»), используются нижеследующие термины в нижеуказанных их значениях.

Заказчик проведения открытого запроса предложений – Открытое акционерное общество «Брянскоблгаз» (далее именуемое по тексту также «Общество»).

Место нахождения Заказчика: 241033, г. Брянск,  ул. Щукина, 54

Почтовый адрес Заказчика: 241033, г. Брянск,  ул. Щукина, 54

Адрес электронной почты: general@gro32.ru

Контактный телефон: (4832) 58 99 72, 74 28 62

Участники открытого запроса предложений - юридическое или физическое лицо либо несколько юридических лиц или несколько физических лиц, выступивших на стороне одного участника открытого запроса предложений, выразивших заинтересованность в участии в открытом запросе путем направления Заказчику письменного уведомления о намерении принять участие в процедурах открытого запроса предложений, или запроса документации об открытом запросе, или запроса о разъяснении положений документации об открытом запросе предложений, или подачи заявки на участие в открытом запросе предложений.

Заявка на участие в открытом запросе предложений (далее – Заявка) – комплект документов, содержащий предложение Участника открытого запроса предложений, направленный Заказчику по форме и в порядке, установленным Документацией открытого запроса предложений.

Документация открытого запроса предложений (далее – Документация) – комплект документов, содержащий полную информацию о предмете, условиях и правилах проведения открытого запроса предложений, правилах подготовки, оформления и подачи Заявок на участие в открытом запросе предложений Участниками размещения заказа, а также об условиях заключаемого по результатам открытого запроса предложений Договора.

Закупочная комиссия (далее – Комиссия) – коллегиальный орган, создаваемый Заказчиком для принятия решений по подведению итогов открытого запроса предложений, в том числе решений по подведению итогов отдельных этапов и процедур открытого запроса предложений.

Договор – договор на выполнение строительно-монтажных работ  на объекте ОАО «Брянскоблгаз»: «Газораспределительная сеть г. Сельцо Брянского района Брянской области Реконструкция №308», который Заказчик обязан заключить на условиях данного открытого запроса предложений с Участником открытого запроса предложений, заявка которого решением Комиссии по подведению итогов открытого запроса предложений признана наилучшей.

Начальная (максимальная) цена договора - максимальная цена работ, являющихся предметом открытого запроса предложений, рассчитанная Заказчиком в установленном порядке.

Сайт Заказчика — сайт   в и    нформационно-телекоммуникационной    сети          Интернет, расположенный по адресу:  www.gro32.ru

Предмет открытого запроса предложений – право на заключение Договора   для   выполнения   строительно-монтажных   работ       на          объекте:  «Газораспределительная  сеть г. Сельцо Брянского района Брянской области. Реконструкция № 308»

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ

ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

Общие положения

1.1. Законодательное регулирование

1.1.1. Настоящая Документация об открытом запросе предложений подготовлена в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом   от  18 июля 2011г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ услуг отдельными видами юридических лиц», Положением о закупках товаров, работ, услуг ОАО «Брянскоблгаз», утвержденным решением Совета директоров ОАО «Брянскоблгаз» от 23.12.2011 г. (Протокол № 4).

1.2. Заказчик

1.2.1. Заказчик проводит запрос предложений в соответствии с процедурами, условиями и положениями настоящей Документации.

1.2.2. Запрос предложений не является торгами (конкурсом, аукционом) или публичным конкурсом в соответствии со ст. ст. 447-449, ст. ст. 1057-1061 Гражданского кодекса Российской Федерации, и не накладывает на Заказчика обязательств, установленных указанными статьями Гражданского кодекса РФ.

1.3. Предмет открытого запроса предложений. Место и сроки оказания услуг

1.3.1. Извещение о проведении открытого запроса предложений размещается  Заказчиком на сайте ОАО «Брянскоблгаз»: www.gro32.ru.

1.3.2. Заказчик извещает всех заинтересованных лиц о проведении отрытого запроса предложений, предмет и условия которого указаны в Информационной карте открытого запроса предложений, и о возможности подавать Заявки на участие в открытом запросе предложений в соответствии с процедурами и условиями, приведенными в Документации.

1.3.3. Заказчик обеспечивает размещение документации об открытом запросе предложений на сайте одновременно с размещением извещения о проведении открытого запроса предложений. Документация об открытом запросе предложений доступна для ознакомления на сайте без взимания платы.

1.3.4. Участник размещения заказа, чья Заявка на участие в открытом запросе предложений будет признана наилучшей, обязан выполнить Заказчику работы на условиях заключенного сторонами по результатам открытого запроса предложений Договора.

1.3.3. Место, условия, сроки оказания и краткая характеристика услуг указаны в Информационной карте открытого запроса предложений.

1.4. Начальная (максимальная) цена Договора.

1.4.1. Начальная (максимальная) цена Договора указана в Информационной карте открытого запроса предложений.

1.5. Источник финансирования и порядок оплаты.

1.5.1. Заказчик финансирует Договор, который будет заключен по результатам подведения итогов запроса предложений за счет собственных средств.

1.5.2. Порядок оплаты за оказанные услуги указан в Информационной карте открытого запроса предложений и в проекте Договора.

1.6. Требования к Участникам открытого запроса предложений.

1.6.1. К участию в запросе предложений допускаются организации, отвечающие  требованиям раздела 1.6. Положения о закупках товаров, работ, услуг ОАО «Брянскоблгаз», в том числе:

- непроведение ликвидации Участника открытого запроса предложений - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника открытого запроса предложений - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

- неприостановление деятельности Участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в открытом запросе предложений;

- отсутствие у Участника открытого запроса предложений задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника открытого запроса предложений по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник открытого запроса предложений считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством РФ и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в открытом запросе предложений не принято;

- отсутствие сведений об участниках открытого запроса предложений в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»,   и (или) в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном  Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение  работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

-   квалификационные требования к участнику открытого запроса предложений, указаны в Информационной карте открытого запроса предложений;

1.7. Отстранение от участия в запросе предложений.

1.7.1. Заказчик либо Комиссия обязаны отстранить Участника открытого запроса предложений от дальнейшего участия в процедуре открытого запроса предложений на любом этапе ее проведения в следующих случаях:

- в случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Участником открытого запроса предложений в составе Заявки, либо отсутствие документов, определенных Документацией;

- в случае установления факта проведения ликвидации Участника открытого запроса предложений – юридического лица или принятия арбитражным судом решения о признании участника открытого запроса предложений - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом.

- в случае установления факта приостановления деятельности Участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях;

- факта наличия у Участника открытого запроса предложений задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов такого участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что Участник открытого запроса предложений не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством РФ.

1.7.2. Заказчик вправе отклонить все Заявки на участие в открытом запросе предложений, а также отказаться от проведения открытого запроса предложений в любое время без объяснения причин, не неся при этом никакой ответственности перед Участниками открытого запроса предложений.

1.7.3. Заказчик вправе завершить процедуры открытого запроса предложений без заключения Договора по его результатам.

1.8. Расходы на участие в запросе предложений

1.8.1. Участник открытого запроса предложений несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей Заявки на участие в открытом запросе предложений, участием в открытом запросе предложений и заключением Договора. Заказчиком не возмещаются расходы, понесенные участниками открытого запроса предложений, независимо от результатов рассмотрения открытого запроса предложений. Документы, поступившие Заказчику в составе Заявки Участника открытого запроса предложения, последнему не возвращаются.

2. Документация открытого запроса предложений

2.1. Разъяснение положений Документации об открытом запросе предложений.    Предоставление документации об открытом запросе предложений.

2.1.1.   При проведении открытого запроса предложений какие-либо переговоры Заказчика или Комиссии с Участником открытого запроса предложений не допускаются. В случае нарушения указанного положения открытый запрос предложений может быть признан недействительным в порядке, предусмотренном законодательством РФ.

Участник открытого запроса предложений вправе обратиться к заказчику за разъяснениями  положений документации об открытом запросе предложений. Запрос должен быть подписан полномочным лицом участника открытого запроса предложений. Запрос о разъяснении положений документации об открытом запросе предложений направляется в письменном виде Заказчику.

2.1.2.  Заказчик обеспечивает размещение Документации на сайте одновременно с размещением Извещения о проведении открытого запроса предложений. Документация должна быть доступна для ознакомления на сайте без взимания платы.

2.1.3.   Со дня размещения на сайте Извещения о проведении открытого запроса предложений Заказчик на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение двух дней со дня получения соответствующего заявления обязан предоставить такому лицу копию Документации об открытом запросе предложений в письменной форме в соответствии с порядком, указанным в Извещении о проведении открытого запроса предложений.

2.1.4.  Заказчик обязан ответить на любой письменный запрос Участника открытого запроса предложений, касающийся разъяснения Документации, полученный не позднее установленного в ней срока для запроса разъяснений.

2.1.5. Разъяснения положений Документации об открытом запросе предложений с указанием предмета открытого запроса предложений, но без указания Участника открытого запроса предложений, размещаются Заказчиком на сайте не позднее чем в течение трех дней со дня предоставления указанных разъяснений открытого запроса предложений, но до истечения срока окончания приема Заявок на участие в открытом запросе предложений.

2.2. Внесение изменений в Документацию открытого запроса предложений и в Извещение о проведении открытого запроса предложений

2.2.1. До истечения срока окончания приема Заявок Заказчик вправе внести изменения в Извещение о проведении открытого запроса предложений и в Документацию, в том числе продлить срок окончания подачи Заявок на участие в запросе предложений. Все Участники размещений заказа извещаются Заказчиком об этих изменениях при помощи оперативной связи (телефон, факс, электронная почта).

2.2.2. Изменения, вносимые в Документацию, утверждаются руководителем Заказчика.

2.2.3. Изменения, вносимые в Извещение о проведении открытого запроса предложений либо Документацию размещаются Заказчиком на сайте не позднее, чем в течение трех дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений. В случае, если указанные изменения размещены на сайте позднее, чем за три дня до даты окончания подачи Заявок, то срок подачи Заявок на участие в открытом запросе предложений должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на сайте внесенных в Извещение о проведении открытого запроса предложений либо в Документацию изменений до даты окончания подачи Заявок на участие в открытом запросе предложений такой срок составлял не менее чем три дня.

2.3. Отказ от проведения открытого запроса предложений

2.3.1. Заказчик вправе отказаться от проведения открытого запроса предложений, а также завершить процедуру открытого запроса предложений без заключения Договора по его результатам в любое время, при этом Заказчик не возмещает Участнику размещения заказа расходы, понесенные им в связи с участием в процедурах открытого запроса предложений.

2.3.2. Извещение об отказе от проведения открытого запроса предложений размещается Заказчиком на сайте. Соответствующие уведомления об отказе от проведения открытого запроса предложений Заказчик обязан направить всем Участникам размещения заказа.

2.3.3. После размещения Извещения об отказе от проведения запроса предложений Заказчик возвращает Участникам размещения заказа обеспечение Заявки на участие в запросе предложений в случае, если они были предоставлены Участниками размещения заказа в соответствии с требованиями, установленными Документацией.

2.3.4. Участники размещения заказа, использующие Документацию с сайта, идентификация которых невозможна, самостоятельно отслеживают возможные изменения, внесенные в Извещение о проведении открытого запроса предложений либо в Документацию.

2.3.5. Заказчик не несет ответственности в случае, если Участник размещения заказа не ознакомился с опубликованными надлежащим образом изменениями, внесенными в Извещение о проведении открытого запроса предложений, либо в Документацию

3. Требования к Заявке на участие в открытом запросе предложений

3.1. Форма Заявки на участие в открытом запросе предложений

3.1.1. Заявку на участие в открытом запросе предложений, составленную по форме, содержащейся в разделе 4 Документации, Участник открытого запроса предложений подает Заказчику в письменной форме в запечатанном конверте. При этом на таком конверте указывается наименование предмета открытого запроса предложений, на участие в котором подается данное предложение. Заявка на участие в открытом запросе предложений может быть подана Участником открытого запроса предложений посредством почты, курьерской службы или лично. В отношении каждого предмета открытого запроса предложений (лота) Заявка на участие в открытом запросе предложений подается отдельно.

3.2. Язык документов, входящих в состав Заявки на участие в открытом запросе предложений

3.2.1. Все документы, входящие в состав Заявки на участие в открытом запросе предложений, должны быть составлены на русском языке. Подача документов, входящих в состав Заявки на иностранном языке должна сопровождаться представлением надлежащим образом заверенного перевода соответствующих документов на русский язык.

3.2.2. Документы, происходящие из иностранного государства, должны быть надлежащим образом легализованы либо апостилированы в соответствии с международными договорами Российской Федерации.

3.3. Требования к содержанию документов, входящих в состав Заявки на участие в открытом запросе предложений

3.3.1 Заявка на участие в открытом запросе предложений, которую представляет Участник открытого запроса предложений в соответствии с требованиями Документации, должна:

- быть подготовлена по форме, представленной в Разделе 4 Документации;

- содержать сведения и документы, предусмотренные Информационной картой открытого запроса предложений.

3.3.2. При подготовке Заявки и документов, входящих в состав Заявки, не допускается использование факсимильного воспроизведения подписей.

3.4. Требования к предложениям о цене Договора

3.4.1. Цена Договора, предлагаемая Участником открытого запроса предложений, не может превышать начальную (максимальную) цену Договора, указанную в Информационной карте открытого запроса предложений.

3.4.2. Валютой, используемой при формировании цены договора и осуществлении расчетов, является российский рубль.

3.4.3. Участник открытого запроса предложений определяет цену Договора в соответствии с требованиями Документации и представляет предложение о цене Договора в Заявке.

3.4.4. Участники открытого запроса предложений указывают цену выполняемых работ с учетом цены сопутствующих работ/услуг. Все налоги, пошлины и прочие сборы, которые Участники открытого запроса предложений должны оплачивать в соответствии с оказанием Заказчику услуг, включаются в цену Договора, предлагаемую в заявке Участником открытого запроса предложений.

3.5. Требования к описанию выполняемых работ

3.5.1. Описание работ, которые являются предметом Договора, их количественных и качественных характеристик осуществляется в соответствии с требованиями, указанными в Информационной карте открытого запроса предложений, и приводится в тексте Заявки, представленной в Разделе 4 Документации.

3.6. Требования к оформлению Заявок на участие в открытом запросе предложений.

3.6.1. При описании условий и предложений Участники открытого запроса предложений должны применять общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов Российской Федерации.

3.6.2. Сведения, которые содержатся в Заявках Участников открытого запроса предложений, не должны допускать двусмысленных толкований. Если в документах, входящих в состав Заявки на участие в открытом запросе предложений, имеются расхождения между обозначением сумм прописью и цифрами, то Комиссией принимается к рассмотрению сумма, указанная прописью.

3.6.3. Все документы, представленные Участниками открытого запроса предложений, должны быть скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица Участника открытого запроса предложений собственноручно. Все листы Заявки (всех документов, представленных в составе Заявки) должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в открытом запросе предложений должна содержать опись входящих в её состав документов, быть скреплена печатью и заверена подписью уполномоченного лица Участника открытого запроса предложений собственноручно, в том числе на сшивке. Верность копий документов, представляемых в составе Заявки, должна быть подтверждена печатью и подписью уполномоченного лица Участника, если иная форма заверения не установлена нормативными правовыми актами Российской Федерации. Копии документов должны быть заверены в нотариальном порядке в случае, если указание на это содержится в настоящей документации о проведении открытого запроса предложений.

3.6.4. Заявка на участие в открытом запросе предложений должна быть выполнена машинописным способом и легко читаема. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица Участника открытого запроса предложений.

3.6.5. Все документы, представляемые Участниками открытого запроса предложений в составе Заявки, должны быть заполнены по всем пунктам.

4. Подача Заявок на участие в открытом запросе предложений

4.1. Порядок, место, даты начала и окончания срока подачи Заявок на участие в открытом запросе предложений

4.1.1. Для участия в открытом запросе предложений Участник открытого запроса предложений подает Заявку в срок и по форме, установленной настоящей Документацией.

4.1.2. Датой начала срока подачи Заявок является день размещения на сайте Извещения о проведении открытого запроса предложений. Прием Заявок производится по рабочим дням с 09 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по Московскому времени. Прием Заявок прекращается в момент вскрытия конвертов с Заявками.

4.1.3. Заказчик вправе продлить срок подачи Заявок и внести соответствующие изменения в Извещение о проведении открытого запроса предложений.

4.1.4. Заявки на участие в открытом запросе предложений до последнего дня срока подачи Заявок подаются по адресу, указанному в Извещении о проведении открытого запроса предложений и Информационной карте открытого запроса предложений. В последний день подачи Заявок (день осуществления процедуры вскрытия конвертов с Заявками на участие в открытом запросе предложений), Участники открытого запроса предложений вправе подать Заявки на заседании Комиссии непосредственно перед вскрытием конвертов с Заявками.

Участник открытого запроса предложений при отправке Заявки по почте, несет риск доставки Заявки не по адресу подачи Заявок, указанному в Извещении о проведении открытого запроса предложений и Информационной карте открытого запроса предложений, а также риск доставки Заявки после прекращения приёма Заявок на участие в открытом запросе предложений, в этом случае Заявка будет признана опоздавшей.

4.1.5. Участник открытого запроса предложений подает Заявку в письменной форме в запечатанном конверте. На таком конверте указывается (конверт маркируется) наименование открытого запроса предложений,  время и дата вскрытия конвертов в соответствии с Информационной картой открытого запроса предложений и реестровый номер    закупки следующим образом: «Заявка на участие в открытом запросе предложений  ______________________________________Реестровый номер закупки ______________________. Не вскрывать до ______ часов ______________20__ года.  Реестровый номер указывается на основании реестрового номера, который содержится в Извещении о проведении открытого запроса предложений. Участник открытого запроса предложений вправе не указывать на таком конверте свое фирменное наименование и почтовый адрес.

4.1.6. Каждый конверт с Заявкой на участие в открытом запросе предложений, поступивший в срок, указанный в пунктах 4.1.2, 4.1.3 настоящего Раздела, регистрируется уполномоченными лицами Заказчика в Журнале регистрации поступления заявок на участие в открытом запросе предложений, в порядке поступления конвертов с заявками. Каждый поступивший конверт с Заявкой маркируется Заказчиком путем нанесения на конверт индивидуального кода. Запись регистрации Заявки должна включать регистрационный номер Заявки, дату, время, способ подачи, индивидуальный код, подпись и расшифровку подписи лица, вручившего конверт уполномоченному лицу Заказчика (в случае подачи заявки непосредственно представителем Участника открытого запроса предложений). Участнику открытого запроса предложений, подавшему конверт с Заявкой на участие в открытом запросе предложений, по его требованию Заказчиком выдается расписка в получении конверта с Заявкой на участие в открытом запросе предложений. Такая расписка должна содержать регистрационный номер Заявки на участие в открытом запросе предложений, дату, время, способ подачи, индивидуальный код, подпись и расшифровку подписи должностного лица, получившего конверт с Заявкой, указанные в Журнале регистрации Заявок на участие в открытом запросе предложений.

В случае направления Заявки по почте, участник открытого запроса предложений направляет заявку заказным письмом с уведомлением. Соответствующая расписка в получении конверта  с Заявкой на участие в открытом запросе предложений направляется Участнику открытого запроса предложений по почте

4.1.7. Участник открытого запроса предложений вправе подать только одну Заявку на участие в открытом запросе предложений.

4.1.8. Участники открытого запроса предложений, подавшие Заявки, и Заказчик обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в таких Заявках до вскрытия конвертов с Заявками на участие в открытом запросе предложений. Лица, осуществляющие хранение конвертов с Заявками, не вправе допускать повреждения таких конвертов и Заявок до момента их вскрытия.

4.1.9. Если конверт с Заявкой не запечатан и/или не маркирован в порядке, указанном выше, Заказчик не несет ответственности за утерю конверта или его содержимого или досрочное вскрытие такого конверта. В случае, если конверт не запечатан и не маркирован в порядке, указанном выше, такой конверт с заявкой не принимается Заказчиком и возвращается лицу, подавшему такой конверт. В случае получения такого конверта по почте, соответствующий конверт Заказчиком не возвращается.

4.2. Изменения и отзыв Заявок на участие в открытом запросе предложений

4.2.1 Участник открытого запроса предложений вправе изменить, дополнить или отозвать свою Заявку на участие в открытом запросе предложений после ее подачи при условии, что Заказчик получит письменное уведомление о замене, дополнении или отзыве Заявки до истечения установленного в Документации об открытом запросе предложений срока подачи Заявок на участие в открытом запросе предложений. Изменения и дополнения к Заявкам на участие в открытом запросе предложений после окончания срока подачи Заявок на участие в открытом запросе предложений не принимаются.

4.2.2. Полученные после окончания установленного Документацией срока подачи Заявок на участие в открытом запросе предложений конверты с Заявками на участие в открытом запросе предложений Заказчиком и Комиссией не вскрываются и не рассматриваются.

4.2.3. Изменения, внесенные в Заявку на участие в открытом запросе предложений, считаются неотъемлемой частью Заявки.

Изменения Заявки на участие в открытом запросе предложений подаются в запечатанном конверте. На конверте указываются: наименование открытого запроса предложений, реестровый номер закупки и индивидуальный код Заявки в следующем порядке: «Изменение Заявки на участие в открытом запросе предложений ___________________ Реестровый номер закупки __________. Индивидуальный код заявки__________». Изменения Заявки должны быть оформлены в порядке, установленном для оформления Заявок на участие в открытом запросе предложений в соответствии с пунктом 3.6 настоящего Раздела. До последнего дня подачи Заявок на участие в открытом запросе предложений, установленного в пункте 4.1 настоящего Раздела и Информационной карте, изменения Заявок  на участие в открытом запросе предложений подаются по адресу, указанному в Извещении о проведении открытого запроса предложений (с учетом всех изменений извещения о проведении открытого запроса предложений, являющихся неотъемлемой частью Извещения о проведении открытого запроса предложений) и в Информационной карте. В день окончания срока подачи заявок на участие в открытом запросе предложений, изменения заявок на участие в открытом запросе предложений подаются на заседании комиссии по подведению итогов открытого запроса предложений до момента вскрытия конвертов с заявками.

Изменения заявок на участие в открытом запросе предложений регистрируются в Журнале регистрации заявок на участие в открытом запросе предложений в порядке, установленном в пункте 4.1 настоящей документации.

Участник открытого запроса предложений, подавшие изменения заявок на участие в открытом запросе предложений и Заказчик обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в таких изменениях заявок до вскрытия конвертов с изменениями заявок. Лица, осуществляющие хранение конвертов с изменениями заявок на участие в открытом запросе предложений, не вправе допускать повреждения таких конвертов и, содержащихся в них изменений заявок до момента их вскрытия.

Конверты с изменениями Заявок вскрываются Комиссией одновременно с конвертами с Заявками на участие в открытом запросе предложений. После вскрытия конвертов с Заявками и конвертов с изменениями соответствующих Заявок Комиссия устанавливает, поданы ли изменения Заявки надлежащим лицом. О вскрытии конвертов с изменениями Заявок делается соответствующая отметка в Протоколе вскрытия конвертов с Заявками.

В случае, если конверт с изменениями заявки на участие в открытом запросе предложений не запечатан и не маркирован в порядке, указанном выше, такие конверты с изменениями заявок на участие в открытом запросе предложений не принимаются Заказчиком и возвращаются лицу, подавшему такой конверт. В случае получения такого конверта Заказчиком по почте, соответствующий конверт возвращается по адресу отправителя, указанному на конверте. При этом Заказчик не несет ответственности за утерю и досрочное вскрытие такого конверта.

Участник открытого запроса предложений, подавший заявку на участие в открытом запросе предложений, вправе отозвать заявку в любое время до момента вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом запросе предложений.

Заявки на участие в открытом запросе предложений отзываются в  следующем порядке. Участник открытого запроса предложений подает в письменном виде уведомление об отзыве заявки. Уведомление должно содержать следующую информацию: наименование открытого запроса предложений, реестровый номер закупки, регистрационный номер заявки на участие в открытом запросе предложений, дата, время и способ подачи заявки на участие в открытом запросе предложений, номер индивидуального кода.

Уведомление об отзыве Заявки должно быть подписано уполномоченным лицом Участника размещения заказа и скреплено печатью. До последнего дня подачи Заявок на участие в открытом запросе предложений, уведомления об отзыве Заявок на участие в открытом запросе предложений подаются по адресу, указанному в Извещении о проведении открытого запроса предложений и  Информационной карте открытого запроса предложений. В день окончания срока подачи Заявок на участие в открытом запросе предложений, Заявки на участие в открытом запросе предложений отзываются на заседании Комиссии до момента вскрытия конвертов с Заявками.

После получения и регистрации отзыва заявки на участие в открытом запросе предложений закупочная комиссия сравнивает индивидуальный код заявки на участие в открытом запросе предложений и индивидуальный код, указанный в заявлении об отзыве заявки, если они совпадают, выдает представителю конверт с заявкой на участие в открытом запросе предложений. Представитель Участника передает комиссии по подведению итогов расписку в получении заявки на участие в открытом запросе предложений, которая хранится с остальными документами запроса предложений.

Заказчик не несет ответственность за негативные последствия, наступившие для Участника открытого запроса предложений, Заявка на участие в открытом запросе предложений которого отозвана.

Заявки на участие в открытом запросе предприятий, отозванные до окончания срока подачи заявок на участие в открытом запросе предложений в порядке, указанном выше, не участвуют в процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом запросе предложений. Не рассматриваются и не оцениваются.

4.2.15. После окончания срока подачи Заявок не допускается отзыв Заявок на участие в открытом запросе предложений.

5. Вскрытие конвертов с Заявками  на участие в открытом запросе предложений

Заказчик проводит публичную процедуру вскрытия поступивших конвертов с Заявками на участие в открытом запросе предложений в день, час и месте, указанном в Извещении о проведении открытого запроса предложений и в Информационной карте.

Представитель Участника должен иметь при себе  паспорт и доверенность. Присутствующие представители Участников регистрируются в листе регистрации, который прикладывается к протоколу вскрытия конвертов с Заявками.

Закупочной комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в открытом запросе предложений, поступившие Заказчику до момента вскрытия заявок.

5.4.    В случае установления факта подачи одним Участником размещения заказа двух и более Заявок на участие в открытом запросе предложений при условии, что поданные ранее Заявки на участие в открытом запросе предложений таким Участником не отозваны, все Заявки на участие в открытом запросе предложений такого Участника, поданные в отношении данного открытого запроса предложений не рассматриваются.

5.5.   Процедура вскрытия Заявок проводится Заказчиком. При вскрытии конвертов с Заявками на участие в открытом запросе предложений в Протокол вскрытия Заявок на участие в открытом запросе предложений заносятся следующие сведения:

наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) и почтовый адрес каждого Участника открытого запроса предложений, Заявка которого вскрывается;

предложение по цене Договора (товаров, работ, услуг, являющихся предметом открытого запроса предложений), содержащееся в Заявке, и/или условии исполнения Договора, указанные в такой Заявке и являющиеся критериями оценки Заявок;

решение о признании открытого запроса предложений несостоявшимся в случае, если на участие в открытом запросе предложений не представлено ни одной Заявки.

5.6.   Заказчик ведет Протокол вскрытия Заявок, который подписывается уполномоченным представителем Заказчика непосредственно после завершения процедуры вскрытия конвертов с Заявками. Указанный Протокол размещается Заказчиком на сайте: www.gro32.ru.не позднее чем через три дня со дня его подписания.

5.7.    В случае, если по окончании срока подачи Заявок на участие в открытом запросе предложений не подано ни одной Заявки на участие, открытый запрос предложений признается несостоявшимся, о чем указывается в Протоколе вскрытия Заявок на участие в открытом запросе предложений.

5.8.Заказчик вправе потребовать от Участников открытого запроса предложений разъяснения положений поданных ими заявок на участие в открытом запросе предложений. Не допускаются требования, направленные на изменение содержания Заявок, включая изменение цены.

5.9.     В случае, если по окончании срока подачи Заявок подана только одна Заявка на участие в открытом запросе предложений, то конверт с такой Заявкой вскрывается, проводится ее рассмотрение и оценка в порядке, установленном Документацией.

6. Рассмотрение, оценка и сопоставление

Заявок на участие в открытом запросе предложений.

6.1. Рассмотрение, оценка и сопоставление Заявок на участие в открытом запросе предложений могут проводиться одновременно или последовательно.

6.2. Заказчик рассматривает Заявки на участие в открытом запросе предложений на соответствие следующим требованиям:

-    наличие документов, определенных Документацией об открытом запросе предложений;

- соответствие предмета Заявки на участие в открытом запросе предложений предмету открытого запроса предложений, указанному в Документации об открытом запросе предложений;

- наличие обеспечения Заявки на участие в открытом запросе предложений, если в Документации об открытом запросе предложений установлено данное требование;

- не превышение предложения по цене Договора (товаров, работ, услуг, являющихся предметом открытого запроса предложений), содержащегося в Заявке на участие в открытом запросе предложений,  начальной (максимальной) цены Договора, установленной Заказчиком.

6.3. Заказчиком проводится проверка информации об Участниках открытого запроса предложений, в том числе осуществляется оценка их правоспособности, платежеспособности и деловой репутации участника.

6.4. По результатам рассмотрения и проверки информации об Участниках открытого запроса предложений Заказчик вправе отклонить Заявку на участие  в открытом запросе предложений:

- отсутствия документов, определенных Документацией, либо наличия в таких документах недостоверных сведений об Участнике открытого запроса предложений или о товарах (работах, услугах), на поставку (выполнение, оказание) в отношении которых размещается заказ;

- отсутствия обеспечения Заявки на участие в открытом запросе предложений, если в Документации установлено данное требование;

-  если предложение о цене договора превышает начальную (максимальную) цену предмета договора, установленную в настоящей документации;

- несоответствия Участника открытого запроса предложений требованиям, указанным в п.1.6. настоящей Документации, в том числе в случае наличия сведений об Участнике открытого запроса предложений и (или) его соисполнителе (субподрядчике) в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном ст. 5 Федерального закона от18.07.2011.№ 223 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», и (или) в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 94 «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

6.5. В случае принятия решения об отклонении Заявок на участие в открытом запросе предложений в соответствии с п. 6.4 настоящей Документации Заказчик оформляет такое решение Протоколом, в котором должны быть указаны сведения об отклоняемых Заявках на участие в открытом запросе предложений, положения Документации, которым они не соответствуют. Протокол подписывается уполномоченным представителем Заказчика и размещается  на сайте не позднее чем через три дня со дня его подписания.

6.6. В случае, если на основании результатов рассмотрения Заявок на участие в открытом запросе предложений принято решение об отклонении всех Заявок на участие в открытом запросе предложений, то открытый запрос предложений признается несостоявшимся, о чем указывается в Протоколе вскрытия Заявок на участие в открытом запросе предложений.

6.7. В случае, если по результатам рассмотрения Заявок по решению Заказчика только одна Заявка на участие в открытом запросе предложений не была отклонена, то такая Заявка оценивается в порядке, установленном Документацией об открытом запросе предложений.

6.8. В целях выявления лучших условий исполнения Договора проводится оценка и сопоставление Заявок на участие в открытом запросе предложений, по итогам которых Заявки на участие в открытом запросе предложений ранжируются по степени предпочтительности для Заказчика. В случае, если Заказчиком было принято решение об отклонении Заявок на участие в открытом запросе предложений, оцениваются только Заявки на участие в открытом запросе предложений, которые не были отклонены.

7. Закупочная комиссия

7.1. Оценка и сопоставление Заявок на участие в открытом запросе предложений должна проводиться членами Комиссии  в строгом соответствии с критериями и порядком, предусмотренными Документацией об открытом запросе предложений. Состав Комиссии указывается в распорядительном документе Общества о проведении открытого запроса предложений.

7.2. Число членов Комиссии должно быть не менее чем пять человек. К оценке и сопоставлению Заявок на участие в открытом запросе предложений могут быть привлечены специалисты – сотрудники профильных структурных подразделений Общества, сторонние лица, обладающие специальными знаниями по предмету открытого запроса предложений. В состав Комиссии могут входить как работники Заказчика, так и иные лица. Членами Комиссии не могут быть физические лица, лично заинтересованные в определенных результатах открытого запроса предложений, в том числе подавшие Заявки на участие в открытом запросе предложений, состоящие в штате или являющиеся членами органов управления Участников открытого запроса предложений. Такие члены Комиссии должны заявить самоотвод, о чем делается отметка в Протоколе, и не принимать участие в голосовании.

7.3. При проведении оценки и сопоставления Заявок на участие в открытом запросе предложений Комиссия и привлекаемые специалисты должны руководствоваться:

-  действующим законодательством РФ;

- условиями открытого запроса предложений, изложенными в Извещении, документации об открытом запросе предложений, внесенными в них изменениями, а также разъяснениями положений Документации об открытом запросе предложений, направленными участниками открытого запроса предложений;

- критериями оценки и сопоставления Заявок на участие в открытом запросе предложений, предусмотренными Документацией об открытом запросе предложений

7.4.  В случае привлечения к оценке и сопоставлению заявок на участие в открытом запросе предложений специалистов, по результатам проведенных ими оценки и сопоставления заявок на участие в открытом запросе предложений Заказчик формирует сводный отчет, в котором систематизирует и обобщает материалы проведенных оценки и сопоставления всех заявок на участие в открытом запросе предложений по степени предпочтительности для Заказчика, за исключением случаев, когда оценка и сопоставление заявок проводится членами Комиссии без привлечения специалистов.

7.5. Основными задачами Комиссии являются:

7.5.1. Выбор Заявки, наиболее полно удовлетворяющей потребностям Заказчика и обеспечивающей наилучшие условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, являющихся предметом открытого запроса предложений.

7.5.2.   Обеспечение максимальной эффективности открытого запроса предложений.

7.5.3. Соблюдение принципов объективности, прозрачности, беспристрастности, конкурентности, равных условий и не дискриминации при проведении открытого запроса предложений.

Устранение возможностей нанесения вреда Заказчику при проведении открытого запроса предложений.

7.6. Для реализации указанных задач Комиссия принимает решение о результатах открытого запроса предложений на основании оценки Заявок, в том числе о выборе наилучшей Заявки на участие в открытом запросе предложений, или признании открытого запроса предложений несостоявшемся в случае, если отклонены все Заявки.

7.7.  Комиссия для выполнения своих функций вправе:

7.7.1. Принимать решение о проведении процедуры уторговывания;

7.7.2. Принимать решение об отклонении всех Заявок на участие в открытом запросе предложений;

7.7.3. Принимать решение об отказе от проведения открытого запроса предложений.

7.7.4. Принимать решение о пересмотре итогов открытого запроса предложений в случае, если Участник размещения заказа, представивший Заявку, признанную наилучшей, признан уклонившимся от заключения Договора, или не предоставил обеспечение исполнения Договора, если в Документации открытого запроса предложений было установлено такое требование.

7.8. Комиссия осуществляет свою деятельность путем проведения заседаний, итоги которых оформляются Протоколами заседаний, которые подписываются всеми присутствующими на заседаниях членами Комиссии.

7.9. Комиссия возглавляется Председателем, который назначается соответствующим распорядительным документом.

7.10.  Председатель Комиссии:

7.10.1. Созывает и проводит заседания Комиссии, в том числе определяет дату, время, повестку дня заседания Комиссии, список лиц, приглашаемых на заседание.

7.10.2. Подписывает протоколы заседаний Комиссии открытого запроса предложений;

7.10.3. Обеспечивает объективное и беспристрастное принятие решений в соответствии с правилами, установленными настоящей Документацией об открытом запросе предложений и Положением о закупках товаров, работ, услуг ОАО «Брянскоблгаз».

7.11. Председатель и иные члены Комиссии обязаны принимать решения на основе принципов справедливого, равного и объективного отношения к Участникам открытого запроса предложений в соответствии с правилами, условиями и критериями, указанными в Документации об открытом запросе предложений.

7.12. Членам Комиссии, а также привлекаемым к работе Комиссии лицам, запрещается:

7.12.1. Осуществлять действия, направленные на создание преимуществ одному или нескольким Участникам открытого запроса предложения.

7.12.2. Проводить консультации и переговоры с Участниками открытого запроса предложений.

7.12.3. Предоставлять иным лицам (за исключением Заказчика) информацию, которая стала им известна в процессе организации и проведения процедуры открытого запроса предложений, если эта информация составляет коммерческую или иную охраняемую законом тайну.

7.13. Заседания Комиссии  признаются правомочными, если на них присутствует не менее половины ее членов.

7.14. Заседания Комиссии  ведет Председатель Комиссии.

7.15. Комиссия рассматривает вопросы повестки дня заседания путем заслушивания докладчиков, а также приглашенных лиц. По результатам обсуждения формулируется решение, которое выносится на голосование членов Комиссии.

7.16. Комиссия   принимает свои решения простым большинством голосов присутствующих на заседании членов. При равенстве голосов голос Председателя Комиссии является решающим. Члены Комиссии участвуют в ее работе лично.

7.17. Форма принятия решения Комиссии - открытое голосование. Голосование осуществляется по каждому вопросу отдельно. Каждый член Комиссии имеет один голос и может голосовать по рассматриваемому вопросу "за" или "против". Присутствующие на заседании члены Комиссии не вправе уклоняться от голосования.

Подсчет голосов производится Председателем Комиссии.

7.18. Каждый член Комиссии на этапе оценки и сопоставления Заявок детально изучает Заявки на участие в открытом запросе предложений, не отклоненные Заказчиком по результатам рассмотрения Заявок.

Ранжирование Заявок может проводиться простым голосованием.

7.19. Комиссия принимает самостоятельное решение. Член Комиссии несет персональную ответственность за поданный им голос при принятии решения Комиссией.

7.20. Комиссия должна принимать решения на основе принципов справедливого, равного и объективного отношения к Участникам открытого запроса предложений в соответствии с правилами, условиями и критериями, указанными Документацией.

7.21. Решения Комиссии о результатах открытого запроса предложений обязательны для Заказчика.

7.22. Подготовку заседаний Комиссии, включая своевременное оформление и рассылку необходимых документов, информирование членов Комиссии по вопросам повестки дня заседания и по другим вопросам, относящимся к деятельности Комиссии, а также оформление Протоколов заседаний Комиссии открытого запроса предложений осуществляет Секретарь комиссии.

8. Принятие решения о результатах открытого запроса предложений.

8.1. Решение о результатах открытого запроса предложений принимается Комиссией по подведению итогов открытого запроса предложений.

8.2. На основании результатов оценки и сопоставления Заявок Закупочная комиссия:

- о выборе наилучшей Заявки на участие в открытом запросе предложений;

- о проведении процедуры уторговывания Заявок на участие в открытом запросе предложений;

- об отклонении всех Заявок на участие в открытом запросе предложений и признании открытого запроса предложений несостоявшимся;

- об отказе от проведения открытого запроса предложений.

8.3. Решение Комиссии по поведению итогов открытого запроса предложений оформляется Протоколом, в котором, в том числе, должны содержаться следующие сведения:

- о месте, дате, времени проведения вскрытия Заявок на участие в открытом запросе предложений, об Участниках размещения заказа, представивших Заявки;

- о решении Заказчика об отклонении Заявок с указанием положений Документации, которым они не соответствуют, в случае принятия такого решения;

- о результатах оценки и сопоставления Заявок на участие в открытом запросе предложений;

- о принятом на основании результатов оценки и сопоставления Заявок решении;

- наименование (для юридических лиц), фамилия, имя, отчество (для физического лица) и почтовый адрес Участника открытого запроса предложений, представившего Заявку на участие в открытом запросе предложений, признанную наилучшей.

8.4. Комиссия вправе отклонить все Заявки, если ни одна из них не удовлетворяет установленным в Документации требованиям в отношении Участника открытого запроса предложений предложений, требованиям в отношении товаров, работ, услуг, являющихся предметом открытого запроса предложений, а также требованиям к оформлению Заявки.

8.5. Комиссия вправе отказаться от проведения открытого запроса предложений в любое время без объяснения причин, не неся при этом никакой ответственности перед Участниками открытого запроса предложений, а также завершить процедуру открытого запроса предложений без заключения Договора по его результатам в любое время. При этом Заказчик не возмещает Участнику открытого запроса предложений расходы, понесенные им в связи с участием в процедурах открытого запроса предложений.

8.6. Протокол о подведении итогов открытого запроса предложений подписывается всеми присутствующими на заседании членами Комиссии и размещается Заказчиком на официальном сайте не позднее чем через три дня со дня его подписания.

8.8. Заказчик незамедлительно в письменной форме уведомляет Участника открытого запроса предложений, представившего Заявку, признанную наилучшей, о результатах открытого запроса предложений.

8.9. Протоколы и другие документы, составленные в ходе проведения открытого запроса предложений, Заявки, Извещение и Документация, изменения, внесенные в Документацию и разъяснения Документации хранятся Заказчиком не менее чем три года с даты подписания Протокола о подведении итогов открытого запроса предложений.

9. Проведение процедуры уторговывания (регулирование цены)

Организатор открытого запроса предложений вправе провести процедуру уторговывания, в процессе которой предоставить Участникам открытого запроса предложений возможность добровольно повысить предпочтительность их предложений путем снижения первоначальной цены.

Процедура уторговывания может быть проведена только после отбора, оценки, сравнения и предварительного ранжирования не отклоненных предложений Участников.

На процедуру уторговывания приглашаются Участники открытого запроса предложений, занявшие при предварительном ранжировании места с первого по четвертое. В связи с этим Участники должны иметь в виду, что в случае подачи предложений с заведомо (в расчете на процедуру уторговывания) завышенными ценами они могут не занять места с первого по четвертое в предварительном ранжировании и по этой причине потерять право на участие в процедуре уторговывания.

На процедуре уторговывания вправе присутствовать лица, подписавшие Предложение, либо лица, уполномоченные Участником открытого запроса предложений от его имени участвовать в процедуре уторговывания, заявлять обязательные для Участника цены и имеющие при себе доверенность на право участия в процедуре уторговывания.

Организатор открытого запроса предложений вправе воспользоваться объявленным правом на проведение процедуры уторговывания, если:

# Закупочная комиссия полагает, что цены, заявленные Участниками открытого запроса предложений в предложениях, завышены и/или могут быть снижены;

в случае если  несколько заявок на участие в открытом запросе предложений получили равное количество баллов.

Решение о проведении процедуры уторговывания принимает Закупочная комиссия. При этом результаты предварительного ранжирования могут, как сообщаться, так и не сообщаться Участникам процедуры уторговывания.

В случае принятия Закупочной комиссией решения о проведении процедуры уторговывания Участники открытого запроса предложений, занявшие первые четыре места при предварительном ранжировании, письменно уведомляются Организатором открытого запроса предложений о месте, времени и форме проведения процедуры уторговывания.

Каждый из Участников открытого запроса предложений, приглашенных на процедуру уторговывания, представляет в Закупочную комиссию конверт с минимальной ценой – запечатанный конверт (пакет и т.п.), обозначаемый словами «Конверт с минимальной ценой», в котором в свободной форме указывается минимальная цена (с учетом расходов на доставку , уплату налогов и других обязательных платежей) предложения Участника, заверенная подписями руководителя организации и  главным бухгалтером и заверена печатью организации.

На конверте с минимальной ценой необходимо указать следующие сведения:

наименование и почтовый адрес Организатора открытого запроса предложений;

наименование и почтовый адрес Участника;

слова «Не вскрывать до___________(указывается дата и время начала процедуры вскрытия конвертов с предложениями).

Участники открытого запроса предложений должны обеспечить доставку конвертов с минимальной ценой по адресу Организатора открытого запроса предложений: 241033, Россия, город Брянск, улица Щукина, д.54

Участник, представивший в Закупочную комиссию конверт с минимальной ценой, сохраняет право его отзыва или изменения до момента окончания срока направления конвертов с минимальной ценой, установленного в уведомлении о процедуре уторговывания. Организатор открытого запроса предложений вправе не рассматривать обращения об изменении или отзыве конверта с минимальной ценой, полученные с нарушением указанного срока.

В случае изменения конверта с минимальной ценой Участник должен подготовить следующие документы:

# обращение к Организатору открытого запроса предложений с просьбой об изменении конверта с минимальной ценой (на бланке Участника);

# новый вариант конверта с минимальной ценой, оформленный в порядке, предусмотренном настоящим открытым запросом предложений.

В случае отзыва конверта с минимальной ценой Поставщик должен направить Организатору открытого запроса предложений соответствующее обращение на бланке Поставщика.

Обращение об изменении или отзыве конверта с минимальной ценой вместе со всеми прилагающимися документами должно быть надежно запечатано в конверты. На конверт при этом следует дополнительно нанести маркировку «Изменение конверта с минимальной ценой» или «Отзыв конверта с минимальной ценой» и слова: «Не вскрывать до___________(указывается дата и время начала процедуры уторговывания). Вскрыть только на заседании комиссии по проведению открытого запроса предложений».

На процедуре вскрытия поступивших на процедуру уторговывания конвертов Организатор открытого запроса предложений в первую очередь вскрывает конверты, маркированные как «Отзыв конверта с минимальной ценой». При этом цены таких конвертов не оглашаются. Во вторую очередь вскрываются конверты, маркированные как «Изменение конверта с минимальной ценой». При этом принимаются цены, указанные в таких конвертах при условии соблюдения требований к заполнению конвертов, установленных в настоящем открытом запросе предложений. В последнюю очередь вскрываются все остальные конверты с минимальной ценой данного Участника процедуры уторговывания.

Участники открытого запроса предложений, приглашенные на процедуру уторговывания, вправе не участвовать в ней. В этом случае их предложения остаются действующими с ранее объявленной ценой. Уполномоченные представители Участников, приглашенных на процедуру уторговывания, но отказавшихся от участия в ней, на процедуру уторговывания не допускаются.

Предложения Участников процедуры уторговывания по повышению первоначально объявленных цен не рассматриваются. Такие Участники считаются не участвовавшими в процедуре уторговывания.

Процедура уторговывания проводится в присутствии членов Закупочной комиссии.

В процессе проведения процедуры уторговывания член Закупочной комиссии, участвующий в процедуре уторговывания, производит вскрытие конвертов с минимальными ценами и ознакомление с их содержимым остальных членов Закупочной комиссии, участвующих в процедуре уторговывания, а также уполномоченных представителей Поставщиков.

Результаты процедуры уторговывания оформляются протоколом, который подписывается членами Закупочной комиссии. Цены, полученные в результате процедуры уторговывания, считаются окончательными для каждого из Участников этой процедуры. Организатор открытого запроса предложений в течение 3 (трех) рабочих дней со дня проведения процедуры уторговывания по письменному запросу, участвовавших в процедуре уторговывания Поставщиков, направляет копию протокола процедуры уторговывания.

По окончанию процедуры уторговывания Закупочная комиссия будет учитывать цены, полученные в результате процедуры уторговывания, при оценке предложений и построении итогового списка их ранжирования.

Участие в процедуре уторговывания не расценивается Организатором открытого запроса предложений как подача Поставщиком второго предложения по отношению к первоначальному.

10. Заключение Договора по результатам проведения открытого запроса предложений.

10.1. Участник, представивший заявку на участие в открытом запросе предложений, признанную наилучшей, должен представить Заказчику подписанный им текст договора в двух экземплярах в сроки и на условиях содержащихся в Информационной карте открытого запроса предложений и заявке на участие в открытом запросе предложений, признанной наилучшей.

10.2. В случае, если Участник, представивший Заявку на участие в открытом запросе предложений, признанную наилучшей, в срок, предусмотренный Документацией об открытом запросе предложений, не представил Заказчику подписанный Договор, такой Участник  признается Заказчиком уклонившимся от заключения Договора.

10.3. В случае, если участник, представивший заявку на участие в открытом запросе предложений, признанную наилучшей, признан Заказчиком, уклонившимся от заключения договора, Закупочная комиссия вправе пересмотреть решение об итогах открытого запроса предложений.

10.4. Заказ признается размещенным со дня заключения Договора.

11. Исполнение договора, заключенного по результатам открытого запроса предложений.

11.1. В ходе исполнения договора, заключенного по результатам открытого запроса   предложений, стороны вправе договориться об изменении объема, цены закупаемых товаров, работ, услуг или сроков исполнения договора по сравнению с указанными в документации открытого запроса предложений и в протоколе, составленном по результатам открытого запроса предложений.  В этом случае на сайте должна быть размещена информация об изменении договора с указанием измененных условий не позднее чем в течение десяти дней со дня внесения изменений в договор.

РАЗДЕЛ 3. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА

ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

Следующая     информация    и     данные изменяют и/или дополняют      положения

Раздела 2. «Общие условия проведения открытого запроса предложений». При возникновении противоречия между положениями, закрепленными в Разделе 2 и настоящей Информационной картой, применяются положения Информационной карты.

| №№ п/п | Наименование пункта | Текст пояснений |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование Заказчика, контактная информация | Полное наименование: Открытое акционерное общество «Брянскоблгаз» ИНН/КПП 3234007455/325050001 Почтовый адрес: 241033 г. Брянск, ул. Щукина,54 Телефон/факс: 8 (4832) 74-21-36 Адрес электронной почты: e-mail: general@gro32.ru Адрес сайта в Интернет: www. gro32.ru Контактный телефон: 8 (4832) 74-28-62 |
|  | Вид и предмет открытого запроса предложений | Открытый запрос предложений на право заключения договора для выполнения строительно-монтажных работ на объекте: «Газораспределительная сеть г. Сельцо Брянского района Брянской области. Реконструкция №308» |
|  | Место, условия и сроки выполнения работ | Место выполнения работ: г. Сельцо Брянского района Брянской области. Условия выполнения работ: в соответствии с проектом Договора, содержащимся в части II Документации открытого запроса предложений. Срок выполнения работ: начало работ – 5 августа 2012г окончание работ – 30 ноября 2012г |
|  | Краткая характеристика и требования к выполняемым работам | Краткая характеристика работ Проектом предусмотрено: Монтажные работы: 1. Разработка грунта экскаватором "обратная лопата" -1870 м3 с доработкой вручную -1 м3; 2. Устройство основания под трубопроводы песчаного -1 м3; 3. Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным диаметром до 200 мм с нанесением весьма усиленной антикоррозионной изоляции– 2,5 м; 4. Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным диаметром до 250 мм с нанесением весьма усиленной антикоррозионной изоляции - 4,5 м; 5. Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным диаметром до 100 мм с нанесением весьма усиленной антикоррозионной изоляции - 6 м; 6. Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным диаметром до 50 мм с нанесением весьма усиленной антикоррозионной изоляции - 5 м; 7. Укладка газопроводов из полиэтиленовых труб с их сваркой и установкой арматуры (согласно проекта), диаметр газопровода 110 мм -4 м; 8. Укладка газопроводов из полиэтиленовых труб с их сваркойи установкой арматуры (согласно проекта), диаметр газопровода 160 мм -4 м; 9. Укладка газопроводов из полиэтиленовых труб с их сваркойи установкой арматуры (согласно проекта), диаметр газопровода 225 мм -2 м; 10. Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 315 мм с их сваркой и установкой арматуры (согласно проекта) -1331,5 м; 11. Укладка сигнальной ленты 1305 м; 12. Укладка провода - спутника 1304 м. 13. Установка фасонных частей диам-м 100-250 мм 0,042 т; 14. Устройство ковера -11шт; 15. Установка крана диаметром 300 мм -1 шт; 16. Контроль качества сварных стыков -4 шт 17. Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода: до 300 мм– 1359,5м; 18. Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный диаметр газопровода: 300 мм -1 узел; 19. Подъем давления при испытании воздухом газопроводов (ДО 0,3 МПА) условным диаметром: 300 мм–1359,5 м; 20. Выдержка под давлением до 0,6 МПа при испытании на прочность и герметичность газопроводов условным диаметром 50-300 мм -1 участок; 21. Засыпка траншей1871 м3; 22. Укладка и полупропитка с применением битума: щебеночных покрытий толщиной 10 см (отмостка) -2,2 м2; 23. Устройство фундаментов-столбов: бетонных под столбики 0,49 м3; 24. Установка столбов опознавательных с установкой указателей -7шт; 25. Разборка покрытий щебеночных 1 м3; 26. Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка-2 м3; 27. Устройство щебеночного покрытия толщиной 10 см из щебня -10 м2; 28. Укладка и полупропитка с применением битума щебеночных покрытий толщиной 5 см - 22 м2; 29. Разработка грунта экскаваторами с доработкой вручную -83 м3; 30. Протаскивание в футляр труб диаметром 315 мм с заделкой концов футляра: -28 м; 31. Устройство контрольной трубки на кожухе перехода газопровода -2шт; 32. Укладка и полупропитка с применением битума щебеночных покрытий толщиной 5 см – 4,4 м2; 33. Засыпка траншей 83 м2 Требования к выполняемым работам: Работы выполняются с использованием оборудования и материалов подрядчика. Подрядчик выполняет строительно-монтажные работы в объеме и в сроки, предусмотренные условиями договора, сдает объект заказчику в состоянии, обеспечивающем его нормальную эксплуатацию. Подрядчик гарантирует выполнение строительных работ собственными силами. Работы должны выполняться в соответствии с проектно-сметной документацией, с соблюдением правил техники безопасности, пожарной и экологической безопасности, иными нормами, правилами. Подрядчик гарантирует нормальную работу объекта и устраняет дефекты, выявленные в процессе эксплуатации, за свой счет в течение 5 (пяти) лет, независимо от работ, со дня подписания акта- приема выполненных работ. При выполнении работ должны применяться современные и качественные материалы и технологии. Работы должны проводиться в соответствии с проектно-сметной документацией, с соблюдением требований СП 62.1330.2011 «Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002» и «Правилами безопасности систем газораспределения и газопотребления» - ПБ 12-529-03 г. После окончания работ провести уборку объекта и прилегающей территории. После окончания работ передать заказчику исполнительную документацию и акты на скрытые работы. Иные характеристики работ: согласно проекту Договора и сметы (Приложение 1 Проекта договора), содержащиеся в части II Документации открытого запроса предложений. Участники размещения заказа в составе Заявки представляют описание предлагаемых ими работ. Описание работ должно соответствовать требованиям к работам, их качеству и срокам оказания, установленным в Документации открытого запроса предложений, в том числе в Информационной карте открытого запроса предложений и проекте Договора. Квалификационные требования к Участникам: В запросе предложений могут принимать участие юридические лица независимо от организационно-правовой формы, в том числе являющиеся субъектами малого предпринимательства, имеющие свидетельство о допуске к работам согласно перечню видов работ по строительству объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, для осуществления следующих видов работ: П33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) П.33.6. Объекты газоснабжения. Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об Участниках размещения заказа, опыт работы не менее 2-х лет по двум или более аналогичным объектам. Претендент должен иметь в собственности основные виды оборудования, необходимые для выполнения работ. |
|  | Начальная (максимальная) цена услуг | Начальная (максимальная) цена 5 576 679,27 рубля (Пять миллионов пятьсот семьдесят шесть тысяч шестьсот семьдесят девять рублей 27 копеек), в том числе НДС 18% 850 679,89 рубля. Начальная (максимальная) цена договора определена на весь период исполнения договора. Начальная (максимальная) цена договора включает все расходы, связанные с выполнением работ, в т.ч. расходы на материалы, уплату налогов, сборов и др. обязательных платежей. |
|  | Форма, сроки и порядок оплаты работ | Валюта, используемая при формировании цены Договора - российский рубль. Форма оплаты - безналичный расчет. Срок оплаты определён в проекте Договора, который является составной частью документации открытого запроса предложений. |
|  | Источник финансирования. | Собственные средства заказчика |
|  | Документы, входящие в состав Заявки на участие в открытом запросе предложений | Заявка на участие в открытом запросе предложений должна быть подготовлена по форме, представленной в Разделе 4 настоящей Документации открытого запроса предложений c соблюдением требований, установленных в Разделе 2 Общие условия проведения открытого запроса предложений, и содержать следующие документы и сведения: 1. Об Участнике открытого запроса предложений, подавшем такую Заявку: а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес, номер контактного телефона; б) полученную не ранее чем за два месяца до дня размещения на сайте извещения о проведении открытого запроса предложений выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки, надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за два месяца до дня размещения на сайте извещения о проведении открытого запроса предложений; в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени Участника открытого запроса предложения: – копия решения о назначении или об избрании (приказа о назначении) физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени Участника открытого запроса предложений без доверенности, - в случае, если от имени Участника открытого запроса предложений действует иное лицо (не должностное лицо, имеющее право действовать от имени Участника открытого запроса предложений без доверенности) заявка на участие в открытом запросе предложений должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени Участника открытого запроса предложений, заверенную печатью Участника открытого запроса предложений и подписанную руководителем Участника открытого запроса предложений или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности, - в случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем Участника открытого запроса предложений, заявка на участие в запросе предложений должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; г) документы, подтверждающие квалификацию Участника открытого запроса предложений. Участник открытого запроса предложений по своему усмотрению представляет документы, подтверждающие его квалификацию согласно соответствующему показателю критерия оценки Заявок «качество услуг и квалификация Участника открытого запроса предложений»; д) копии учредительных документов Участника открытого запроса предложений; е) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для Участника открытого запроса предложений оказание услуг, являющихся предметом контракта, являются крупной сделкой. 2. Предложение о цене Договора, составленное по форме, содержащейся в разделе 4 Документации открытого запроса предложений, иные предложения об условиях исполнения Договора. 3. Документы или надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих соответствие Участника открытого запроса предложений, установленным требованиям и условиям допуска к участию в открытом запросе предложений в соответствии с п.1.6 настоящей документации об открытом запросе предложений. 4. Копии документов, подтверждающих соответствие Участника открытого запроса предложений требованиям, установленным законодательством к лицам, оказывающим услуги, являющиеся предметом открытого запроса предложений. Заявка на участие в открытом запросе предложений может содержать любые другие документы по усмотрению Участника открытого запроса предложений. |
|  | Место подачи Заявок на участие в открытом запросе предложений, изменений в Заявки и уведомлений об отзыве Заявок (адрес) | Заявки на участие в открытом запросе предложений, изменения в Заявки и уведомления об отзыве Заявок подаются по адресу: 241033, г. Брянск, ул. Щукина, 54 |
|  | Даты начала и окончания подачи Заявок на участие в открытом запросе предложений | Дата начала приема Заявок: 26 июля 2012 года. Дата окончания приема Заявок: 01 августа 2012 года. Заявки на участие в открытом запросе предложений принимаются по рабочим дням с 9 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по Московскому времени. В последний день приема заявок, заявки принимаются на заседании Комиссии до момента начала вскрытия конвертов. |
|  | Дата, время и место вскрытия конвертов с Заявками на участие в открытом запросе предложений | Вскрытие конвертов с Заявками на участие в открытом запросе предложений производится Комиссией 01.08.2012 года в 15 часов 30 минут по Московскому времени по адресу: 241033, г. Брянск, ул. Щукина, 54 в кабинете зам. Генерального директора по экономике и финансам |
|  | Дата, время и место рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в открытом запросе предложений, подведение итогов открытого запроса предложений | Рассмотрение, оценка и сопоставление заявок на участие в открытом запросе предложений, подведение итогов открытого запроса предложений производится Комиссией открытого запроса предложений 02.08.2012 года в 15 часов 30 минут по Московскому времени по адресу: 241033, г. Брянск, ул. Щукина, д. 54 в кабинете заместителя генерального директора по экономике и финансам. |
|  | Критерии оценки заявок на участие в открытом запросе предложений | Для определения относительной значимости критериев оценки устанавливаются следующие весовые коэффициенты для каждого критерия (значимость критерия): -для критерия «Цена Договора» - 40%; -для критерия «Квалификация Участника открытого запроса предложений» - 60%; Совокупная значимость всех критериев составляет 100%. |
|  | Порядок оценки Заявок в соответствии с заявленными Заказчиком критериями | 1. Оценка Заявок по критерию «Цена договора» осуществляется в следующем порядке: 1.1. Рейтинг, присуждаемый Заявке по критерию «цена договора», определяется по формуле: Rai = ((Amax – Ai ) /Amax)*100 где: Rai – рейтинг, присуждаемый i-й заявке по данному критерию; Amax – начальная (максимальная) цена договора; Ai – предложение i-го Участника размещения заказа по цене договора. 1.2. Полученный результат умножается на значимость данного критерия (значение критерия в процентах, делённое на 100): 0,40 (40%/100). 2. Оценка Заявок по критерию «Квалификация Участника открытого запроса предложений» осуществляется по бальной системе в следующем порядке: Показатель критерия; Максимальное значение в баллах. 2. Квалификация Участника открытого запроса предложений; 100 баллов (60%). 2.1. Опыт работы на рынке Подтверждается свидетельством о внесении записи в ЕГРЮЛ; 30 Наивысшая оценка присваивается при опыте работы на рынке более 10 лет. В случае меньшего срока работы на рынке строительства оценка уменьшается: Опыт работ более 10 лет - 30 баллов От 3 до 10 лет -15 баллов Менее 3 лет – 0 баллов. 2.2. Объем выполнения аналогичных работ за 2010-2011 гг. (в стоимостном выражении), подтверждается справкой об объеме выполнения аналогичных работ за 2010 -2011 гг., которая должна быть подготовлена по форме, представленной в Разделе 4 настоящей Документации открытого запроса предложений; Наивысший балл - 30. 2.3. Наличие квалифицированного персонала Подтверждается справкой о кадровых ресурсах В данной справке перечисляются только те работники, которые будут непосредственно привлечены участником процедуры закупки в ходе выполнения Договора, включая персональные квалификационные данные, с обязательным приложением соответствующих документов (копии дипломов, свидетельств о повышении квалификации и т.д.).; Наивысший балл -20. 2.4. Техническая оснащенность (наличие оборудования, необходимого для выполнения работ по предмету открытого запроса предложений), подтверждается справкой о наличии оборудования, которая должна быть подготовлена по форме, представленной в Разделе 4 настоящей Документации открытого запроса предложений; Наивысший балл – 20. Каждый член закупочной комиссии присваивает баллы по критерию «Квалификация Участника открытого запроса предложений» в соответствии с собственной оценкой степени выгодности предложений для Заказчика в пределах установленного максимального значения в баллах При отсутствии предложения Участника размещения заказа по показателю критерия по данному показателю заявке на участие в открытом запросе предложений присваивается «0» баллов, наилучшему предложению по показателю критерия присваивается максимальное значение в баллах. Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Квалификация Участника открытого запроса предложений» определяется по формуле: i i i i Rc = C + C +C + С i 1 2 3 4 где: - рейтинг, присуждаемый i-й Заявке по указанному критерию; i C 1 - значение в баллах (среднее арифметическое оценок в баллах всех членов Комиссии), присуждаемое Комиссией i-й Заявке на участие в открытом запросе предложений по показателю "опыт работы на рынке» i C 2 - значение в баллах (среднее арифметическое оценок в баллах всех членов Комиссии), присуждаемое Комиссией i-й Заявке на участие в запросе предложений по показателю «объем выполнения аналогичных работ за 2010-2011 гг.». i C 3 - значение в баллах (среднее арифметическое оценок в баллах всех членов Комиссии), присуждаемое Комиссией i-й Заявке на участие в открытом запросе предложений по показателю «Наличие квалифицированного персонала» i C 4 - значение в баллах (среднее арифметическое оценок в баллах всех членов Комиссии), присуждаемое Комиссией i-й Заявке на участие в открытом запросе предложений по показателю «техническая оснащенность (наличие оборудования, необходимого для выполнения работ по предмету открытого запроса предложений)» 2.3.1. Полученный результат умножается на значимость данного критерия (значение критерия в процентах, делённое на 100): 0,6 (60%/100). 3. Итоговый рейтинг для каждой Заявки определяется как сумма рейтингов заявки на участие в открытом запросе предложений по каждому критерию, рассчитанных в соответствии с указанным выше порядком и умноженных на их значимость. 3.1. Исходя из значений итоговых рейтингов заявок на участие в открытом запросе предложений, закупочная комиссия присваивает каждой заявке на участие в открытом запросе предложений порядковый номер. 3.2.Первый порядковый номер присваивается Заявке, набравшей наибольший итоговый рейтинг. |
| 13. | Срок подписания Договора Участником открытого запроса предложений, чья Заявка признана наилучшей | Участник открытого запроса предложений, чья Заявка будет признана наилучшей, обязан подписать и вернуть Договор в пятидневный срок со дня размещения Заказчиком на сайте Протокола подведения итогов запроса предложений. |
| 14. | Срок подписания Договора Заказчиком | Заказчик обязан подписать Договор в течение двух рабочих дней со дня получения подписанного Договора от Участника открытого запроса предложений. |
| 15. | Размер обеспечения заявки | Обеспечение заявки открытого запроса предложений не предусмотрено |

РАЗДЕЛ 4. ОБРАЗЦЫ ПРИМЕРНЫХ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ.

4.1 ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ОПИСИ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ОТКРЫТОМ ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

Опись документов,

предоставляемых для участия

в открытом запросе предложений

на право заключения договора для выполнения строительно-монтажных работ на объекте:

«Газораспределительная сеть г. Сельцо Брянского района Брянской области. Реконструкция №308»

Настоящим__________________________________________________________________________________

(наименование Участника открытого запроса предложений)

подтверждает, что для участия в открытом запросе предложений  на _____________________________ направляются ниже перечисленные документы.

| №№ п\п | Наименование | Кол-во листов |
| --- | --- | --- |

Участник открытого запроса предложений (уполномоченный представитель)

_____________________			_______________________		_____________________

(должность)					(подпись)					(Ф.И.О.)

МП

4.2 ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ

На бланке организации

Дата, исх. номер

Заказчику

Генеральному директору

ОАО «Брянскоблгаз»

В.И. Попкову

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

на право заключения договора для выполнения строительно-монтажных работ на объекте:

«Газораспределительная сеть г. Сельцо Брянского района Брянской области. Реконструкция №308»

(Реестровый номер 24/2012)

1. Изучив Документацию для вышеупомянутого открытого запроса предложений, а также применимые к данному открытому запросу предложений законодательство и нормативно-правовые акты

______________________________________________________________________________________________________

(указать наименование Участника размещения заказа)

в лице_________________________________________________________________________________________

(указать должность, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для  юридического лица)

действующего на основании_________________________________________________________________________

(указать документ, устанавливающий полномочия действовать от имени Участника размещения заказа)

сообщает о согласии участвовать в открытом запросе предложений  на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляет настоящую заявку.

2. _____________________________________________________________________________________________________

(указать наименование Участника размещения заказа)

согласно в случае победы заключить соответствующий Договор  и оказать услуги в соответствии с требованиями Документации и на условиях, которые мы представили в настоящем предложении:

| № п/п | Критерии оценки заявок на участие в открытом запросе предложений | Предложение Участника размещения заказа |
| --- | --- | --- |
| 1 | Цена договора |  |
| 2 | Квалификация Участника открытого запроса предложений |  |
| 2. 1. | Опыт работ на рынке |  |
| 2. 2. | Объем выполнения аналогичных работ за 2010-2011 гг. (в стоимостном выражении |  |
| 2.3 | Наличие квалифицированного персонала |  |
| 2 4 | Техническая оснащенность (наличие оборудования, необходимого для выполнения работ по предмету открытого запроса предложений) |  |

3. Предложение имеет следующие приложения (указываются документы, прилагаемые к заявке в соответствии с требованиями Документации, и иные документы, представленные Участником открытого запроса предложений:

3.1. _________________________________________________

3.2. _________________________________________________

3.3.__________________________________________________

4. Мы ознакомлены с Документацией об открытом запросе предложений  по отбору подрядной организации для выполнения строительно-монтажных работ на объекте: «Газораспределительная сеть г. Сельцо Брянского района Брянской области. Реконструкция №308».

Мы согласны с тем, что в случае, если нами не были учтены какие-либо расценки на выполнение работ, составляющих полный комплекс работ,  которые должны быть выполнены в соответствии с предметом открытого запроса предложений, данные работы будут в любом случае выполнены в полном соответствии с Документацией  в пределах предлагаемой нами стоимости работ.

5. Если наше предложение, изложенное выше, будет принято, мы берем на себя обязательство выполнить работы в соответствии с требованиями Документации и согласно нашим предложениям, которые мы просим включить в Договор.

6. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подтверждаем право Заказчика, не противоречащее требованию формирования равных для всех Участников открытого запроса предложений условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения.

7.  Мы согласны с тем, что в случае если нами не представлены, неполно или неправильно оформлены документы и формы, требуемые Документацией, в том числе настоящая форма, подана заявка, не отвечающая требованиям законодательства Российской Федерации и Документации, _____________________ (указать наименование Участника открытого запроса предложений) не будет допущен Закупочной комиссией к участию в открытом запросе предложений.

8. В случае, если наше предложение будет признано лучшим, мы берем на себя обязательство в установленный Документацией срок подписать представленный ОАО «Брянскоблгаз» Договор в соответствии с требованиями  Документации и условиями нашего предложения.

9. В случае, если наше предложение будет лучшим после предложений победителя открытого запроса предложений, а победитель открытого запроса предложений  будет признан уклонившимся от заключения Договора с ОАО «Брянскоблгаз», мы обязуемся подписать Договор по ___________________ в соответствии с требованиями Документации и условиями нашего предложения.

10. В случае, если _____________________________ (указать наименование Участника открытого запроса предложений) будет единственным Участником размещения заказа, признанным Участником открытого запроса предложений , мы обязуемся подписать Договор по _________________  в соответствии с требованиями Документации и условиями настоящего предложения.

11. Настоящим подтверждаем, что Договор, заключаемый по итогам открытого запроса предложений, не является для ______________ (указать наименование Участника открытого запроса предложений) крупной сделкой согласно законодательству Российской Федерации и учредительным документам предприятия.

12. Настоящим ________________________ (указать наименование Участника открытого запроса предложений) подтверждает, что соответствует требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к Участникам размещения заказа.

13. Настоящим подтверждаем, что ________________________ (указать наименование Участника открытого запроса предложений) совершены все необходимые для заключения Договора действия и формальности, требования о совершении которых установлены действующим законодательством и учредительными документами..

14. По вопросам организационного характера и взаимодействия с Заказчиком – ОАО «Брянскоблгаз» нами уполномочен _____________________________ (контактная информация уполномоченного лица: Ф.И.О., должность,  телефон). Все сведения о проведении открытого запроса предложений просим сообщать указанному уполномоченному лицу.

15. Место нахождения :_______________________

телефон ___________ ,

факс ________ ,

банковские реквизиты: ____________________________________________________

16. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: _____________________________________________________________________________

17. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи -  на _____листах.

Участник размещения заказа (уполномоченный представитель)

____________________________________ (должность, Ф.И.О.)

(подпись)

МП

Приложение № 1 к заявке на участие в открытом

запросе предложений

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ЦЕНЕ ДОГОВОРА

_________________________________________________________________________

(указать полное наименование Участника открытого запроса предложений)

Изучив документацию об открытом запросе предложений на право заключения договора для выполнения строительно-монтажных работ на объекте: «Газораспределительная сеть г. Сельцо Брянского района Брянской области. Реконструкция № 308». (Реестровый номер 24/2012)

в том числе проект Договора, а также применимые к данному открытому запросу предложений  законодательства и нормативно-правовые акты.

__________________________________________________________________________

(указать полное наименование Участника открытого запроса предложений)

в лице__________________________________________________________________________

(указать должность, Ф.И.О. Руководителя, уполномоченного лица)

действующего  на основании_______________________________________________________

(указать документ, уполномочивающий действовать от имени Участника открытого запроса предложений)

обязуется заключить соответствующий Договор, выполнить предусмотренные открытым запросом предложений работы в соответствии с требованиями и условиями документации об открытом запросе предложений и проектом Договора по указанной ниже цене:

| № п/п | Краткая характеристика работ* | Начальная максимальная цена Заказчика | % снижения цены Участника открытого запроса предложений | Итого (предложение по цене Участника открытого запроса предложений) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |

Участник открытого запроса предложений (уполномоченный представитель)

_____________________________________________________ (должность, Ф.И.О.)

(подпись)

МП                                                                       Дата__________/_________/____________________

* Перечень работ представлен в смете.

Приложение №2 к заявке на участие

в открытом запросе предложений

СПРАВКА ОБ ОБЪЕМАХ ВЫПОЛНЕНИЯ АНАЛОГИЧНЫХ РАБОТ.

________________________________________________________________________

(указать полное наименование Участника открытого запроса предложений)

представляет сведения  об  объемах  выполнения аналогичных работ

за 2010- 2011г.г.,  являющихся предметом  открытого запроса предложений

| № п/п | Наименование контрагента | Номер договора, дата | Предмет договора | Сумма договора |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
|  |  |  | ИТОГО: |  |

Участник открытого запроса предложений (уполномоченный представитель)

________________________________________________________ (должность, Ф.И.О.)

(подпись)

МП                                                                                                 Дата__________/_________/____________________

Приложение №3 к заявке на участие

в открытом запросе предложений

Справка о кадровых ресурсах

Участник процедуры закупки (Исполнитель): ________________________________

Сведения о персонале, привлекаемом для оказания услуг

| № п/п | ФИО | Должность | Состоит в штате Исполнителя/ Привлеченный специалист по договору | Планируемая роль при исполнении договора | Образование (учебное заведение, год окончания, специальность, повышение квалификации) | № допуска на объект |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Руководящий состав |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 2. Инженерный состав |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 3. Рабочие |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

_________________			_________________			_________________

(должность представителя)			(подпись представителя)			(ФИО представителя)

Приложение №4 к заявке на участие

в открытом запросе предложений

СПРАВКА О ТЕХНИЧЕСКОЙ ОСНАЩЕННОСТИ

_________________________________________________________________________

(указать полное наименование Участника открытого запроса предложений)

представляет сведения о наличии оборудования, необходимого для выполнения строительно-монтажных работ по предмету открытого запроса предложений № 24/2012 .

________________________________________________(предмет открытого запроса предложений)

| № п/п | Наименование, тип, марка | Год выпуска | Основная техническая характеристика, состояние | Кол-во | Право владения (собственность, аренда, лизинг) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |

Участник открытого запроса предложений (уполномоченный представитель)

________________________________________________________ (должность, Ф.И.О.)

(подпись)

МП                                                                                                 Дата__________/_________/____________________

4.3. ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ НА УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО, ИМЕЮЩЕЕ ПРАВО ПОДПИСИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНТЕРЕСОВ ОРГАНИЗАЦИИ-УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

Дата, исх. номер

ДОВЕРЕННОСТЬ  № ____

г. __________               __________________________________________________________________________________

(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)

Юридическое лицо – участник размещения заказа:

________________________________________________________________________________________________

(наименование юридического лица)

доверяет ________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

паспорт серии ______ №_________ выдан ____________________________________  «____» ____________ ____

представлять интересы ___________________________________________________________________________

(наименование организации)

в открытом запросе предложений, проводимых ОАО «Брянскоблгаз».

В целях выполнения данного поручения он уполномочен представлять закупочной комиссии необходимые документы, подписывать и получать от имени организации - доверителя все документы, связанные с его выполнением.

Подпись _________________________________       ________________________ удостоверяем.

(Ф.И.О. удостоверяемого)                                                     (Подпись удостоверяемого)

Доверенность действительна  по  «____»  ____________________ _____ г.

Руководитель организации  ________________________ ( ___________________ )

(Ф.И.О.)

М.П.

Главный бухгалтер  _______________________________ ( ___________________ )

(Ф.И.О.)

Раздел 4.4. ФОРМА ЖУРНАЛА РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

Журнал регистрации поступления заявок
на участие в ОТКРЫТОМ ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ на право заключения договора для выполнения строительно-монтажных работ на объекте: «Газораспределительная сеть г. Сельцо Брянского района Брянской области. Реконструкция № 308».

(Реестровый номер 24/2012)

| Регистрационный номер заявки (изменений заявки, уведомлений об отзыве заявки) п/п | Название поступивших документов, указанное на поступившем конверте (для заявки и изменений заявки), либо указанное в тексте документа (для уведомления об отзыве заявки) | Дата поступления заявки, (изменений заявки, уведомлений об отзыве заявки) | Время поступления заявки (изменений заявки, уведомлений об отзыве заявки) | Индивидуальный код заявки: реестровый номер закупки/ регистрационный номер заявки (для изменений заявки и уведомления об отзыве заявки указывается код самой заявки) | Способ подачи заявки, (изменений заявки, уведомлений об отзыве заявки) | Подпись лица, вручившего конверт уполномоченному лицу Заказчика и ее расшифровка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |

ЧАСТЬ II. ПРОЕКТ ДОГОВОРА.

Д О Г О В О Р  № _________

г. Брянск                                                                                                    _______________ 2012 г.

ОАО «Брянскоблгаз», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _________________________,  действующего   на   основании  ________________________ с одной стороны, и _____________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик» в лице ________________________, действующего на основании ____________, с другой стороны, вместе именуемые стороны, принимая во внимание, что «Подрядчик»  был признан победителем открытого запроса предложений на основании протокола заседания Закупочной Комиссии ОАО «Брянскоблгаз» по подведению его итогов от «___» _____ 20__ года №____  заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему договору Подрядчик, обязуется выполнить собственными силами строительно-монтажные работы на объекте: «Газораспределительная сеть г. Сельцо Брянского района Брянской области. Реконструкция №308»   в  соответствии  с   проектом 721-2011,  строительными  и  техническими  правилами  и  нормами, включая  возможно, работы  определенно  в  нем  не  упомянутые,  но  необходимые  в  соответствии  с условиями  договора.

1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы на условиях и в порядке, определенными настоящим договором.

2. ДОГОВОРНАЯ ЦЕНА

2.1. Цена договора определена  в соответствии с протоколом заседания Закупочной Комиссии ОАО «Брянскоблгаз» от «___» _____ 20__ года №____  и составляет  __________ руб. (___________),  в т.ч. НДС 18% -  ___________ руб.

2.2.Стоимость Работ включает все затраты Подрядчика, которые он понесет в связи с осуществлением своей деятельности по настоящему Договору, в том числе налоговые, таможенные и иные платежи, установленные законодательством Российской Федерации, затраты на транспортировку материалов, строительной техники и оборудования, перевозку рабочих.

2.2 Оплата за выполненные работы производятся «Заказчиком» по фактически выполненным объемам работ.

2.3. В ходе исполнения договора  Стороны вправе договориться об изменении объема, цены работ или сроков исполнения договора, о чем сторонами оформляется дополнительное соглашение к настоящему договору.

3. СРОКИ   ВЫПОЛНЕНИЯ  РАБОТ

3.1. Календарные сроки выполнения работ определены сторонами:

начало работ: 05 августа 2012 г.

окончание работ: 30  ноября 2012г.

4. ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА

Подрядчик обязуется:

4.1. Выполнить своими силами  и/или привлеченными силами  работы в объемах и сроках, обусловленных Договором, своевременно устранить дефекты, выявленные в период от начала выполнения работ  до истечения гарантийного срока, в полном соответствии с нормативной документацией.

4.2. Принять по доверенности материалы поставки Заказчика согласно разделительной ведомости поставки материалов (приложение № 2).

4.2. Обеспечить контроль соблюдения согласованных сроков  и осуществить приемку от Заказчика разрешительной и проектной документации, строительной площадки.

4.3. Заблаговременно представить все необходимые разрешения  и лицензии на производство работ в соответствии с законодательством РФ.

4.4. Согласовать с Заказчиком все изменения и отклонения от проекта.

4.5. За свой счет устранить все дефекты, выявленные в процессе проведения работ и сдачи объекта в эксплуатацию.

4.6. Обеспечить соблюдение требований законодательства об охране окружающей среды, техники безопасности, охране труда, и т.д.

5.  ОБЯЗАННОСТИ   ЗАКАЗЧИКА

Заказчик  обязуется:

5.1.  Произвести оплату выполненных работ в соответствии с п. 8 настоящего договора .

5.2. Оформить разрешение на право производства работ в установленном порядке, осуществлять технический надзор и контроль над выполняемыми работами, соответствием объема, стоимости и качества выполняемых работ, строительным нормам и правилам, ПСД на производство и приемку этих работ. Подписать Подрядчику Акты приемки выполненных работ и справку о стоимости выполненных работ.

Передать Подрядчику по накладной материалы поставки Заказчика согласно разделительной ведомости поставки материалов (приложение № 2).

5.4. Оформить акты по выявленным дефектам, произвести соответствующие записи в журнале производства работ (КС 6).

5.5. Окончательный расчет произвести в течение 30 календарных дней после подписания акта о приемке законченного строительством объекта газораспределительной системы.

6. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

6.1.  Заказчик  назначает  на  объекте  своего  представителя,  который  от  его  имени  совместно  с Подрядчиком  оформляет  на   выполнение  работ  акты,  осуществляет  технический  надзор  и  контроль  над  процессом  производства  работ,  а  также  производит  проверку  соответствия    условий договора  и  технической  документации.

6.2.  Изменения и дополнения в объеме выполняемых работ оформляются в письменном виде путем составления дополнительного соглашения. Изменения в работах осуществляются Подрядчиком  только в том случае, когда эти изменения, а также вопросы об их оплате согласованы сторонами.

6.3.   Производство работ осуществляется в сроки, установленные в п.3.1.

7. ПРИЕМКА ЗАКОНЧЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТА

7.1. Приемка выполненных работ осуществляется после выполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

7.2.   Приемка объекта производится в течение 5 дней, со дня получения Заказчиком письменного извещения  Подрядчика о его готовности.

8.ПОРЯДОК И УСЛОВИЕ ПЛАТЕЖЕЙ.

8.1.  «Заказчик»  в течение 20 дней после заключения договора производит авансовый  платеж  в размере  30% от стоимости подрядных работ.

8.2 Расчет за выполненные по настоящему договору работы производится «Заказчиком» ежемесячными платежами  на основании акта приема-сдачи выполненных работ (КС-2), справки (КС-3) и счета-фактуры.

8.3. Подрядчик в течение 5 дней после подписания Заказчиком КС-3, КС-2  предъявляет последнему счет-фактуру для оплаты.

8.4. Заказчик вправе задержать Подрядчику платежи в следующих случаях:

- при обнаружении дефектов, допущенных по вине Подрядчика;

- при причинении Подрядчиком  Заказчику ущерба до его возмещения;

8.5. Расчеты с Подрядчиком за выполненные работы Заказчик производит путем перечисления денежных средств на указанный расчетный счет. Моментом оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

9. УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

9.1 Заказчик   может   расторгнуть  договор:

- при применении  санкций, налагаемых государственными органами в рамках действующего законодательства, лишающих  Подрядчика  права на производство работ.

9.2 Подрядчик  может  расторгнуть  договор:

-    в  одностороннем порядке в случае изменения действующего законодательства, лишающих  Подрядчика  права на производство работ.

10. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

10.1. За нарушение сроков начала и/или окончания выполнения работ Заказчик вправе потребовать у Подрядчика оплаты неустойки в размере 0,1% от договорной цены работ, указанной в п. 2.1. Договора, за каждый календарный день просрочки, а также возмещения убытков в полной сумме сверх неустойки.

10.2.Стороны освобождаются от ответственности  за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор).

К обстоятельствам чрезвычайного характера (форс-мажор) относятся: наводнение, пожар, землетрясение и иные явления природы или любые другие обстоятельства, которые стороны не могли предвидеть и предотвратить, в том числе изменения законодательств РФ, влекущие убытки сторон договора.

11. ГАРАНТИЯ.

11.1. Подрядчик гарантирует:

надлежащие качество используемых материалов, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими качество, выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией и действующими нормами.

11.2. Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта устанавливается в течение 5-и лет со дня  подписания сторонами акта о приемке  законченного строительством объекта.

12. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

12.1. Все приложения, изменения и дополнения являются неотъемлемой частью данного Договора и считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами.

12.2. Споры, возникающие между сторонами при выполнении обязательств по Договору, разрешаются путем переговоров, а в случае недостижения согласия – в Арбитражном суде согласно  подсудности.

12.3 Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного выполнения Сторонами взятых на себя обязательств.

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:

| Заказчик: |  | Подрядчик: |
| --- | --- | --- |
| ОАО «Брянскоблгаз» 241033, г.Брянск, ул.Щукина, д.54 ИНН/КПП 3234007455/325050001, Р/счет № 40702810800010004874 в Центральном филиале АБ «РОССИЯ», п.Газопровод, Московск.обл. К/счет № 30101810400000000132 БИК 044599132 ОКПО 03260368 ОГРН 1033265000526 Руководитель _________________________(Ф.И.О.) |  | Руководитель _______________________(Ф.И.О.) |

Приложение № 1 к проекту договора.

Заказчик: ОАО "Брянскоблгаз"

Подрядчик:

Объект: Газораспределительная сеть г. Сельцо Брянского района Брянской области. Реконструкция №308.

СМЕТА N 1

Трудоемкость	1028.8   ч.-ч.

| N/N | Наименование | Номер ед | Количество, | Стоимость ед., руб. /с индекс. |  |  | Общая стоимость, руб. /с индекс. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | работ | расценки | ед.изм. | Всего | Осн. з/п | Экспл. машин | Всего | Осн. з/п | Экспл. машин |
|  | Газопровод высокого давления |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 1 2248.79*7.51 (индекс 01-01-009-22 Средние индексы к элементам прямых затрат ТЕР-2001) | ТЕР 01-01-009-22 | 1.87 1000 м3 | 2248.79 16888.41 | 0 0 | 2248.79 16888.41 | 4205.24 31581.35 | 0 0 | 4205.24 31581.35 |
| 2 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 (80) квт (л.с.), 1 группа грунтов 538.16*5.91 (индекс 01-01033-01 Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта 1,2 группы до 5м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.) (расц.01-01-033-(01,02,07,08))) | ТЕР 01-01-033-01 | 1.87 1000 м3 | 538.16 3180.53 | 0 0 | 538.16 3180.53 | 1006.36 5947.59 | 0 0 | 1006.36 5947.59 |
| 3 | Разработка грунта 1 кат. вручную в траншеях глубиной до 2 м 666.7*14.58 (индекс 001 Средние индексы к элементам прямых затрат ТЕР-2001) | ТЕР 01-02-057-01 | 0.01 100 м3 | 666.7 9720.49 | 666.7 9720.49 | 0 0 | 6.67 97.25 | 6.67 97.25 | 0 0 |
| 4 | Засыпка вручную траншей,группа грунтов: 1 480.56*14.58 (индекс 001 Средние индексы к элементам прямых затрат ТЕР-2001) | ТЕР 01-02-061-01 | 0.01 100 м3 | 480.56 7006.56 | 480.56 7006.56 | 0 0 | 4.81 70.13 | 4.81 70.13 | 0 0 |
| 5 | Устройство основания: песчаного для подсыпки 60.28*14.58+21.44*5.8+564.41*4.85 (индекс 23-01-001-01 Устройство основания под трубопроводы песчаного (расц.23-01001-01)) | ТЕР 23-01-001-01 | 0.1 10 м3 | 646.13 3740.62 | 60.28 878.88 | 21.44 124.35 | 64.61 374.06 | 6.03 87.92 | 2.14 12.41 |
| 6 | Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным диаметром до 200 мм 381.54*14.58+1510.09*5.11+24.06*7.66 (индекс 24-02030-01 Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов (табл.24-02030)) | ТЕР 24-02-030-05 | 0.025 100 м | 1915.69 13463.71 | 381.54 5562.85 | 1510.09 7716.56 | 47.89 336.59 | 9.54 139.09 | 37.75 192.9 |
| 7 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром 200 мм 531.88*14.58+22790.24*3.88+57264.86*4.17 (индекс 22-02010-01 Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных лент на стальные трубопроводы (расц.22-02010-(1-6())) | ТЕР 22-02-010-06 | 0.0025 1 км трубопровода | 80586.98 334975.41 | 531.88 7754.81 | 22790.24 88426.13 | 201.47 837.45 | 1.33 19.39 | 56.98 221.08 |
| 8 | Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным диаметром до 250 мм 458.43*14.58+1658.08*5.11+42.96*7.66 (индекс 24-02030-01 Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов (табл.24-02030)) | ТЕР 24-02-030-06 | 0.045 100 м | 2159.47 15485.77 | 458.43 6683.91 | 1658.08 8472.79 | 97.17 696.83 | 20.63 300.79 | 74.61 381.26 |
| 9 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром 250 мм 596.69*14.58+23031.24*3.9+71474.42*4.16 (индекс 22-02-010-07 Средние индексы к элементам прямых затрат ТЕР-2001) | ТЕР 22-02-010-07 | 0.0045 1 км трубопровода | 95102.35 395855.16 | 596.69 8699.74 | 23031.24 89821.84 | 427.96 1781.4 | 2.69 39.22 | 103.64 404.2 |
| 10 | Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным диаметром до 100 мм 189.26*14.58+858.2*5.11+11.17*7.66 (индекс 24-02030-01 Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов (табл.24-02030)) | ТЕР 24-02-030-03 | 0.06 100 м | 1058.63 7230.38 | 189.26 2759.41 | 858.2 4385.4 | 63.52 433.87 | 11.36 165.63 | 51.49 263.11 |
|  | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм 82.24*3.46 | 1030161 | 6 м | 82.24 284.94 |  |  | 493.44 1709.64 |  |  |
| 11 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром 100 мм 1566.51*14.58+1086.63*3.88+28291.84*4.17 (индекс 22-02010-01 Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных лент на стальные трубопроводы (расц.22-02010-(1-6())) | ТЕР 22-02-010-03 | 0.006 1 км трубопровода | 30944.98 145032.81 | 1566.51 22839.72 | 1086.63 4216.12 | 185.67 870.21 | 9.4 137.05 | 6.52 25.3 |
| 12 | Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным диаметром до 50 мм 130.65*14.58+614.2*5.11+3.01*7.66 (индекс 24-02030-01 Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов (табл.24-02030)) | ТЕР 24-02-030-01 | 0.05 100 м | 747.86 5066.5 | 130.65 1904.88 | 614.2 3138.56 | 37.39 253.29 | 6.53 95.21 | 30.71 156.93 |
|  | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм 37.09*3.44 | 1030139 | 5 м | 37.09 127.72 |  |  | 185.45 638.6 |  |  |
| 13 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром 50 мм 1382.69*14.58+722.85*3.88+14936.9*4.17 (индекс 22-02010-01 Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных лент на стальные трубопроводы (расц.22-02010-(1-6())) | ТЕР 22-02-010-01 | 0.005 1 км трубопровода | 17042.44 85251.15 | 1382.69 20159.62 | 722.85 2804.66 | 85.2 426.18 | 6.91 100.75 | 3.61 14.01 |
| 14 | Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями и использованием двух комплектов оборудования, диаметр труб 315 мм 23.16*1.16*14.58+109.7*1.2*2.99+6.68*3.43 (индекс 24-02-002-10 Средние индексы к элементам прямых затрат ТЕР-2001) | ТЕР 24-02-002-10 | 10 1 соединение | 165.19 808.28 | 26.87 391.76 | 131.64 393.6 | 1651.9 8082.81 | 268.7 3917.65 | 1316.4 3936.04 |
| 15 | Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями и использованием двух комплектов оборудования, диаметр труб 225 мм 23.16*14.58+109.7*2.99+6.68*3.43 (индекс 24-02-002-10 Средние индексы к элементам прямых затрат ТЕР-2001) | ТЕР 24-02-002-10 | 1 1 соединение | 139.54 688.59 | 23.16 337.67 | 109.7 328 | 139.54 688.58 | 23.16 337.67 | 109.7 328 |
| 16 | Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями и использованием двух комплектов оборудования, диаметр труб 110 мм 11.72*14.58+44.91*3.01+4.46*3.42 (индекс 24-02-002-08 Средние индексы к элементам прямых затрат ТЕР-2001) | ТЕР 24-02-002-08 | 2 1 соединение | 61.09 321.31 | 11.72 170.88 | 44.91 135.18 | 122.18 642.63 | 23.44 341.76 | 89.82 270.36 |
| 17 | Установка тройника на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр газопровода 315 мм 28.43*1.16*14.58+87.65*1.2*3.02+10.03*3.42 (индекс 24-02006-01 Установка тройника на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр газопровода от 32 мм до 225 мм (расц.24-02-006-(01-05))) | ТЕР 24-02-006-05 | 5 1 тройник | 148.19 832.79 | 32.98 480.85 | 105.18 317.64 | 740.95 4163.97 | 164.9 2404.24 | 525.9 1588.22 |
| 18 | Укладка газопроводов из полиэтиленовых труб в траншею со стационарно установленного барабана, диаметр газопровода 110 мм 46.32*14.58+53.71*3.99+1.11*14.34 (индекс 24-02031-01 Укладка газопроводов из полиэтиленовых труб в траншею со стационарно установленного барабана, диаметр газопровода от 63 мм до 160 мм (расц.24-02-031-(01-03))) | ТЕР 24-02-031-02 | 0.04 100 м | 101.14 905.57 | 46.32 675.35 | 53.71 214.3 | 4.04 36.12 | 1.85 26.97 | 2.15 8.58 |
|  | Труба ПЭ 100 SDR 11, наружный диаметр 110 мм (ГОСТ Р 50838-95) 1580.45*2.29 | 5072063 | 0.4 10 м | 1580.45 3619.23 |  |  | 632.18 1447.69 |  |  |
| 19 | Укладка газопроводов из полиэтиленовых труб в траншею со стационарно установленного барабана, диаметр газопровода 160 мм 53.27*14.58+65.56*3.99+1.66*14.34 (индекс 24-02031-01 Укладка газопроводов из полиэтиленовых труб в траншею со стационарно установленного барабана, диаметр газопровода от 63 мм до 160 мм (расц.24-02-031-(01-03))) | ТЕР 24-02-031-03 | 0.04 100 м | 120.49 1062.07 | 53.27 776.68 | 65.56 261.58 | 4.82 42.51 | 2.13 31.06 | 2.62 10.45 |
|  | Труба ПЭ 100 SDR 11, наружный диаметр 160 мм (ГОСТ Р 50838-95) 3334.09*2.3 | 5072064 | 0.4 10 м | 3334.09 7668.41 |  |  | 1333.64 3067.36 |  |  |
| 20 | Укладка газопроводов из одиночных полиэтиленовых труб в траншею, диаметр газопровода до 225 мм 14.64*14.58+86.75*4.51 (индекс 24-02034-02 Укладка газопроводов из одиночных полиэтиленовых труб в траншею, диаметр газопровода:до 225 мм (расц.24-02-034-02)) | ТЕР 24-02-034-02 | 0.02 100 м | 101.39 604.69 | 14.64 213.45 | 86.75 391.24 | 2.03 12.08 | 0.29 4.23 | 1.74 7.85 |
| 21 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 300 мм 2340.14*14.58+6551.79*5.6+389.88*7.53 (индекс 22-01021-01 Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб (расц.22-01021-(7-8))) | ТЕР 22-01-021-08 | 1.3315 1 км трубопровода | 9281.81 73745.06 | 2340.14 34119.24 | 6551.79 36690.02 | 12358.74 98191.65 | 3115.9 45429.82 | 8723.71 48852.78 |
| 22 | Труба ПЭ 100 SDR 11, наружный диаметр 315 мм (ГОСТ Р 50838-95) ( 91 м поставка Заказчика) 13635.86*2.2379 (индекс 001 Средние индексы к элементам прямых затрат ТЕР-2001) | ТССЦ 5072067 | 126.71 10 м | 13635.86 30516.2 | 0 0 | 0 0 | 1727799.82 3866707.7 | 0 0 | 0 0 |
| 23 | Установка неразъемного соединения на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр 315 мм 28.43*1.16*14.58+88.88*1.2*3.02+10.03*3.42 (индекс 24-02005-01 Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости (расц.24-02005-(1-5))) | ТЕР 24-02-005-05 | 3 1 отвод | 149.67 837.26 | 32.98 480.85 | 106.66 322.11 | 449.01 2511.8 | 98.94 1442.55 | 319.98 966.34 |
| 24 | Неразъемное соединение «полиэтилен-сталь» SDR 11 315х28,6/СТ273 Цена 15290,97/4,97*1,03/1,18 2685.55*4.97 | сч. | 3 шт | 2685.55 13347.18 | 0 0 | 0 0 | 8056.65 40041.55 | 0 0 | 0 0 |
| 25 | Установка неразъемного соединения на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр 225 мм 28.43*14.58+88.88*3.02+10.03*3.42 (индекс 24-02005-01 Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости (расц.24-02005-(1-5))) | ТЕР 24-02-005-05 | 1 1 отвод | 127.34 717.23 | 28.43 414.51 | 88.88 268.42 | 127.34 717.23 | 28.43 414.51 | 88.88 268.42 |
| 26 | Установка неразъемного соединения на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода 110 мм 15.26*14.58+38.09*3.02+7.24*3.42 (индекс 24-02005-01 Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости (расц.24-02005-(1-5))) | ТЕР 24-02-005-03 | 2 1 отвод | 60.59 362.28 | 15.26 222.49 | 38.09 115.03 | 121.18 724.56 | 30.52 444.98 | 76.18 230.06 |
| 27 | Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода 160 мм 24.41*14.58+72.74*3.02+8.36*3.42 (индекс 24-02005-01 Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости (расц.24-02005-(1-5))) | ТЕР 24-02-005-04 | 1 1 отвод | 105.51 604.16 | 24.41 355.9 | 72.74 219.67 | 105.51 604.16 | 24.41 355.9 | 72.74 219.67 |
| 28 | Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода 315 мм 28.43*1.164*14.58+88.88*1.2*3.02+10.03*3.42 (индекс 24-02005-01 Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости (расц.24-02005-(1-5))) | ТЕР 24-02-005-05 | 2 1 отвод | 149.78 838.87 | 33.09 482.45 | 106.66 322.11 | 299.56 1677.74 | 66.18 964.9 | 213.32 644.23 |
| 29 | Укладка сигнальной ленты 72.69*14.58+0.89*5.97+496*5.18 (индекс 001 Покрытие пленкой стен и кровель (расц.14-02015-01)) | ТЕР 14-02-015-01 | 2.61 100 м2 | 569.58 3634.41 | 72.69 1059.82 | 0.89 5.31 | 1486.6 9485.79 | 189.72 2766.12 | 2.32 13.85 |
| 30 | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250 мм 2841.01*14.58+10510.62*4.89+13343.2*4.03 (индекс 22-03-001-05 Установка фасонных частей стальных сварных диаметром:100-250 мм (расц.22-03-001-05)) | ТЕР 22-03-001-05 | 0.042 1 т | 26694.83 146591.95 | 2841.01 41421.93 | 10510.62 51396.93 | 1121.18 6156.83 | 119.32 1739.69 | 441.45 2158.69 |
| 31 | Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб - футляров с соединением стальными манжетами до 2 отверстий 1072.75*14.58+13336.15*6.48 (индекс 34-02001-01 Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением:стальными манжетами до 2 отверстий и более 2 отверстий (расц.34-02-001-(01,02)) | ТЕР 34-02-001-01 | 0.008 1 канало-километр трубопровода | 14408.9 102058.95 | 1072.75 15640.7 | 0 0 | 115.27 816.45 | 8.58 125.1 | 0 0 |
| 32 | Подвешивание подземных коммуникаций при пересечении их трассой трубопровода, площадь сечения коробов до 0,1 м2 7.91*14.58+29.05*5.12+43.48*7.49 (индекс 22-06011-01 Подвешивание подземных коммуникаций при пересечении их трассой трубопровода (расц.22-06011-(1-4))) | ТЕР 22-06-011-01 | 8 1 м | 80.44 589.73 | 7.91 115.33 | 29.05 148.74 | 643.52 4717.83 | 63.28 922.62 | 232.4 1189.89 |
| 33 | Установка указателя 3.71*14.58+10.32*2.4 (индекс 34-02-008-04 Установка указателя на стене (расц.34-02-008-04)) | ТЕР 34-02-008-04 | 7 шт. | 14.03 78.86 | 3.71 54.09 | 0 0 | 98.21 552.02 | 25.97 378.64 | 0 0 |
| 34 | Устройство бетонного основания для установки столбиков 1017*14.58+1560.03*5.94+1355.44*2.7 (индекс 06-01-001-01 Устройство:бетонной подготовки (расц.06-01-001-01)) | ТЕР 06-01-001-01 | 0.0049 100 м3 | 3932.47 27754.13 | 1017 14827.86 | 1560.03 9266.58 | 19.26 135.92 | 4.98 72.61 | 7.64 45.38 |
|  | Бетон 592.91*4.903 | 4010223 | 0.4998 м3 | 592.91 2907.3 |  |  | 296.34 1453.07 |  |  |
| 35 | Установка столбиков сигнальных железобетонных 435.48*14.58+2148.56*5.28+1089.57*2.78 (индекс 27-09-004-01 Средние индексы к элементам прямых затрат ТЕР-2001) | ТЕР 27-09-004-01 | 0.07 100 шт. | 3673.61 20722.7 | 435.48 6349.3 | 2148.56 11344.4 | 257.15 1450.54 | 30.48 444.4 | 150.4 794.11 |
| 36 | Сборка и установка узла газового крана в колодцах, условный диаметр крана до 300 мм 78.09*14.58+281.31*5.11+11.17*7.66 (индекс 24-02050-01 Сборка и установка узла газового крана в колодцах (табл.24-02050)) | ТЕР 24-02-050-03 | 1 1 узел газового крана | 370.57 2661.61 | 78.09 1138.55 | 281.31 1437.49 | 370.57 2661.6 | 78.09 1138.55 | 281.31 1437.49 |
| 37 | Устройство ковера 10.49*14.58+49.1*5.42+418.61*1.76 (индекс 24-02081-01 Устройство контрольной трубки на кожухе перехода газопровода (расц.24-02-081-01)) | ТЕР 24-02-081-01 | 1 1 установка | 478.2 1155.82 | 10.49 152.94 | 49.1 266.12 | 478.2 1155.81 | 10.49 152.94 | 49.1 266.12 |
| 38 | Укладка и полупропитка с примен. битума: щебеночных покрытий толщиной 10 см -отмостка 381.8*14.58+1462.84*6.1+219.73*6.56 (индекс 27-06-024-01 Средние индексы к элементам прямых затрат ТЕР-2001) | ТЕР 27-06-024-01 | 0.0022 1000 м2 | 2064.37 15931.4 | 381.8 5566.64 | 1462.84 8923.32 | 4.54 35.04 | 0.84 12.25 | 3.22 19.64 |
|  | Битум горячий 1686.01*7.19 | 1013212 | 0.015 т | 1686.01 12123.13 |  |  | 25.29 181.85 |  |  |
|  | Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 3-10 мм 217.99*6.62 | 4080390 | 0.017 м3 | 217.99 1442.32 |  |  | 3.71 24.52 |  |  |
| 39 | Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный диаметр газопровода до 300 мм 131.26*14.58+168.74*5.97+149.64*5.18 (индекс 001 Средние индексы к элементам прямых затрат ТЕР-2001) | ТЕР 24-02-121-06 | 1 1 узел | 449.64 3696.28 | 131.26 1913.77 | 168.74 1007.38 | 449.64 3696.29 | 131.26 1913.77 | 168.74 1007.38 |
|  | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 50 мм 349.38*2 | 3021836 | 0.05 шт. | 349.38 698.76 |  |  | 17.47 34.94 |  |  |
| 40 | Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода до 300 мм 5.02*14.58+15.08*6.41 (индекс 24-02-120-05 Средние индексы к элементам прямых затрат ТЕР-2001) | ТЕР 24-02-120-06 | 13.595 100 м | 20.1 169.85 | 5.02 73.19 | 15.08 96.66 | 273.26 2309.2 | 68.25 995.09 | 205.01 1314.11 |
| 41 | Подъем давления при испытании воздухом газопроводов низкого и среднего давления (до 0,3 МПа) условным диаметром до 300 мм 1.95*14.58+11.96*5.64 (индекс 24-02-122-04 Средние индексы к элементам прямых затрат ТЕР-2001) | ТЕР 24-02-122-04 | 13.595 100 м | 13.91 95.89 | 1.95 28.43 | 11.96 67.45 | 189.11 1303.58 | 26.51 386.52 | 162.6 917.06 |
| 42 | Выдержка под давлением до 0,6 МПа при испытании на прочность и герметичность газопроводов условным диаметром 50-300 мм 97.58*14.58+578.2*5.67 (индекс 24-02124-01 Выдержка газопровода под давлением до 0,6МПа при испытании на прочность и герметичность (расц.24-02124-01)) | ТЕР 24-02-124-01 | 1 1 участок испытания газопровода | 675.78 4701.11 | 97.58 1422.72 | 578.2 3278.39 | 675.78 4701.11 | 97.58 1422.72 | 578.2 3278.39 |
| 43 | Контроль качества сварных соединений труб ультразвуковым методом на трассе, условный диаметр: 200 ММ 7.828*14.58+172.809*5.97+0.988*5.18 (индекс 001 Средние индексы к элементам прямых затрат ТЕР-2001) | ГЭСН 25-05-027-04 | 4 стык | 181.63 1150.97 | 7.83 114.16 | 172.81 1031.68 | 726.52 4603.86 | 31.32 456.65 | 691.24 4126.7 |
| 44 | Разборка покрытий щебеночных 104.89*14.58+434.52*5.42 (индекс 68-12-02 Разборка покрытий и оснований: щебеночных, черных щебеночных (расц.68-12-(2,3))) | ТЕРр 68-12-02 | 0.01 100 м3 | 539.41 3884.39 | 104.89 1529.3 | 434.52 2355.1 | 5.4 38.89 | 1.05 15.31 | 4.35 23.58 |
| 45 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка 91.18*14.58+1592.9*4.96+5655*7.8 (индекс 27-04-001-01 Устройство оснований:из песка (расц.27-04001-01)) | ТЕР 27-04-001-01 | 0.02 100 м3 | 7339.08 53339.19 | 91.18 1329.4 | 1592.9 7900.78 | 146.78 1066.75 | 1.82 26.54 | 31.86 158.03 |
| 46 | Устройство щебеночного покрытия т из щебня фракции 40-70 мм : однослойных т15см 218.43*14.58+2463.71*6.38+44535.36*7.71 (индекс 27-04007-01 Устройство оснований:из щебня однослойных (расц.27-04007-01)) | ТЕР 27-04-007-01 | 0.01 1000 м2 | 47217.5 362270.8 | 218.43 3184.71 | 2463.71 15718.47 | 472.17 3622.63 | 2.18 31.78 | 24.64 157.2 |
| 47 | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-007-01, 27-04-007-02, 27-04-007-03 (149.53*6.5+2746.67*6.62)*5 (индекс 27-04007-04 На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-007-1 и 27-04-007-3 (расц.27-04007-04)) | ТЕР 27-04-007-04 | -0.01 1000 м2 | 14481 95774.5 | 0 0 | 747.65 4859.73 | -144.81 -957.74 | 0 0 | -7.48 -48.62 |
| 48 | Укладка провода - спутника 177.39*14.58+913.11*4.48 (индекс 10-06-003-01 Средние индексы к элементам прямых затрат ТЕР-2001) | ТЕРм 10-06-003-01 | 1.304 км кабеля | 1090.5 6677.08 | 177.39 2586.35 | 913.11 4090.73 | 1422.02 8706.99 | 231.32 3372.65 | 1190.7 5334.34 |
| 49 | Устройство ковера 10.49*14.58+49.1*5.42+42.96*1.76 (индекс 24-02081-01 Устройство контрольной трубки на кожухе перехода газопровода (расц.24-02-081-01)) | ТЕР 24-02-081-01 | 10 1 установка | 102.55 494.68 | 10.49 152.94 | 49.1 266.12 | 1025.5 4946.76 | 104.9 1529.44 | 491 2661.22 |
| 50 | Укладка и полупропитка с применением битума щебеночных покрытий толщиной 5 см 382.44*14.58+1462.74*6.1+219.73*6.56 (индекс 27-06-024-01 Средние индексы к элементам прямых затрат ТЕР-2001) | ТЕР 27-06-024-01 | 0.022 1000 м2 | 2064.91 15940.12 | 382.44 5575.98 | 1462.74 8922.71 | 45.42 350.6 | 8.41 122.62 | 32.18 196.3 |
|  | Битум горячий 1686.01*7.19 | 1013212 | 0.1529 т | 1686.01 12123.13 |  |  | 257.79 1853.63 |  |  |
|  | Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 3-10 мм 217.99*6.62 | 4080390 | 1.7 м3 | 217.99 1442.32 |  |  | 370.58 2451.94 |  |  |
| ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ (прямые затраты) |  |  |  |  |  |  | 4142972.46 | 75394.68 | 121582 |
|  | Переход газопроводом автодороги методом горизонтально-направленного бурения L = 16 м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 1 56.33*14.58+2486.73*7.51 (индекс 01-01-004-04) | ТЕР 01-01-004-04 | 0.04 1000 м3 | 2543.06 19496.63 | 56.33 821.29 | 2486.73 18675.34 | 101.72 779.83 | 2.25 32.81 | 99.47 747.02 |
| 52 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 538.16*5.91 (индекс 01-01033-01) | ТЕР 01-01-033-01 | 0.04 1000 м3 | 538.16 3180.53 | 0 0 | 538.16 3180.53 | 21.53 127.24 | 0 0 | 21.53 127.24 |
| 53 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 480.56*14.58 (индекс 001) | ТЕР 01-02-061-01 | 0.015 100 м3 | 480.56 7006.56 | 480.56 7006.56 | 0 0 | 7.21 105.12 | 7.21 105.12 | 0 0 |
| 54 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 870.1*14.58 (индекс 001) | ТЕР 01-02-057-02 | 0.015 100 м3 | 870.1 12686.06 | 870.1 12686.06 | 0 0 | 13.05 190.27 | 13.05 190.27 | 0 0 |
| 55 | Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 300 мм 632.18*14.58+57.04*5.06+2254.61*5.13 (индекс 22-05003-01) | ТЕР 22-05-003-05 | 0.18 100 м | 2943.83 21071.96 | 632.18 9217.18 | 57.04 288.62 | 529.89 3792.94 | 113.79 1659.06 | 10.27 51.97 |
| 56 | Труба ПЭ 100 SDR 11, наружный диаметр 315 мм (ГОСТ Р 50838-95) 30516.2*5.18 (индекс 001) | ТССЦ 5072067 | 1.8 10 м | 30516.2 158073.92 | 0 0 | 0 0 | 54929.16 284533.05 | 0 0 | 0 0 |
| 57 | Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром 400мм (51.94*14.58+69.35*5.83+409.53*3.99)*0.5 (индекс 22-05004-01) | ТЕР 22-05-004-01 | 1 1 футляр | 265.42 1397.86 | 25.97 378.64 | 34.68 202.18 | 265.42 1397.85 | 25.97 378.64 | 34.68 202.18 |
| 58 | Устройство контрольной трубки на кожухе перехода газопровода 10.49*14.58+49.1*5.42+42.96*1.76 (индекс 24-02081-01) | ТЕР 24-02-081-01 | 1 1 установка | 102.55 494.68 | 10.49 152.94 | 49.1 266.12 | 102.55 494.67 | 10.49 152.94 | 49.1 266.12 |
| 59 | Укладка и полупропитка с применением битума щебеночных покрытий толщиной 5 см 382.44*14.58+1462.74*6.1+219.73*6.56 (индекс 27-06-024-01) | ТЕР 27-06-024-01 | 0.0022 1000 м2 | 2064.91 15940.12 | 382.44 5575.98 | 1462.74 8922.71 | 4.54 35.04 | 0.84 12.25 | 3.22 19.64 |
|  | Битум горячий 1686.01*7.22 | 1013212 | 0.01529 т | 1686.01 12178.59 |  |  | 25.78 186.21 |  |  |
|  | Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 3-10 мм 217.99*5.1 | 4080390 | 0.17 м3 | 217.99 1111.75 |  |  | 37.06 189 |  |  |
| ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ (прямые затраты) |  |  |  |  |  |  | 291831.22 | 2531.09 | 1414.17 |
|  | Переход газопроводом автодороги методом горизонтально-направленного бурения L = 8 м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 1 56.33*14.58+2486.73*7.51 (индекс 01-01-004-04) | ТЕР 01-01-004-04 | 0.04 1000 м3 | 2543.06 19496.63 | 56.33 821.29 | 2486.73 18675.34 | 101.72 779.83 | 2.25 32.81 | 99.47 747.02 |
| 61 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 538.16*5.91 (индекс 01-01033-01) | ТЕР 01-01-033-01 | 0.04 1000 м3 | 538.16 3180.53 | 0 0 | 538.16 3180.53 | 21.53 127.24 | 0 0 | 21.53 127.24 |
| 62 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 480.56*14.58 (индекс 001) | ТЕР 01-02-061-01 | 0.015 100 м3 | 480.56 7006.56 | 480.56 7006.56 | 0 0 | 7.21 105.12 | 7.21 105.12 | 0 0 |
| 63 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 870.1*14.58 (индекс 001) | ТЕР 01-02-057-02 | 0.015 100 м3 | 870.1 12686.06 | 870.1 12686.06 | 0 0 | 13.05 190.27 | 13.05 190.27 | 0 0 |
| 64 | Протаскивание в футляр труб диаметром 300 мм 632.18*14.58+57.04*5.06+2254.61*5.13 (индекс 22-05003-01) | ТЕР 22-05-003-05 | 0.1 100 м | 2943.83 21071.96 | 632.18 9217.18 | 57.04 288.62 | 294.38 2107.2 | 63.22 921.75 | 5.7 28.84 |
| 65 | Труба ПЭ 100 SDR 11, наружный диаметр 315 мм (ГОСТ Р 50838-95) 13635.86*2.2379 (индекс 001) | ТССЦ 5072067 | 1 10 м | 13635.86 30516.2 | 0 0 | 0 0 | 13635.86 30516.2 | 0 0 | 0 0 |
| 66 | Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром 400мм (51.94*14.58+69.35*5.96+409.53*3.99)*0.5 (индекс 22-05004-01) | ТЕР 22-05-004-01 | 1 1 футляр | 265.42 1402.37 | 25.97 378.64 | 34.68 206.69 | 265.42 1402.36 | 25.97 378.64 | 34.68 206.69 |
| 67 | Устройство контрольной трубки на кожухе перехода газопровода 10.49*14.58+49.1*5.42+42.96*1.76 (индекс 24-02081-01) | ТЕР 24-02-081-01 | 1 1 установка | 102.55 494.68 | 10.49 152.94 | 49.1 266.12 | 102.55 494.67 | 10.49 152.94 | 49.1 266.12 |
| 68 | Укладка и полупропитка с применением битума щебеночных покрытий толщиной 5 см 382.44*14.58+1462.74*6.1+219.73*6.56 (индекс 27-06-024-01) | ТЕР 27-06-024-01 | 0.0022 1000 м2 | 2064.91 15940.12 | 382.44 5575.98 | 1462.74 8922.71 | 4.54 35.04 | 0.84 12.25 | 3.22 19.64 |
|  | Битум горячий 1686.01*7.22 | 1013212 | 0.01529 т | 1686.01 12178.59 |  |  | 25.78 186.21 |  |  |
|  | Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 3-10 мм 217.99*5.1 | 4080390 | 0.17 м3 | 217.99 1111.75 |  |  | 37.06 189 |  |  |
| ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ (прямые затраты) |  |  |  |  |  |  | 36133.14 | 1793.78 | 1395.55 |
|  |  | ИТОГО (прямые затраты) по смете |  |  |  |  | 1842461.42 4470936.82 | 5467.73 79719.55 | 22295.04 124391.72 |
| Накладные расходы от з/п основных рабочих и механизаторов (по позициям 1-2,51-52,60-61 (ТЕР 01) - 80.75% (95%*0.85) (от 13362.29); 3-4,53-54,62-63 (ТЕР 01) - 68% (80%*0.85) (от 758.16); 5-21,23,25-28,30,32,36-37,39-42,49,55,57-58,64,66-67 (ТЕР 23,ТЕР 24,ТЕР 22) - 110.5% (130%*0.85) (от 88214.71); 31 (ТЕР 34) - 85% (100%*0.85) (от 125.1); 34 (ТЕР 06) - 89.25% (105%*0.85) (от 85.44); 35,38,47,50,59,68 (ТЕР 27) - 120.7% (142%*0.85) (от 917.67); 43 (ГЭСН 25) - 102% (120%*0.85) (от 713.84)) |  |  |  |  |  |  | 110801.19 |  |  |
| И Т О Г О с накладными расходами |  |  |  |  |  |  | 4581738.01 |  |  |
| Сметная прибыль от з/п основных рабочих и механизаторов (по позициям 1-4,51-52,60-61 (ТЕР 01) - 40% (50%*0.8) (от 13529.67); 5-21,23,25-28,30,32,36-37,39-42,49,55,57-58,64,66-67 (ТЕР 23,ТЕР 24,ТЕР 22) - 71.2% (89%*0.8) (от 88214.71); 29 (ТЕР 14) - 68% (85%*0.8) (от 2768.74); 31,33-34 (ТЕР 34,ТЕР 06) - 52% (65%*0.8) (от 589.18); 35,38,45-47,50,59,68 (ТЕР 27) - 76% (95%*0.8) (от 1071.2); 43-44 (ГЭСН 25,ТЕРр 68) - 48% (60%*0.8) (от 736.29); 48 (ТЕРм 10) - 56% (70%*0.8) (от 4694.62); 53-54,62-63 (ТЕР 01) - 36% (45%*0.8) (от 590.78)) |  |  |  |  |  |  | 74419.01 |  |  |
| И Т О Г О со сметной прибылью |  |  |  |  |  |  | 4656157.02 |  |  |
| Временные здания и сооружения 1.5% |  |  |  |  |  |  | 69842.36 |  |  |
| И Т О Г О с временными зданиями и сооружениями |  |  |  |  |  |  | 4725999.38 |  |  |
| Налог на добавленную стоимость 18% |  |  |  |  |  |  | 850679.89 |  |  |
|  |  |  |  | ИТОГО |  |  | 5576679.27 |  |  |

Процент снижения по результатам закупки                                                                                                                                                                                 -

Итого                                                                                                                                                                                                                                                -

В т.ч. НДС 18%			                                                                                                          -

От заказчика	От подрядчика

_________________	_________________

"   " ___________ 20__  г.	"   " ___________ 20__  г.

М П	      М П