«УтверждЕНА»

Приказом ОАО «Брянскоблгаз»

от  « 03 »  мая   2012 года № 139

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

ПО ОТБОРУ ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ СКРЫТЫХ ПЕРЕХОДОВ

МЕТОДОМ НАКЛОННО-НАПРАВЛЕННОГО БУРЕНИЯ

(реестровый номер 07/2012)

Содержание документации об открытом запросе предложений

Документация об открытом запросе предложений включает перечисленные ниже разделы (документы), а также изменения и дополнения, вносимые в Документацию в порядке, предусмотренном пунктом 2.3 Раздела 2.

| Часть I | Открытый запрос предложений |
| --- | --- |
| Раздел 1 | Термины, используемые в документации об открытом запросе предложений |
| Раздел 2 | Общие условия проведения открытого запроса предложений |
| Раздел 3 | Информационная карта открытого запроса предложений |
| Раздел 4 | Образцы форм и документов для заполнения Участниками открытого запроса предложений: |
|  | Форма описи документов, представляемых для участия в запросе предложений |
|  | Формы Заявки на участие в открытом запросе предложений и инструкция по ее заполнению. |
| Часть II Часть III | Проект Договора Техническая часть Часть III |

# ЧАСТЬ I. ОТКРЫТЫЙ ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДОКУМЕНТАЦИИ

В настоящей документации и во всех документах, связанных с проведением открытого запроса предложений 	по отбору подрядной организации для выполнения работ по строительству скрытых переходов  методом наклонно-направленного бурения (далее именуемого – «запрос предложений»), используются нижеследующие термины в нижеуказанных их значениях.

Заказчик проведения открытого запроса предложений – Открытое акционерное общество «Брянскоблгаз» (далее именуемое по тексту также «Общество»).

Место нахождения Заказчика: 241033, г. Брянск,  ул. Щукина, 54

Почтовый адрес Заказчика: 241033, г. Брянск,  ул. Щукина, 54

Адрес электроой почты: general@gro32.ru

Контактный телефон: (4832) 58 99 72, 74 28 62

1. Документация об открытом запросе предложений — комплект документов, содержащий полную информацию о предмете, условиях и правилах проведения открытого запроса предложений, правилах подготовки, оформления и подачи заявок на участие в открытом запросе предложений участником открытого запроса предложений, а также условий заключаемого по результатам открытого запроса предложений договора.

2. Заказчик – Открытое акционерное общество «Брянскоблгаз», для нужд которого осуществляется открытый запрос предложений

3. Открытый запрос предложений — закупка, не являющаяся торгами (конкурсом, аукционом) в соответствии со статьей 447-449 ГК РФ  или  публичным конкурсом в соответствии со статьей 1057-1061 Гражданского кодекса Российской Федерации, правила проведения которой регламентируются Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положением о закупках товаров, работ, услуг ОАО «Брянскоблгаз», утвержденным решением Совета директоров ОАО «Брянскоблгаз» от 23.12.11 г. (Протокол № 4).

4.  Заявка на участие в открытом запросе предложений (далее – Заявка) – комплект документов, содержащий предложение участника открытого запроса предложений, направленный Заказчику открытого запроса предложений по форме и в порядке, которые установлены документацией об открытом запросе предложений.

5.  Закупочная комиссия (далее — Комиссия) -  коллегиальный орган, создаваемый Заказчиком открытого запроса предложений для принятия решений по проведению итогов открытого запроса предложений, в том числе решений по подведению итогов отдельных этапов и процедур открытого запроса предложений.

6.   Начальная (максимальная) цена договора (предмета открытого запроса предложений) —  максимальная цена работ, являющихся предметом открытого запроса предложений, рассчитанная Заказчиком в установленном порядке.

7. Сайт Заказчика — сайт в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, расположенный по адресу:  www.gro32.ru

8.  Участники открытого запроса предложений- юридическое или физическое лицо либо несколько юридических лиц или несколько физических лиц, выступивших на стороне одного участника открытого запроса предложений, выразивших заинтересованность в участии в открытом запросе путем направления Заказчику письменного уведомления о намерении принять участие в процедурах открытого запроса предложений, или запроса документации об открытом запросе, или запроса о разъяснении положений документации об открытом запросе предложений, или подачи заявки на участие в открытом запросе предложений.

Договор - Договор оказания услуг в соответствии с предметом открытого запроса предложений, который Заказчик обязан заключить на условиях данного открытого запроса предложений с Участником открытого запроса предложений, заявка которого решением Комиссии по подведению итогов открытого запроса предложений признана наилучшей.

Предмет открытого запроса предложений – право на заключение Договора:

Лот №1.  Отбор подрядной организации на право заключения договора для выполнения работ по строительству скрытых переходов методом наклонно-направленного бурения (ННБ) на объекте: «Газопровод низкого давления ул. Озерная - ул. Молодежная – ул.Луговая н.п. Неверь Дятьковского района Брянской области. Реконструкция №1325».

Лот №2.   Отбор подрядной организации на право заключения договора для выполнения работ по строительству скрытых переходов методом наклонно-направленного бурения (ННБ) на объекте: «Газопровод высокого и среднего давления н.п.Алтухово-н.п.Борщево Навлинского района».

Лот №3.     Отбор подрядной организации на право заключения договора для выполнения работ по строительству скрытых переходов методом наклонно-направленного бурения (ННБ) на объекте: «Газораспределительная сеть по адресу: Брянская обл., Брянский р-н, от ГРС до ГРП ОПХ «Брянское», от пункта редуцирования до ГРП на территории МТС; к-з «им. К.Маркса»; к-з «Ленинец» от места врезки до ГРП и котельной с.Бетово; от ГРС с.Молотино до котельной совхоза; от ГРС в/ч до ГРП; к-з «им. Ленина»; с-з «Свердловский»; от ГРС до ГРП и котельной (территория с/х опытной станции); РУ-6 от проектируемой ГРС до существующих сетей города; РУ-3 от проектируемой ГРС до существующих сетей города; с-з «Свердловский» на трассе к птичнику. Реконструкция. (№292)».

Лот №4.      Отбор подрядной организации на право заключения договора для выполнения работ по строительству скрытых переходов методом наклонно-направленного бурения (ННБ) на объекте: «Газопровод высокого и среднего давления н.п. Саранчино Севского района».

Лот №5.      Отбор подрядной организации на право заключения договора для выполнения работ по строительству скрытх переходов методом наклонно-направленного бурения (ННБ) на объекте: «Газораспределительная сеть, газопровод распределительный по адресу: Брянская область г. Сельцо (№308)»

Лот №6.      Отбор подрядной организации на право заключения договора для выполнения работ по строительству скрытых переходов методом наклонно-направленного бурения (ННБ) на объекте: «Газопровод высокого давления от ГРС до ГРП г. Сельцо Брянская область. Реконструкция (№ 177)».

Лот №7.      Отбор подрядной организации на право заключения договора для выполнения работ по строительству скрытых переходов методом наклонно-направленного бурения (ННБ) на объекте: «Газопровод высокого и среднего давления н.п. Березовка — н.п. Красная Слобода — н.п. Смелиж Суземского района Брянской области».

Лот №8.       Отбор подрядной организации на право заключения договора для выполнения работ по строительству скрытых переходов методом наклонно-направленного бурения (ННБ) на объекте: «Газопровод высокого и среднего давления н.п. Ивайтенки — н.п. Горяны Унечского района».

Лот №9.      Отбор подрядной организации на право заключения договора для выполнения работ по строительству скрытых переходов методом наклонно-направленного бурения (ННБ) на объекте: «Газопровод высокого и среднего давления н.п. Хвощевка Севского района Брянской области».

Лот №10.    Отбор подрядной организации на право заключения договора для выполнения

работ по строительству скрытых переходов методом наклонно-направленного бурения (ННБ) на объекте: «Газопровод высокого давления н.п. Черемна, ул. Гагарина — Кубяка — Свердлова — П.Коммуны. (№ 30825) Реконструкция».

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ

ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

- Общие положения

1.1. Законодательное регулирование

1.1.1. Настоящая Документация об открытом запросе предложений подготовлена в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом   от  18 июля 2011г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ услуг отдельными видами юридических лиц», Положением о закупках товаров, работ, услуг ОАО «Брянскоблгаз», утвержденным решением Совета директоров ОАО «Брянскоблгаз» от 23.12.2011 г. (Протокол № 4).

1.2. Заказчик

1.2.1. Заказчик проводит открытый запрос предложений в соответствии с процедурами, условиями и положениями настоящей Документации.

1.3. Предмет открытого запроса предложений. Место и сроки оказания услуг

    - Извещение о проведении открытого запроса предложений размещается  Заказчиком на сайте ОАО «Брянскоблгаз»: www.gro32.ru.

    - Заказчик извещает всех заинтересованных лиц о проведении открытого запроса предложений, предмет и условия которого указаны в Информационной карте открытого запроса предложений, и о возможности подавать Заявки на участие в открытом запросе предложений в соответствии с процедурами и условиями, приведенными в Документации.

    - Заказчик обеспечивает размещение документации об открытом запросе предложений на сайте одновременно с размещением извещения о проведении открытого запроса предложений. Документация об открытом запросе предложений доступна для ознакомления на сайте без взимания платы.

    - Участник размещения заказа, чья Заявка на участие в открытом запросе предложений будет признана наилучшей, обязан выполнить Заказчику работы на условиях заключенного сторонами по результатам открытого запроса предложений Договора, составленного в соответствии с требованиями и условиями документации об открытом запросе предложений и предложением об исполнении договора, указанным соответствующим Участником открытого запроса предложений в Заявке на участие в открытом запросе  предложений..

1.3.5. Место, условия, сроки оказания и краткая характеристика услуг указаны в Информационной карте открытого запроса предложений.

1.4. Начальная (максимальная) цена Договора

1.4.1. Начальная (максимальная) цена Договора указана в Информационной карте открытого запроса предложений.

1.5. Источник финансирования, форма, сроки и порядок оплаты

1.5.1. Заказчик финансирует Договор, который будет заключен по результатам подведения итогов открытого запроса предложений за счет собственных средств.

1.5.2. Порядок оплаты за оказанные услуги указан в Информационной карте открытого запроса предложений и в проекте Договора.

1.6. Требования к Участникам открытого запроса предложений.

1.6.1. К участию в открытом запросе предложений допускаются организации, отвечающие  требованиям раздела 1.6. Положения о закупках товаров, работ, услуг ОАО «Брянскоблгаз», в том числе:

-   непроведение ликвидации Участника открытого запроса предложений - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника открытого запроса предложений - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

- неприостановление деятельности Участника размещения заказа в порядке предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в открытом запросе предложений;

-  отсутствие у Участника открытого запроса предложений задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника открытого запроса предложений по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник открытого запроса предложений считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством РФ и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в открытом запросе предложений не принято;

- отсутствие сведений об участниках открытого запроса предложений в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»,   и (или) в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном  Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение  работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;

-         квалификационные требования к участнику открытого запроса предложений, указаны в Информационной карте открытого запроса предложений;

1.7. Отстранение от участия в открытом запросе предложений.

1.7.1. Заказчик либо Комиссия обязаны отстранить Участника открытого запроса предложений от дальнейшего участия в процедуре открытого запроса предложений на любом этапе ее проведения в следующих случаях:

-  в случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Участником открытого запроса предложений  в составе Заявки, либо отсутствие документов, определенных Документацией;

-   в случае установления факта приостановления деятельности Участника открытого запроса предложений в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях;

-  факта наличия у Участника открытого запроса предложений задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов такого участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что Участник открытого запроса предложений не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством РФ.

1.7.2. Заказчик вправе отклонить все Заявки на участие в открытом запросе предложений, а также отказаться от проведения открытого запроса предложений в любое время без объяснения причин, не неся при этом никакой ответственности перед Участниками открытого запроса предложений.

1.7.3. Заказчик вправе завершить процедуры открытого запроса предложений без заключения Договора по его результатам.

1.8. Расходы на участие в открытом запросе предложений.

1.8.1. Участник открытого запроса предложений несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей Заявки на участие в открытом запросе предложений, участием в открытом запросе предложений и заключением Договора. Заказчиком не возмещаются расходы, понесенные участниками открытого запроса предложений, независимо от результатов рассмотрения открытого запроса предложений. Документы, поступившие Заказчику в составе Заявки Участника открытого запроса предложения, последнему не возвращаются.

2. Документация открытого запроса предложений

2.1. Разъяснение положений Документации об открытом запросе предложений.    Предоставление документации об открытом запросе предложений.

    - При проведении открытого запроса предложений какие-либо переговоры Заказчика или Комиссии с Участником открытого запроса предложений не допускаются. В случае нарушения указанного положения открытый запрос предложений может быть признан недействительным в порядке, предусмотренном законодательством РФ.

Участник открытого запроса предложений вправе обратиться к заказчику за разъяснениями  положений документации об открытом запросе предложений. Запрос должен быть подписан полномочным лицом участника открытого запроса предложений. Запрос о разъяснении положений документации об открытом запросе предложений направляется в письменном виде Заказчику.

2.1.2.  Заказчик обеспечивает размещение Документации на сайте одновременно с размещением Извещения о проведении открытого запроса предложений. Документация должна быть доступна для ознакомления на сайте без взимания платы.

2.1.3.   Со дня размещения на сайте Извещения о проведении открытого запроса предложений Заказчик на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение двух дней со дня получения соответствующего заявления обязан предоставить такому лицу копию Документации об открытом запросе предложений в письменной форме в соответствии с порядком, указанным в Извещении о проведении открытого запроса предложений.

2.1.4.  Заказчик обязан ответить на любой письменный запрос Участника открытого запроса предложений, касающийся разъяснения Документации, полученный не позднее установленного в ней срока для запроса разъяснений.

2.1.5. Разъяснения положений Документации об открытом запросе предложений с указанием предмета открытого запроса предложений, но без указания Участника открытого запроса предложений, размещаются Заказчиком на сайте не позднее чем в течение трех дней со дня предоставления указанных разъяснений открытого запроса предложений, но до истечения срока окончания приема Заявок на участие в открытом запросе предложений.

2.2. Внесение изменений в Документацию об открытом запросе предложений и в Извещение о проведении открытого запроса предложений

2.2.1. До истечения срока окончания приема Заявок на участие в открытом запросе предложений Заказчик вправе внести изменения в Извещение об  открытом запросе предложений и в Документацию об открытом запросе предложений, в том числе продлить срок окончания подачи Заявок на участие в открытом запросе предложений. Все Участники  извещаются Заказчиком об этих изменениях при помощи оперативной связи (телефон, факс, электронная почта).

2.2.2. Изменения, вносимые в Документацию, утверждаются руководителем Заказчика.

    - Изменения, вносимые в Извещение о проведении открытого запроса предложений либо Документацию размещаются Заказчиком на  сайте не позднее, чем в течение трех дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений. В случае, если указанные изменения размещены на  сайте позднее, чем за три дня до даты окончания подачи Заявок, то срок подачи Заявок на участие в открытом запросе предложений должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на сайте внесенных в Извещение о проведении открытого запроса предложений либо в Документацию изменений до даты окончания подачи Заявок на участие в открытом запросе предложений такой срок составлял не менее чем три дня.

2.3. Отказ от проведения открытого запроса предложений

2.3.1. Заказчик вправе отказаться от проведения открытого запроса предложений, а также завершить процедуру открытого запроса предложений без заключения Договора по его результатам в любое время, при этом Заказчик не возмещает Участнику размещения заказа расходы, понесенные им в связи с участием в процедурах открытого запроса предложений.

2.3.2. Извещение об отказе от проведения открытого запроса предложений размещается Заказчиком на сайте. Соответствующие уведомления об отказе от проведения открытого запроса предложений Заказчик обязан направить всем Участникам размещения заказа.

2.3.3. После размещения Извещения об отказе от проведения запроса предложений Заказчик возвращает Участникам размещения заказа обеспечение Заявки на участие в запросе предложений в случае, если они были предоставлены Участниками размещения заказа в соответствии с требованиями, установленными Документацией.

2.3.4. Участники размещения заказа, использующие Документацию с сайта, идентификация которых невозможна, самостоятельно отслеживают возможные изменения, внесенные в Извещение о проведении открытого запроса предложений либо в Документацию.

2.3.5. Заказчик не несет ответственности в случае, если Участник размещения заказа не ознакомился с опубликованными надлежащим образом изменениями, внесенными в Извещение о проведении открытого запроса предложений, либо в Документацию.

3. Требования к Заявке на участие в открытом запросе предложений

3.1. Форма Заявки на участие в открытом запросе предложений

3.1.1. Заявку на участие в открытом запросе предложений, составленную по форме, содержащейся в разделе 4 Документации, Участник размещения заказа подает Заказчику в письменной форме в запечатанном конверте. При этом на таком конверте указывается наименование предмета открытого запроса предложений, на участие в котором подается данное предложение. Заявка на участие в открытом запросе предложений может быть подана Участником открытого запроса предложений посредством почты, курьерской службы или лично. В отношении каждого предмета открытого запроса предложений (лота) Заявка на участие в открытом запросе предложений подается отдельно.

3.2. Язык документов, входящих в состав Заявки на участие в открытом запросе предложений

3.2.1. Все документы, входящие в состав Заявки на участие в открытом запросе предложений, должны быть составлены на русском языке. Подача документов, входящих в состав Заявки на иностранном языке должна сопровождаться представлением надлежащим образом заверенного перевода соответствующих документов на русский язык.

3.2.2. Документы, происходящие из иностранного государства, должны быть надлежащим образом легализованы либо апостилированы в соответствии с международными договорами Российской Федерации. 3.1.1. Заявку на участие в запросе предложений, составленную по форме, содержащейся в разделе 4 Документации, Участник размещения заказа подает Заказчику в письменной форме в запечатанном конверте. При этом на таком конверте указывается наименование предмета запроса предложений, на участие в котором подается Заявка. Заявка на участие в запросе предложений может быть подана Участником размещения заказа посредством почты или курьерской службы, либо лично.

3.3. Требования к содержанию документов, входящих в состав Заявки на участие в открытом запросе предложений

3.3.1 Заявка на участие в открытом запросе предложений, которую представляет Участник размещения заказа в соответствии с требованиями Документации, должна:

- быть подготовлена по форме, представленной в Разделе 4 Документации;

- содержать сведения и документы, предусмотренные Информационной картой открытого запроса предложений.

3.3.2. При подготовке Заявки и документов, входящих в состав Заявки, не допускается использование факсимильного воспроизведения подписей.

3.4. Требования к предложениям о цене Договора

3.4.1. Цена Договора, предлагаемая Участником открытого запроса предложений, не может превышать начальную (максимальную) цену Договора, указанную в Информационной карте открытого запроса предложений.

3.4.2. Валютой, используемой при формировании цены договора и осуществления расчетов, является российский рубль.

3.4.3. Участник размещения заказа определяет цену Договора в соответствии с требованиями Документации об открытом запросе предложений и представляет предложение о цене Договора в Заявке по форме, содержащейся в разделе 4 настоящей документации.

3.5. Требования к описанию выполняемых работ

3.5.1. Описание работ, которые являются предметом Договора, их количественных и качественных характеристик осуществляется в соответствии с требованиями, указанными в Информационной карте открытого запроса предложений, и приводится в тексте Заявки, представленной в Разделе 4 Документации.

3.6. Требования к оформлению Заявок на участие в открытом запросе предложений.

3.6.1. При описании условий и предложений Участники открытого запроса предложений должны применять общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов Российской Федерации.

3.6.2. Сведения, которые содержатся в Заявках Участников открытого запроса предложений, не должны допускать двусмысленных толкований. Если в документах, входящих в состав Заявки на участие в открытом запросе предложений, имеются расхождения между обозначением сумм прописью и цифрами, то Комиссией принимается к рассмотрению сумма, указанная прописью.

3.6.3. Все документы, представленные Участниками открытого запроса предложений, должны быть скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица Участника открытого запроса предложений собственноручно. Все листы Заявки (всех документов, представленных в составе Заявки) должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в открытом запросе предложений должна содержать опись входящих в её состав документов, быть скреплена печатью и заверена подписью уполномоченного лица Участника открытого запроса предложений собственноручно, в том числе на сшивке. Верность копий документов, представляемых в составе Заявки, должна быть подтверждена печатью и подписью уполномоченного лица Участника, если иная форма заверения не установлена нормативными правовыми актами Российской Федерации. Копии документов должны быть заверены в нотариальном порядке в случае, если указание на это содержится в настоящей документации о проведении открытого запроса предложений.

3.6.4. Заявка на участие в открытом запросе предложений должна быть выполнена машинописным способом и легко читаема. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица Участника открытого запроса предложений.

3.6.5. Все документы, представляемые Участниками открытого запроса предложений в составе Заявки, должны быть заполнены по всем пунктам.

4. Подача Заявок на участие в открытом запросе предложений

4.1. Порядок, место, даты начала и окончания срока подачи Заявок на участие в открытом запросе предложений

4.1.1. Для участия в открытом запросе предложений Участник открытого запроса предложений подает Заявку в срок и по форме, установленной настоящей Документацией.

4.1.2. Датой начала срока подачи Заявок является день, следующий за днем размещения на сайте Извещения о проведении открытого запроса предложений. Прием Заявок производится по рабочим дням с 09 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по Московскому времени. Прием Заявок прекращается в момент вскрытия конвертов с Заявками.

4.1.3. Заказчик вправе продлить срок подачи Заявок и внести соответствующие изменения в Извещение о проведении открытого запроса предложений.

4.1.4. Заявки на участие в открытом запросе предложений до последнего дня срока подачи Заявок подаются по адресу, указанному в Извещении о проведении открытого запроса предложений и Информационной карте открытого запроса предложений. В последний день подачи Заявок (день осуществления процедуры вскрытия конвертов с Заявками на участие в открытом запросе предложений), Участники открытого запроса предложений вправе подать Заявки на заседании Комиссии непосредственно перед вскрытием конвертов с Заявками.

Участник открытого запроса предложений при отправке Заявки по почте, несет риск доставки Заявки не по адресу подачи Заявок, указанному в Извещении о проведении открытого запроса предложений и Информационной карте открытого запроса предложений, а также риск доставки Заявки после прекращения приёма Заявок на участие в открытом запросе предложений, в этом случае Заявка будет признана опоздавшей.

4.1.5. Участник открытого запроса предложений подает Заявку в письменной форме в запечатанном конверте. На таком конверте указывается (конверт маркируется) наименование открытого запроса предложений,  время и дата вскрытия конвертов в соответствии с Информационной картой открытого запроса предложений и реестровый номер    закупки следующим образом: «Заявка на участие в открытом запросе предложений  _______________________________Лот №____ (указывается лот, по которому предоставляется заявка). Реестровый номер закупки________________________. Не вскрывать до ______ часов ______________20__ года.  Реестровый номер указывается на основании реестрового номера, который содержится в Извещении о проведении открытого запроса предложений. Участник открытого запроса предложений вправе не указывать на таком конверте свое фирменное наименование и почтовый адрес.

4.1.6. Каждый конверт с Заявкой на участие в открытом запросе предложений, поступивший в срок, указанный в пунктах 4.1.2, 4.1.3 настоящего Раздела, регистрируется уполномоченными лицами Заказчика в Журнале регистрации поступления заявок на участие в открытом запросе предложений, в порядке поступления конвертов с заявками. Каждый поступивший конверт с Заявкой маркируется Заказчиком путем нанесения на конверт индивидуального кода. Запись регистрации Заявки должна включать регистрационный номер Заявки, дату, время, способ подачи, индивидуальный код, подпись и расшифровку подписи лица, вручившего конверт уполномоченному лицу Заказчика (в случае подачи заявки непосредственно представителем Участника открытого запроса предложений). Участнику открытого запроса предложений, подавшему конверт с Заявкой на участие в открытом запросе предложений, по его требованию Заказчиком выдается расписка в получении конверта с Заявкой на участие в открытом запросе предложений. Такая расписка должна содержать регистрационный номер Заявки на участие в открытом запросе предложений, дату, время, способ подачи, индивидуальный код, подпись и расшифровку подписи должностного лица, получившего конверт с Заявкой, указанные в Журнале регистрации Заявок на участие в открытом запросе предложений.

В случае направления Заявки по почте, участник открытого запроса предложений направляет заявку заказным письмом с уведомлением. Соответствующая расписка в получении конверта  с Заявкой на участие в открытом запросе предложений направляется Участнику открытого запроса предложений по почте

4.1.7. Участник открытого запроса предложений вправе подать только одну Заявку на участие в открытом запросе предложений.

4.1.8. Участники открытого запроса предложений, подавшие Заявки, и Заказчик обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в таких Заявках до вскрытия конвертов с Заявками на участие в открытом запросе предложений. Лица, осуществляющие хранение конвертов с Заявками, не вправе допускать повреждения таких конвертов и Заявок до момента их вскрытия.

4.1.9. Если конверт с Заявкой не запечатан и/или не маркирован в порядке, указанном выше, Заказчик не несет ответственности за утерю конверта или его содержимого или досрочное вскрытие такого конверта. В случае, если конверт не запечатан и не маркирован в порядке, указанном выше, такой конверт с заявкой не принимается Заказчиком и возвращается лицу, подавшему такой конверт. В случае получения такого конверта по почте, соответствующий конверт Заказчиком не возвращается.

4.2. Изменения и отзыв Заявок на участие в открытом запросе предложений

4.2.1 Участник открытого запроса предложений вправе изменить, дополнить или отозвать свою Заявку на участие в открытом запросе предложений после ее подачи при условии, что Заказчик получит письменное уведомление о замене, дополнении или отзыве Заявки до истечения установленного в Документации об открытом запросе предложений срока подачи Заявок на участие в открытом запросе предложений. Изменения и дополнения к Заявкам на участие в открытом запросе предложений после окончания срока подачи Заявок на участие в открытом запросе предложений не принимаются.

4.2.2. Полученные после окончания установленного Документацией срока подачи Заявок на участие в открытом запросе предложений конверты с Заявками на участие в открытом запросе предложений Заказчиком и Комиссией не вскрываются и не рассматриваются.

4.2.3. Изменения, внесенные в Заявку на участие в открытом запросе предложений, считаются неотъемлемой частью Заявки.

    - Изменения Заявки на участие в открытом запросе предложений подаются в запечатанном конверте. На конверте указываются: наименование открытого запроса предложений, реестровый номер закупки, № лота и индивидуальный код Заявки в следующем порядке: «Изменение Заявки на участие в открытом запросе предложений ___________________Лот №_____(указывается лот, по которому предоставляются изменения  заявки). Реестровый номер закупки__________. Индивидуальный код заявки__________». Изменения Заявки должны быть оформлены в порядке, установленном для оформления Заявок на участие в открытом запросе предложений в соответствии с пунктом 3.6 настоящего Раздела. До последнего дня подачи Заявок на участие в открытом запросе предложений, установленного в пункте 4.1 настоящего Раздела и Информационной карте, изменения Заявок  на участие в открытом запросе предложений подаются по адресу, указанному в Извещении о проведении открытого запроса предложений (с учетом всех изменений извещения о проведении открытого запроса предложений, являющихся неотъемлемой частью Извещения о проведении открытого запроса предложений) и в Информационной карте. В день окончания срока подачи заявок на участие в открытом запросе предложений, изменения заявок на участие в открытом запросе предложений подаются на заседании комиссии по подведению итогов открытого запроса предложений до момента вскрытия конвертов с заявками.

    - Изменения заявок на участие в открытом запросе предложений регистрируются в Журнале регистрации заявок на участие в открытом запросе предложений в порядке, установленном в пункте 4.1 настоящей документации.

    - Участник открытого запроса предложений, подавшие изменения заявок на участие в открытом запросе предложений и Заказчик обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, солержащихся в таких изменениях заявок до вскрытия конвертов с изменениями заявок. Лица, осуществляющие хранение конвертов с изменениями заявок на участие в открытом запросе предложений, не вправе допускать повреждения таких конвертов и, содержащихся в них изменений заявок до момента их вскрытия.

    - Конверты с изменениями Заявок вскрываются Комиссией одновременно с конвертами с Заявками на участие в открытом запросе предложений. После вскрытия конвертов с Заявками и конвертов с изменениями соответствующих Заявок Комиссия устанавливает, поданы ли изменения Заявки надлежащим лицом. О вскрытии конвертов с изменениями Заявок делается соответствующая отметка в Протоколе вскрытия конвертов с Заявками.

    - В случае, если конверт с изменениями заявки на участие в открытом запросе предложений не запечатан и не маркирован в порядке, указанном выше, такие конверты с изменениями заявок на участие в открытом запросе предложений не принимаются Заказчиком и возвращаются лицу, подавшему такой конверт. В случае получения такого конверта Заказчиком по почте, соответствующий конверт возвращается по адресу отправителя, указанному на конверте. При этом Заказчик не несет ответственности за утерю и досрочное вскрытие такого конверта.

    - Участник открытого запроса предложений, подавший заявку на участие в открытом запросе предложений, вправе отозвать заявку в любое время до момента вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом запросе предложений.

    - Заявки на участие в открытом запросе предложений отзываются в  следующем порядке. Участник открытого запроса предложений подает в письменном виде уведомление об отзыве заявки. Уведомление должно содержать следующую информацию: наименование открытого запроса предложений, реестровый номер закупки, регистрационный номер заявки на участие в открытом запросе предложений, дата, время и способ подачи заявки на участие в открытом запросе предложений, номер индивидуального кода.

    - Уведомление об отзыве Заявки должно быть подписано уполномоченным лицом Участника размещения заказа и скреплено печатью. До последнего дня подачи Заявок на участие в открытом запросе предложений, уведомления об отзыве Заявок на участие в открытом запросе предложений подаются по адресу, указанному в Извещении о проведении открытого запроса предложений и  Информационной карте открытого запроса предложений. В день окончания срока подачи Заявок на участие в открытом запросе предложений, Заявки на участие в открытом запросе предложений отзываются на заседании Комиссии до момента вскрытия конвертов с Заявками.

    - После получения и регистрации отзыва заявки на участие в открытом запросе предложений комиссия по подведению итогов запроса предложений  сравнивает индивидуальный код заявки на участие в открытом запросе предложений и индивидуальный код, указанный в заявлении об отзыве заявки, если они совпадают, выдает представителю конверт с заявкой на участие в открытом запросе предложений. Представитель Участника передает комиссии по подведению итогов расписку в получении заявки на участие в открытом запросе предложений, которая хранится с остальными документами запроса предложений.

    - Заказчик не несет ответственность за негативные последствия, наступившие для Участника открытого запроса предложений, Заявка на участие в открытом запросе предложений которого отозвана.

    - Заявки на участие в открытом запросе предприятий, отозванные до окончания срока подачи заявок на участие в открытом запросе предложений в порядке, указанном выше, не участвуют в процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом запросе предложений. Не рассматриваются и не оцениваются.

4.2.15. После окончания срока подачи Заявок не допускается отзыв Заявок на участие в открытом запросе предложений.

5. Вскрытие конвертов с Заявками  на участие в открытом запросе предложений

  - Заказчиком проводит публичную процедуру вскрытия поступивших конвертов с Заявками на участие в открытом запросе предложений в день, час и месте, указанном в Извещении о проведении открытого запроса предложений и в Информационной карте.

  - Представитель Участника должен иметь при себе  паспорт и доверенность. Присутствующие представители Участников регистрируются в листе регистрации, который прикладывается к протоколу вскрытия конвертов с Заявками.

  - Комиссией по подведению итогов открытого запроса предложений вскрываются конверты с заявками на участие в открытом запросе предложений, поступившие Заказчику до момента вскрытия заявок.

5.4.    В случае установления факта подачи одним Участником размещения заказа двух и более Заявок на участие в открытом запросе предложений при условии, что поданные ранее Заявки на участие в открытом запросе предложений таким Участником не отозваны, все Заявки на участие в открытом запросе предложений такого Участника, поданные в отношении данного открытого запроса предложений не рассматриваются.

5.5.   Процедура вскрытия Заявок проводится Заказчиком. При вскрытии конвертов с Заявками на участие в открытом запросе предложений в Протокол вскрытия Заявок на участие в открытом запросе предложений заносятся следующие сведения:

наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) и почтовый адрес каждого Участника открытого запроса предложений, Заявка которого вскрывается;

предложение по цене Договора (товаров, работ, услуг, являющихся предметом открытого запроса предложений), содержащееся в Заявке, и/или условии исполнения Договора, указанные в такой Заявке и являющиеся критериями оценки Заявок;

решение о признании открытого запроса предложений несостоявшимся в случае, если на участие в открытом запросе предложений не представлено ни одной Заявки.

5.4.   Заказчик ведет Протокол вскрытия Заявок, который подписывается уполномоченным представителем Заказчика непосредственно после завершения процедуры вскрытия конвертов с Заявками. Указанный Протокол размещается Заказчиком на сайте: www.gro32.ru.не позднее чем через три дня со дня его подписания.

5.5.    В случае, если по окончании срока подачи Заявок на участие в открытом запросе предложений не подано ни одной Заявки на участие, открытый запрос предложений признается несостоявшимся, о чем указывается в Протоколе вскрытия Заявок на участие в открытом запросе предложений.

  - Заказчик вправе потребовать от Участников открытого запроса предложений разъяснения положений поданных ими заявок на участие в открытом запросе предложений. Не допускаются требования, направленные на изменение содержания Заявок, включая изменение цены.

5.7.     В случае, если по окончании срока подачи Заявок подана только одна Заявка на участие в открытом запросе предложений, то конверт с такой Заявкой вскрывается, проводится ее рассмотрение и оценка в порядке, установленном Документацией.

6. Рассмотрение, оценка и сопоставление

Заявок на участие в открытом запросе предложений.

6.1. Рассмотрение, оценка и сопоставление Заявок на участие в открытом запросе предложений могут проводиться одновременно или последовательно.

6.2. Заказчик рассматривает Заявки на участие в открытом запросе предложений на соответствие следующим требованиям:

-    наличие документов, определенных Документацией об открытом запросе предложений;

- соответствие предмета Заявки на участие в открытом запросе предложений предмету открытого запроса предложений, указанному в Документации об открытом запросе предложений;

- наличие обеспечения Заявки на участие в открытом запросе предложений, если в Документации об открытом запросе предложений установлено данное требование;

- не превышение предложения по цене Договора (товаров, работ, услуг, являющихся предметом открытого запроса предложений), содержащегося в Заявке на участие в открытом запросе предложений,  начальной (максимальной) цены Договора, установленной Заказчиком.

6.3. Заказчиком проводится проверка информации об Участниках открытого запроса предложений, в том числе осуществляется оценка их правоспособности, платежеспособности и деловой репутации участника.

6.4. По результатам рассмотрения и проверки информации об Участниках открытого запроса предложений Заказчик вправе отклонить Заявку на участие  в открытом запросе предложений:

- отсутствия документов, определенных Документацией, либо наличия в таких документах недостоверных сведений об Участнике открытого запроса предложений или о товарах (работах, услугах), на поставку (выполнение, оказание) в отношении которых размещается заказ;

- отсутствия обеспечения Заявки на участие в открытом запросе предложений, если в Документации установлено данное требование;

-  если предложение о цене договора превышает начальную (максимальную) цену предмета договора, установленную в настоящей документации;

- несоответствия Участника открытого запроса предложений требованиям, указанным в п.1.6. настоящей Документации, в том числе в случае наличия сведений об Участнике открытого запроса предложений и (или) его соисполнителе (субподрядчике) в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном ст. 5 Федерального закона от18.07.2011.№ 223 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», и (или) в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 94 «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

6.5. В случае принятия решения об отклонении Заявок на участие в открытом запросе предложений в соответствии с п. 6.4 настоящей Документации Заказчик оформляет такое решение Протоколом, в котором должны быть указаны сведения об отклоняемых Заявках на участие в открытом запросе предложений, положения Документации, которым они не соответствуют. Протокол подписывается уполномоченным представителем Заказчика и размещается  на сайте не позднее чем через три дня со дня его подписания.

6.6. В случае, если на основании результатов рассмотрения Заявок на участие в открытом запросе предложений принято решение об отклонении всех Заявок на участие в открытом запросе предложений, то открытый запрос предложений признается несостоявшимся, о чем указывается в Протоколе вскрытия Заявок на участие в открытом запросе предложений.

6.7. В случае, если по результатам рассмотрения Заявок по решению Заказчика только одна Заявка на участие в открытом запросе предложений не была отклонена, то такая Заявка оценивается в порядке, установленном Документацией об открытом запросе предложений.

6.8. В целях выявления лучших условий исполнения Договора проводится оценка и сопоставление Заявок на участие в открытом запросе предложений, по итогам которых Заявки на участие в открытом запросе предложений ранжируются по степени предпочтительности для Заказчика. В случае, если Заказчиком было принято решение об отклонении Заявок на участие в открытом запросе предложений, оцениваются только Заявки на участие в открытом запросе предложений, которые не были отклонены.

7. Комиссия по подведению итогов открытого запроса предложений.

7.1. Оценка и сопоставление Заявок на участие в открытом запросе предложений должна проводиться членами Комиссии по подведению итогов запросов предложений в строгом соответствии с критериями и порядком, предусмотренными Документацией об открытом запросе предложений. Состав Комиссии по подведению итогов открытого запроса предложений указывается в распорядительном документе Общества о проведении открытого запроса предложений.

7.2. Число членов Комиссии по подведению итогов открытого запроса предложений должно быть не менее чем пять человек. К оценке и сопоставлению Заявок на участие в открытом запросе предложений могут быть привлечены специалисты – сотрудники профильных структурных подразделений Общества, сторонние лица, обладающие специальными знаниями по предмету открытого запроса предложений. В состав Комиссии по подведению итогов открытого запроса предложений могут входить как работники Заказчика, так и иные лица. Членами Комиссии по подведению итогов открытого запроса предложений не могут быть физические лица, лично заинтересованные в определенных результатах открытого запроса предложений, в том числе подавшие Заявки на участие в открытом запросе предложений, состоящие в штате или являющиеся членами органов управления Участников открытого запроса предложений. Такие члены Комиссии должны заявить самоотвод, о чем делается отметка в Протоколе, и не принимать участие в голосовании.

7.3. При проведении оценки и сопоставления Заявок на участие в открытом запросе предложений Комиссия по подведению итогов открытого запроса предложений и привлекаемые специалисты должны руководствоваться:

-  действующим законодательством РФ;

- условиями открытого запроса предложений, изложенными в Извещении, документации об открытом запросе предложений, внесенными в них изменениями, а также разъяснениями положений Документации об открытом запросе предложений, направленными участниками открытого запроса предложений;

- критериями оценки и сопоставления Заявок на участие в открытом запросе предложений, предусмотренными Документацией об открытом запросе предложений

7.4.  В случае привлечения к оценке и сопоставлению заявок на участие в открытом запросе предложений специалистов, по результатам проведенных ими оценки и сопоставления заявок на участие в открытом запросе предложений Заказчик формирует сводный отчет, в котором систематизирует и обобщает материалы проведенных оценки и сопоставления всех заявок на участие в открытом запросе предложений по степени предпочтительности для Заказчика, за исключением случаев, когда оценка и сопоставление заявок проводится членами Комиссии по подведению итогов открытого запроса предложений без привлечения специалистов.

7.5. Основными задачами Комиссии являются:

7.5.1. Выбор Заявки, наиболее полно удовлетворяющей потребностям Заказчика и обеспечивающей наилучшие условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, являющихся предметом открытого запроса предложений.

7.5.2.   Обеспечение максимальной эффективности открытого запроса предложений.

7.5.3. Соблюдение принципов объективности, прозрачности, беспристрастности, конкурентности, равных условий и не дискриминации при проведении открытого запроса предложений.

    - Устранение возможностей нанесения вреда Заказчику при проведении открытого запроса предложений.

7.6. Для реализации указанных задач Комиссия принимает решение о результатах открытого запроса предложений на основании оценки Заявок, в том числе о выборе наилучшей Заявки на участие в открытом запросе предложений, или признании открытого запроса предложений несостоявшемся в случае, если отклонены все Заявки.

7.7.  Комиссия для выполнения своих функций вправе:

7.7.1. Принимать решение о проведении процедуры уторговывания;

7.7.2. Принимать решение об отклонении всех Заявок на участие в открытом запросе предложений;

7.7.3. Принимать решение об отказе от проведения открытого запроса предложений.

7.7.4. Принимать решение о пересмотре итогов открытого запроса предложений в случае, если Участник размещения заказа, представивший Заявку, признанную наилучшей, признан уклонившимся от заключения Договора, или не предоставил обеспечение исполнения Договора, если в Документации открытого запроса предложений было установлено такое требование.

7.8. Комиссия осуществляет свою деятельность путем проведения заседаний, итоги которых оформляются Протоколами заседаний, которые подписываются всеми присутствующими на заседаниях членами Комиссии.

7.9. Комиссия возглавляется Председателем, который назначается соответствующим распорядительным документом.

7.10.  Председатель Комиссии по подведению итогов открытого запроса предложений:

7.10.1. Созывает и проводит заседания Комиссии, в том числе определяет дату, время, повестку дня заседания Комиссии, список лиц, приглашаемых на заседание.

7.10.2. Подписывает протоколы заседаний Комиссии открытого запроса предложений;

7.10.3. Обеспечивает объективное и беспристрастное принятие решений в соответствии с правилами, установленными настоящей Документацией об открытом запросе предложений и Положением о закупках товаров, работ, услуг ОАО «Брянскоблгаз».

7.11. Председатель и иные члены Комиссии по подведению итогов открытого запроса предложений обязаны принимать решения на основе принципов справедливого, равного и объективного отношения к Участникам открытого запроса предложений в соответствии с правилами, условиями и критериями, указанными в Документации об открытом запросе предложений.

7.12. Членам Комиссии по подведению итогов открытого запроса предложений, а также привлекаемым к работе Комиссии лицам, запрещается:

7.12.1. Осуществлять действия, направленные на создание преимуществ одному или нескольким Участникам открытого запроса предложения.

7.12.2. Проводить консультации и переговоры с Участниками открытого запроса предложений.

7.12.3. Предоставлять иным лицам (за исключением Заказчика) информацию, которая стала им известна в процессе организации и проведения процедуры открытого запроса предложений, если эта информация составляет коммерческую или иную охраняемую законом тайну.

7.13. Заседания Комиссии  признаются правомочными, если на них присутствует не менее половины ее членов.

7.14. Заседания Комиссии  ведет Председатель Комиссии.

7.15. Комиссия рассматривает вопросы повестки дня заседания путем заслушивания докладчиков, а также приглашенных лиц. По результатам обсуждения формулируется решение, которое выносится на голосование членов Комиссии.

7.16. Комиссия   принимает свои решения простым большинством голосов присутствующих на заседании членов. При равенстве голосов голос Председателя Комиссии является решающим. Члены Комиссии участвуют в ее работе лично.

7.17. Форма принятия решения Комиссии - открытое голосование. Голосование осуществляется по каждому вопросу отдельно. Каждый член Комиссии имеет один голос и может голосовать по рассматриваемому вопросу "за" или "против". Присутствующие на заседании члены Комиссии не вправе уклоняться от голосования.

Подсчет голосов производится Председателем Комиссии.

7.18. Каждый член Комиссии по подведению итогов открытого запроса предложений на этапе оценки и сопоставления Заявок детально изучает Заявки на участие в открытом запросе предложений, не отклоненные Заказчиком по результатам рассмотрения Заявок.

Ранжирование Заявок может проводиться простым голосованием.

7.19. Комиссия принимает самостоятельное решение. Член Комиссии по подведению итогов открытого запроса предложений несет персональную ответственность за поданный им голос при принятии решения Комиссией.

7.20. Комиссия должна принимать решения на основе принципов справедливого, равного и объективного отношения к Участникам открытого запроса предложений в соответствии с правилами, условиями и критериями, указанными Документацией.

7.21. Решения Комиссии о результатах открытого запроса предложений обязательны для Заказчика.

7.22. Подготовку заседаний Комиссии, включая своевременное оформление и рассылку необходимых документов, информирование членов Комиссии по вопросам повестки дня заседания и по другим вопросам, относящимся к деятельности Комиссии, а также оформление Протоколов заседаний Комиссии открытого запроса предложений осуществляет Секретарь комиссии.

8. Принятие решения о результатах запроса предложений.

8.1. Решение о результатах открытого запроса предложений принимается Комиссией по подведению итогов запроса предложений.

8.2. На основании результатов оценки и сопоставления Заявок Комиссия по подведению итогов открытого запроса предложений может принять следующие решения:

- о выборе наилучшей Заявки на участие в открытом запросе предложений;

- о проведении процедуры уторговывания Заявок на участие в открытом запросе предложений;

- об отклонении всех Заявок на участие в открытом запросе предложений и признании открытого запроса предложений несостоявшимся;

- об отказе от проведения открытого запроса предложений.

8.3. Решение Комиссии  оформляется Протоколом, в котором, в том числе, должны содержаться следующие сведения:

- о месте, дате, времени проведения вскрытия Заявок на участие в открытом запросе предложений, об Участниках открытого запроса предложений, представивших Заявки;

- о решении Заказчика об отклонении Заявок с указанием положений Документации, которым они не соответствуют, в случае принятия такого решения;

- о результатах оценки и сопоставления Заявок на участие в открытом запросе предложений;

- наименование (для юридических лиц), фамилия, имя, отчество (для физического лица) и почтовый адрес Участника открытого запроса предложений, представившего Заявку на участие в открытом запросе предложений, признанную наилучшей.

8.4. Комиссия  вправе отклонить все заявки на участие в открытом запросе предложений, если ни одна из них не удовлетворяет установленным в настоящей документации об открытом запросе предложений требованиям в отношении участника открытого запроса предложений, требованиям в отношении товаров, услуг, являющихся предметом открытого запроса предложений, а также требованиям к оформлению заявки на участие в открытом  запросе предложений.

8.5. Комиссия  вправе отказаться от проведения запроса предложений в любое время без объяснения причин, не неся при этом никакой ответственности перед Участниками открытого запроса предложений, а также завершить процедуру открытого запроса предложений без заключения Договора по его результатам в любое время. При этом Заказчик не возмещает Участнику размещения заказа расходы, понесенные им в связи с участием в процедурах открытого запроса предложений.

8.6. Протокол о подведении итогов запроса предложений подписывается всеми присутствующими на заседании членами Комиссии по подведению итогов открытого запроса предложений и размещается Заказчиком на сайте не позднее чем через три дня со дня его подписания.

8.7. Заказчик открытого запроса предложений незамедлительно в письменной форме уведомляет Участника, представившего Заявку на участие в открытом запросе предложений, признанную наилучшей, о результатах открытого запроса предложений.

8.8. Протоколы и другие документы, составленные в ходе проведения открытого запроса предложений, Заявки, Извещение и Документация, изменения, внесенные в Документацию и разъяснения Документации хранятся Заказчиком не менее чем три года с даты подписания Протокола о подведении итогов открытого запроса предложений.

9. Заключение Договора по результатам проведения открытого запроса предложений.

9.1. Участник, представивший заявку на участие в открытом запросе предложений, признанную наилучшей, должен представить Заказчику подписанный им текст договора в двух экземплярах в сроки и на условиях содержащихся в Информационной карте открытого запроса предложений и заявке на участие в открытом запросе предложений, признанной наилучшей.

9.2. В случае, если Участник, представивший Заявку на участие в открытом запросе предложений, признанную наилучшей, в срок, предусмотренный Документацией об открытом запросе предложений, не представил Заказчику подписанный Договор, такой Участник  признается Заказчиком уклонившимся от заключения Договора.

  - В случае, если Участник, представивший заявку на участие в открытом запросе предложений, признанную наилучшей, признан Заказчиком, уклонившимся от заключения договора, Комиссия по подведению итогов открытого запроса предложений вправе пересмотреть решение об итогах открытого запроса предложений.

  - Заказ признается размещенным со дня заключения Договора.

10. Исполнение договора, заключенного по результатам открытого запроса предложений.

10.1. В ходе исполнения договора, заключенного по результатам открытого запроса   предложений, стороны вправе договориться об изменении объема, цены закупаемых товаров, работ, услуг или сроков исполнения договора по сравнению с указанными в документации открытого запроса предложений и в протоколе, составленном по результатам открытого запроса предложений.  В этом случае на сайте должна быть размещена информация об изменении договора с указанием измененных условий не позднее чем в течение десяти дней со дня внесения изменений в договор.

РАЗДЕЛ 3. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА

ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

Следующая     информация    и     данные изменяют и/или дополняют      положения

Раздела 2. «Общие условия проведения открытого запроса предложений». При возникновении противоречия между положениями, закрепленными в Разделе 2 и настоящей Информационной картой, применяются положения Информационной карты.

| №№ п/п | Наименование пункта | Текст пояснений |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование Заказчика, контактная информация | Полное наименование: Открытое акционерное общество «Брянскоблгаз» ИНН/КПП 3234007455/325050001 Почтовый адрес: 241033 г. Брянск, ул. Щукина,54 Телефон/факс: 8 (4832) 74-21-36 Адрес электронной почты: e-mail: general@gro32.ru Контактный телефон: 8 (4832) 58-99-72, 74-28-62 Адрес сайта в Интернет: www. gro32.ru |
|  | Вид и предмет запроса предложений | Открытый запрос предложений по отбору подрядной организации для выполнения работ по строительству скрытых переходов методом наклонно-направленного бурения: Лот №1. Отбор подрядной организации на право заключения договора для выполнения работ по строительству скрытых переходов методом наклонно-направленного бурения на объекте: «Газопровод низкого давления ул. Озерная-ул.Молодежная–ул.Луговая н.п.Неверь Дятьковского района Брянской области. Реконструкция (№1325)». Лот №2. Отбор подрядной организации на право заключения договора для выполнения работ по строительству скрытых переходов методом наклонно-направленного бурения на объекте: «Газопровод высокого и среднего давления н.п.Алтухово-н.п.Борщево Навлинского района». Лот №3. Отбор подрядной организации на право заключения договора для выполнения работ по строительству скрытых переходов методом наклонно-направленного бурения (ННБ) на объекте: «Газораспределительная сеть по адресу: Брянская обл., Брянский р-н, от ГРС до ГРП ОПХ «Брянское», от пункта редуцирования до ГРП на территории МТС; к-з «им.К.Маркса»; к-з «Ленинец» от места врезки до ГРП и котельной с.Бетово; от ГРС с.Молотино до котельной совхоза; от ГРС в/ч до ГРП; кз- «им.Ленина»; с-з «Свердловский»; от ГРС до ГРП и котельной (территория с/х опытной станции); РУ-6 от проектируемой ГРС до существующих сетей города; РУ-3 от проектируемой ГРС до существующих сетей города; с-з «Свердловский» на трассе к птичнику. Реконструкция. (№292)» Лот №4. Отбор подрядной организации на право заключения договора для выполнения работ по строительству скрытых переходов методом наклонно-направленного бурения (ННБ) на объекте: «Газопровод высокого и среднего давления н.п. Саранчино Севского района» Лот №5. Отбор подрядной организации на право заключения договора для выполнения работ по строительству скрытых переходов методом наклонно-направленного бурения (ННБ) на объекте: «Газораспределительная сеть, газопровод распределительный по адресу: Брянская область г. Сельцо (№308)» Лот №6. Отбор подрядной организации на право заключения договора для выполнения работ по строительству скрытых переходов методом наклонно-направленного бурения (ННБ) на объекте: «Газопровод высокого давления от ГРС до ГРП г. Сельцо Брянская область. Реконструкция. (№ 177)» Лот №7. Отбор подрядной организации на право заключения договора для выполнения работ по строительству скрытых переходов методом наклонно-направленного бурения (ННБ) на объекте: «Газопровод высокого и среднего давления н.п. Березовка - н.п. Красная Слобода -н.п. Смелиж Суземского района Брянской области» Лот №8. Отбор подрядной организации на право заключения договора для выполнения работ по строительству скрытых переходов методом наклонно-направленного бурения (ННБ) на объекте: «Газопровод высокого и среднего давления н.п. Горяны Унечского района» Лот №9. Отбор подрядной организации на право заключения договора для выполнения работ по строительству скрытых переходов методом наклонно-направленного бурения (ННБ) на объекте: «Газопровод высокого и среднего давления н.п. Хвощевка Севского района Брянской области» Лот №10. Отбор подрядной организации на право заключения договора для выполнения работ по строительству скрытых переходов методом наклонно-направленного бурения (ННБ) на объекте: «Газопровод высокого давления н.п.Чемерна, ул. Гагарина-Кубяка-Свердлова-П.Коммуны (№ 30825). Реконструкция» |
|  | Место, условия и сроки выполнения работ | Лот № 1. Место выполнение работ: Брянская область, Дятьковский район, п.Неверь Условия выполнения работ: в соответствии с проектом Договора, содержащимся в части II Документации об открытом запросе предложений. Срок выполнения работ: начало работ – 13 июня 2012г. окончание работ – 22 июня 2012г. Лот № 2. Место выполнение работ: Брянская область, Навлинский район, п.Борщево Условия выполнения работ: в соответствии с проектом Договора, содержащимся в части II Документации об открытом запросе предложений. Срок выполнения работ: начало работ – 09 июля 2012г. окончание работ – 20 июля 2012г. Лот № 3. Место выполнение работ: Брянская область, Брянский район, п. Глинищево Условия выполнения работ: в соответствии с проектом Договора, содержащимся в части II Документации об открытом запросе предложений. Срок выполнения работ: начало работ – 09 июля 2012г. окончание работ – 20 июля 2012г. Лот №4. Место выполнение работ: Брянская область, Севский район, с. Саранчино Условия выполнения работ: в соответствии с проектом Договора, содержащимся в части II Документации об открытом запросе предложений. Срок выполнения работ: начало работ – 09 июля 2012г. окончание работ – 20 июля 2012г. Лот №5. Место выполнение работ: Брянская область, Брянский район, г. Сельцо Условия выполнения работ: в соответствии с проектом Договора, содержащимся в части II Документации об открытом запросе предложений. Срок выполнения работ: начало работ – 09 июля 2012г. окончание работ – 20 июля 2012г. Лот №6. Место выполнение работ: Брянская область, Брянский район, г. Сельцо Условия выполнения работ: в соответствии с проектом Договора, содержащимся в части II Документации об открытом запросе предложений. Срок выполнения работ: начало работ – 09 июля 2012г. окончание работ – 20 июля 2012г. Лот №7. Место выполнение работ: Брянская область, Суземский район, н.п. Березовка, н.п. Красная Слобода Условия выполнения работ: в соответствии с проектом Договора, содержащимся в части II Документации об открытом запросе предложений. Срок выполнения работ: начало работ – 16 июля 2012г. окончание работ – 27 июля 2012г. Лот №8. Место выполнение работ: Брянская область, Унечский район, с.Горяны Условия выполнения работ: в соответствии с проектом Договора, содержащимся в части II Документации об открытом запросе предложений. Срок выполнения работ: начало работ – 13 июня 2012г. окончание работ – 22 июня 2012г. Лот №9. Место выполнение работ: Брянская область, Севский район, п.Хвощевка Условия выполнения работ: в соответствии с проектом Договора, содержащимся в части II Документации об открытом запросе предложений. Срок выполнения работ: начало работ – 16 июля 2012г. окончание работ – 27 июля 2012г. Лот №10. Место выполнение работ: Брянская область, Клинцовский район, п.Чемерна Условия выполнения работ: в соответствии с проектом Договора, содержащимся в части II Документации об открытом запросе предложений. Срок выполнения работ: начало работ – 06 августа 2012г. окончание работ – 17 августа 2012г. |
|  | Краткая характеристика и требования к выполняемым работам. | Краткая характеристика и требования к выполняемым работам указаны в Части III «Техническая часть». |
|  | Требования к выполняемым работам. | 1. Работы должны выполняться в соответствии с проектно-сметной документацией, с соблюдением правил техники безопасности, пожарной и экологической безопасности. С проектно-сметной документацией можно ознакомиться по адресу: «241033, г. Брянск, ул.Щукина, 54 Отдел капитального строительства и инвестиций» 2. После окончания работ провести уборку объекта и прилегающей территории. 3. При выполнении работ должны применяться современные и качественные материалы и технологии. 4. После окончания работ передать заказчику исполнительную документацию и акты на скрытые работы. |
|  | Начальная (максимальная) цена услуг. | Начальная (максимальная) цена договора включает все расходы, связанные с выполнением работ, в т. ч. расходы на материалы (согласно приложения № 3 к договору), уплату налогов, сборов и др. обязательных платежей. Лот № 1. Начальная (максимальная) цена 637 042,00 руб. (Шестьсот тридцать семь тысяч сорок два руб. 00 коп.) в т. ч. НДС 18%. Лот№2. Начальная (максимальная) цена 1 591 487 руб.00 коп. (Один миллион пятьсот девяносто одна тысяча четыреста восемьдесят семь руб. 00 коп.) в т. ч. НДС 18%. Лот№3. Начальная (максимальная) цена 2 652 701 руб.00 коп. (Два миллиона шестьсот пятьдесят две тысячи семьсот один руб. 00 коп.) в т. ч. НДС 18%. Лот №4. Начальная (максимальная) цена 145 547 руб.00 коп. ( Сто сорок пять тысяч пятьсот сорок семь руб. 00 коп.) в т. ч. НДС 18%. Лот №5. Начальная (максимальная) цена 694 976 руб. 00 коп. (Шестьсот девяносто четыре тысячи девятьсот семьдесят шесть руб. 00 коп.) в т. ч. НДС 18%. Лот №6. Начальная (максимальная) цена коп. 2 411 581 руб. 00 коп. (Два миллиона четыреста одиннадцать тысяч пятьсот восемьдесят один руб. 00 коп.) в т. ч. НДС 18%. Лот №7. Начальная (максимальная) цена коп. 1 144 254 руб. 00 коп. (Один миллион сто сорок четыре тысячи двести пятьдесят четыре руб. 00 коп.) в т. ч. НДС 18%. Лот №8. Начальная (максимальная) цена коп. 1 475 255 руб. 00 коп. (Один миллион четыреста семьдесят пять тысяч двести пятьдесят пять руб. 00 коп.) в т. ч. НДС 18%. Лот №9. Начальная (максимальная) цена коп. 693 090 руб. 00 коп. (Шестьсот девяносто три тысячи девяносто руб. 00 коп.) в т. ч. НДС 18%. Лот №10. Начальная (максимальная) цена коп 2 147 300 руб. 00 коп. (Два миллиона сто сорок семь тысяч триста руб. 00 коп.) в т. ч. НДС 18%. |
|  | Источник финансирования. | Собственные средства заказчика |
|  | Форма, сроки и порядок оплаты работ. | Валюта, используемая при формировании цены Договора - российский рубль. Форма оплаты - безналичный расчет. Оплата производится в порядке и сроки, предусмотренные в Проекте договора. |
|  | Документы, входящие в состав Заявки на участие в открытом запросе предложений. | Заявка на участие в открытом запросе предложений должна быть подготовлена по форме, представленной в Разделе 4 настоящей Документации открытого запроса предложений c соблюдением требований. Общие условия проведения открытого запроса предложений, и содержать следующие документы и сведения: 1. Об Участнике размещения заказа, подавшем такую Заявку: а) фирменное наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), номер контактного телефона; б) полученную не ранее чем за два месяца до дня размещения на сайте извещения о проведении открытого запроса предложений выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за два месяца до дня размещения на сайте извещения о проведении открытого запроса предложений; в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени Участника размещения заказа: – копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени Участника размещения заказа без доверенности; - в случае, если от имени Участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в открытом запросе предложений должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени Участника открытого запроса предложений, заверенную печатью Участника открытого запроса предложений (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности; - в случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем Участника открытого запроса предложений, заявка на участие в открытом запросе предложений должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; г) документы, подтверждающие квалификацию Участника открытого запроса предложений на выполнение работ, оказание услуг, если в документации указан такой критерий оценки заявок на участие в открытом запросе предложений, как квалификация участника закупки. (Опыт работы на рынке; техническая оснащенность - наличие оборудования для выполнения работ; объем выполнения аналогичных работ за 2010 -2011г.г.) д) копии устава, учредительных документов Участника открытого запроса предложений (для юридических лиц); е) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для Участника открытого запроса предложений оказание услуг, являющихся предметом договора, являются крупной сделкой. ж) предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах), о качестве работ, услуг и иные предложения об условиях исполнения договора. 2. Предложение о цене Договора, составленное по форме, содержащейся в разделе 4 Документации открытого запроса предложений, иные предложения об условиях исполнения Договора. 3. Документы или надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих соответствие Участника открытого запроса предложений, установленным требованиям и условиям допуска к участию в открытом запросе предложений в соответствии с п.1.6 настоящей документации об открытом запросе предложений. 4. Копии документов, подтверждающих соответствие Участника открытого запроса предложения требованиям, установленным законодательством к лицам, оказывающим услуги, являющиеся предметом открытого запроса предложений — копии сертификата соответствия ИСО 9001-2008; наличие (копия) свидетельства о допуске к работам согласно перечню видов работ по строительству объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, для осуществления следующих видов работ: 22. устройство объектов нефтяной и газовой промышленности; - работы по строительству переходов методом ННБ Заявка на участие в открытом запросе предложений может содержать любые другие документы по усмотрению Участника открытого запроса предложений. |
|  | Требования к оформлению Заявок на участие в открытом запросе предложений | Участник размещения заказа подает заявку Заказчику в письменной форме в запечатанном конверте. Все документы, представленные Участниками открытого запроса предложений, должны быть скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица Участника открытого запроса предложений собственноручно. Все листы Заявки (всех документов, представленных в составе Заявки) должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в открытом запросе предложений должна содержать опись входящих в её состав документов, быть скреплена печатью и заверена подписью уполномоченного лица Участника открытого запроса предложений собственноручно, в том числе на сшивке. Верность копий документов, представляемых в составе Заявки, должна быть подтверждена печатью и подписью уполномоченного лица Участника, если иная форма заверения не установлена нормативными правовыми актами Российской Федерации. Копии документов должны быть заверены в нотариальном порядке в случае, если указание на это содержится в настоящей документации о проведении открытого запроса предложений. |
|  | Требования, установленные Заказчиком к Участнику открытого запроса предложений. | В открытом запросе предложений могут принимать участие юридические лица независимо от организационно-правовой формы. Работы должны выполняться без привлечения подрядчиком третьих лиц. |
|  | Даты начала и окончания подачи Заявок участие в открытом запросе предложений | Дата начала приема Заявок: 04 мая 2012 года. Дата окончания приема Заявок: 10 мая 2012 года. Заявки на участие в запросе предложений принимаются по рабочим дням с 9 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени. В последний день приема Заявок Заявки принимаются на заседании Комиссии до момента начала вскрытия конвертов. |
|  | Дата, время и место вскрытия конвертов с Заявками на участие в открытом запросе предложений | Вскрытие конвертов с Заявками на участие в открытом запросе предложений производится Комиссией открытого запроса предложений 10.05.2012 года в 15 часов 30 минут по Московскому времени по адресу: 241033, г. Брянск, ул. Щукина, д. 54 в кабинете заместителя генерального директора по экономике и финансам |
|  | Дата, время и место рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в открытом запросе предложений, подведение итогов открытого запроса предложений | Рассмотрение, оценка и сопоставление заявок на участие в открытом запросе предложений, подведение итогов открытого запроса предложений производится Комиссией открытого запроса предложений 11.05.2012 года в 15 часов 30 минут по Московскому времени по адресу: 241033, г. Брянск, ул. Щукина, д. 54 в кабинете заместителя генерального директора по экономике и финансам. |
|  | Критерии оценки заявок на участие в открытом запросе предложений | Для определения относительной значимости критериев оценки устанавливаются следующие весовые коэффициенты для каждого критерия (значимость критерия): Лот №1, лот №2, лот №3, лот №4, лот №5, лот №6, лот №7, лот №8, лот №9, лот №10 -для критерия «Цена Договора» - 60%; -для критерия «Квалификация Участника размещения заявки на участие в открытом запросе предложений» - 40%; Совокупная значимость всех критериев составляет 100%. |
|  | Порядок оценки Заявок в соответствии с заявленными Заказчиком критериями | 1. Оценка Заявок по критерию «Цена договора» по лоту №1, лоту №2, лоту №3, лоту №4, лоту №5, лоту №6, лоту №7, лоту №8, лоту №9, лоту №10 осуществляется в следующем порядке: 1.1. Рейтинг, присуждаемый Заявке по критерию «цена договора», определяется по формуле: Rai = ((Amax – Ai ) /Amax)*100 где: Rai – рейтинг, присуждаемый i-й заявке по данному критерию; Amax – начальная (максимальная) цена договора; Ai – предложение i-го Участника открытого запроса предложений по цене договора. 1.2. Полученный результат умножается на значимость данного критерия (значение критерия в процентах, делённое на 100): 0,60 (60%/100). 2. Оценка Заявок по критерию «Качество работ и квалификация Участника открытого запроса предложений» по лоту №1, лоту №2, лоту №3, лоту №4, лоту №5, лоту №6, лоту №7, лоту №8, лоту №9, лоту №10. осуществляется по бальной системе в следующем порядке: Показатель критерия; Максимальное значение в баллах. 2. Качество работ и квалификация Участника открытого запроса предложений; 100. - Опыт работ на рынке Подтверждается свидетельством о внесении записи в ЕГРЮЛ; 30 Наивысшая оценка присваивается при опыте работы на рынке более 10 лет. В случае меньшего срока работы на рынке строительства оценка уменьшается: Опыт работ более 10 лет - 30 баллов От 7 до 10 лет -20 баллов От 5 до 7 лет – 10 баллов От 3 до 5 лет –5 баллов Менее 3 лет – 0 баллов. - Объем выполнения аналогичных работ за 2010-2011 гг., подтверждается справкой об объеме выполнения аналогичных работ за 2010 -2011 гг., которая должна быть подготовлена по форме, представленной в Разделе 4 настоящей Документации открытого запроса предложений; Наивысший балл - 30. - Наличие положительных отзывов от клиентов по выполнению работ, аналогичных предмету открытого запроса предложений Подтверждается письменными рекомендациями клиентов; Наивысший бал -20. - Техническая оснащенность (наличие оборудования, необходимого для выполнения работ по предмету открытого запроса предложений), подтверждается справкой о наличии оборудования, которая должна быть подготовлена по форме, представленной в Разделе 4 настоящей Документации открытого запроса предложений; Наивысший балл – 20. Каждый член закупочной комиссии присваивает баллы по критерию «Качество работ и квалификация Участника открытого запроса предложений» в соответствии с собственной оценкой степени выгодности предложений для Заказчика в пределах установленного максимального значения в баллах При отсутствии предложения Участника размещения заказа по показателю критерия по данному показателю заявке на участие в открытом запросе предложений присваивается «0» баллов, наилучшему предложению по показателю критерия присваивается максимальное значение в баллах. Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Качество работ, услуг и квалификация Участника открытого запроса предложений» определяется по формуле: i i i i Rc = C + C +C + С i 1 2 3 4 где: - рейтинг, присуждаемый i-й Заявке по указанному критерию; i C 1 - значение в баллах (среднее арифметическое оценок в баллах всех членов Комиссии), присуждаемое Комиссией i-й Заявке на участие в открытом запросе предложений по показателю "опыт работ на рынке» i C 2 - значение в баллах (среднее арифметическое оценок в баллах всех членов Комиссии), присуждаемое Комиссией i-й Заявке на участие в запросе предложений по показателю «объем выполнения аналогичных работ за 2010-2011 гг.». i C 3 - значение в баллах (среднее арифметическое оценок в баллах всех членов Комиссии), присуждаемое Комиссией i-й Заявке на участие в открытом запросе предложений по показателю «наличие положительных отзывов от клиентов по выполнению работ, аналогичных предмету открытого запроса предложений)» i C 4 - значение в баллах (среднее арифметическое оценок в баллах всех членов Комиссии), присуждаемое Комиссией i-й Заявке на участие в открытом запросе предложений по показателю «техническая оснащенность (наличие оборудования, необходимого для выполнения работ по предмету открытого запроса предложений)» Полученный результат умножается на значимость данного критерия (значение критерия в процентах, делённое на 100): 0,4 (40%/100). 3. Итоговый рейтинг для каждой Заявки определяется как сумма рейтингов заявки на участие в открытом запросе предложений по каждому критерию, рассчитанных в соответствии с указанным выше порядком и умноженных на их значимость. 3.1. Исходя из значений итоговых рейтингов заявок на участие в открытом запросе предложений, закупочная комиссия присваивает каждой заявке на участие в открытом запросе предложений порядковый номер. 3.2.Первый порядковый номер присваивается Заявке, набравшей наибольший итоговый рейтинг. |
|  | Срок подписания Договора Участником открытого запроса предложений, чья Заявка признана наилучшей | Участник открытого запроса предложений, чья Заявка будет признана наилучшей, обязан подписать и вернуть два подписанных экземпляра Договора в течение десяти дней Заказчику со дня размещения Заказчиком на сайте Протокола подведения итогов открытого запроса предложений. |
|  | Срок подписания Договора Заказчиком | Заказчик обязан подписать Договор в течение двух рабочих дней со дня получения подписанного Договора от Участника открытого запроса предложений. |
| 18. | Размер обеспечения заявки | Обеспечение заявки открытого запроса предложений не предусмотрено |

РАЗДЕЛ 4. ОБРАЗЦЫ  ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ.

4.1 ФОРМА ОПИСИ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ОТКРЫТОМ ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

Опись документов,

предоставляемых для участия

в открытом запросе предложений по отбору подрядной организации для выполнения работ по строительству скрытых переходов методом наклонно-направленного бурения

РЕЕСТРОВЫЙ НОМЕР ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ № 07/2012

ЛОТ №__________

___________________________________________________________________

(наименование открытого запроса предложений)

Настоящим__________________________________________________________________________________

(наименование Участника открытого запроса предложений)

подтверждает, что для участия в открытом запросе предложений  на _____________________________ направляются ниже перечисленные документы.

| №№ п\п | Наименование | Кол-во листов |
| --- | --- | --- |

Участник открытого запроса предложений (уполномоченный представитель)

_____________________			_______________________	______________________

(должность)					(подпись)					(Ф.И.О.)

МП

4.2 ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 	В ОТКРЫТОМ ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ.

На бланке организации

Дата, исх. номер

Заказчику

Генеральному директору

ОАО «Брянскоблгаз»

В.И. Попкову

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

по отбору подрядной организации на выполнение  работ по строительству скрытых переходов методом наклонно-направленного бурения (ННБ) на объекте:______________________________________________

по лоту №______

1. Изучив Документацию для вышеупомянутого открытого запроса предложений, а также применимые к данному открытому запросу предложений законодательство и нормативно-правовые акты

______________________________________________________________________________________________________

(указать наименование Участника открытого запроса предложений)

в лице_________________________________________________________________________________________

(указать должность, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для  юридического лица)

действующего на основании_________________________________________________________________________

(указать документ, устанавливающий полномочия действовать от имени Участника открытого запроса предложений)

сообщает о согласии участвовать в открытом запросе предложений  на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляет настоящую заявку.

2. _____________________________________________________________________________________________________

(указать наименование Участника открытого запроса предложений)

согласно в случае победы заключить соответствующий Договор  и оказать услуги в соответствии с требованиями Документации и на условиях, которые мы представили в настоящем предложении:

| № п/п | Критерии оценки заявок на участие в открытом запросе предложений | Предложение Участника открытого запроса предложений |
| --- | --- | --- |
| 1. | Цена договора |  |
| 2. | Квалификация Участника размещения заявки на участие в открытом запросе предложений |  |
| 2.1. | Опыт работ на рынке |  |
| 2.2. | Объем выполнения аналогичных работ за 2010-2011 гг. |  |
| 2.3. | Наличие положительных отзывов от клиентов по выполнению работ, аналогичных предмету открытого запроса предложений |  |
| 2.4. | Техническая оснащенность (наличие оборудования, необходимого для выполнения работ по предмету открытого запроса предложений) |  |

3. Предложение имеет следующие приложения (указываются документы, прилагаемые к заявке в соответствии с требованиями Документации, и иные документы, представленные Участником открытого запроса предложений:

3.1. _________________________________________________

3.2. _________________________________________________

3.3.__________________________________________________

4. Мы ознакомлены с Документацией открытого запроса предложений по отбору подрядной организации для выполнения работ по строительству скрытых переходов методом наклонно-направленного бурения. Мы согласны с тем, что в случае, если нами не были учтены какие-либо расценки на оказание услуг, составляющих полный комплекс услуг, которые должны быть выполнены в соответствии с предметом открытого запроса предложений, данные услуги будут в любом случае выполнены в полном соответствии с Документацией  в пределах предлагаемой нами стоимости услуг.

5. Если наше предложение, изложенное выше, будет принято, мы берем на себя обязательство оказать услуги в соответствии с требованиями Документации и согласно нашим предложениям, которые мы просим включить в Договор.

6. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подтверждаем право Заказчика, не противоречащее требованию формирования равных для всех Участников открытого запроса предложений условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения.

7.  Мы согласны с тем, что в случае если нами не представлены, неполно или неправильно оформлены документы и формы, требуемые Документацией, в том числе настоящая форма, подана заявка, не отвечающая требованиям законодательства Российской Федерации и Документации, _____________________ (указать наименование Участника открытого запроса предложений) не будет допущен Закупочной комиссией к участию в открытом запросе предложений.

8. В случае, если наше предложение будет признано лучшим, мы берем на себя обязательство в установленный Документацией срок подписать представленный ОАО «Брянскоблгаз» Договор в соответствии с требованиями  Документации и условиями нашего предложения.

9. В случае, если наше предложение будет лучшим после предложений победителя открытого запроса предложений, а победитель открытого запроса предложений  будет признан уклонившимся от заключения Договора с ОАО «Брянскоблгаз», мы обязуемся подписать Договор по ___________________ в соответствии с требованиями Документации и условиями нашего предложения.

10. В случае, если _____________________________ (указать наименование Участника открытого запроса предложений) будет единственным Участником открытого запроса предложений, признанным Участником открытого запроса предложений , мы обязуемся подписать Договор по _________________  в соответствии с требованиями Документации и условиями настоящего предложения.

11. Настоящим подтверждаем, что Договор, заключаемый по итогам открытого запроса предложений, не является для ______________ (указать наименование Участника открытого запроса предложений) крупной сделкой согласно законодательству Российской Федерации и учредительным документам предприятия.

12. Настоящим ________________________ (указать наименование Участника открытого запроса предложений) подтверждает, что соответствует требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к Участникам открытого запроса предложений.

13. Настоящим подтверждаем, что ________________________ (указать наименование Участника открытого запроса предложений) совершены все необходимые для заключения Договора действия и формальности, требования о совершении которых установлены действующим законодательством и учредительными документами..

14. По вопросам организационного характера и взаимодействия с Заказчиком – ОАО «Брянскоблгаз» нами уполномочен _____________________________ (контактная информация уполномоченного лица: Ф.И.О., должность,  телефон). Все сведения о проведении открытого запроса предложений просим сообщать указанному уполномоченному лицу.

15. Место нахождения :_______________________

телефон ___________ ,

факс ________ ,

банковские реквизиты: ____________________________________________________

16. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: _____________________________________________________________________________

17. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи -  на _____листах.

Участник открытого запроса предложений (уполномоченный представитель)

____________________________________ (должность, Ф.И.О.)

(подпись)

МП

Приложение № 1 к заявке на участие в открытом

запросе предложений

На бланке организации

Дата, исх. номер

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ЦЕНЕ ДОГОВОРА

_________________________________________________________________________

(указать полное наименование Участника открытого запроса предложений)

Изучив документацию об открытом запросе предложений по отбору подрядной организации для выполнения работ по строительству скрытых переходов методом наклонно-направленного бурения, реестровый номер № 07/2012, лот №_____________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

(указать наименование открытого запроса предложений)

в том числе проект Договора, а также применимые к данному открытому запросу предложений  законодательства и нормативно-правовые акты.

__________________________________________________________________________

(указать полное наименование Участника открытого запроса предложений)

в лице__________________________________________________________________________

(указать должность, Ф.И.О. Руководителя, уполномоченного лица)

действующего  на основании_______________________________________________________

(указать документ, уполномочивающий действовать от имени Участника открытого запроса предложений)

обязуется заключить соответствующий Договор, выполнить предусмотренные открытым запросом предложений работы в соответствии с требованиями и условиями документации об открытом запросе предложений и проектом Договора по указанной ниже цене:

| № п/п | Смета | Начальная максимальная цена Заказчика | % снижения цены Участника открытого запроса предложений | Итого (предложение по цене Участника открытого запроса предложений) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Смета №1 |  |  |  |

Участник открытого запроса предложений (уполномоченный представитель)

_____________________________________________________ (должность, Ф.И.О.)

(подпись)

МП                                                                       Дата__________/_________/____________________

На бланке организации

Дата, исх. номер

Приложение № 2 к заявке на участие

в открытом запросе предложений

СПРАВКА ОБ ОБЪЕМАХ ВЫПОЛНЕНИЯ АНАЛОГИЧНЫХ РАБОТ

_________________________________________________________________________

(указать полное наименование Участника открытого запроса предложений)

представляет сведения об объеме выполнения аналогичных работ за 2010-2011 гг.  по предмету открытого запроса предложений № 07/2012

Лот №_________

________________________________________________(предмет открытого запроса предложений)

| № п/п | Контрагент | Дата, № договора | Предмет договора | Кол-во | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |

Участник открытого запроса предложений (уполномоченный представитель)

_____________________________________________________ (должность, Ф.И.О.)

(подпись)

МП                                                                       Дата__________/_________/____________________

На бланке организации

Дата, исх. номер

Приложение № 3 к заявке на участие

в открытом запросе предложений

СПРАВКА О ТЕХНИЧЕСКОЙ ОСНАЩЕННОСТИ

_________________________________________________________________________

(указать полное наименование Участника открытого запроса предложений)

представляет сведения о наличии оборудования, необходимого для выполнения работ по предмету открытого запроса предложений № 07/2012 .

Лот №_________

________________________________________________(предмет открытого запроса предложений

| № п/п | Наименование, тип, марка | Год выпуска | Основная техническая характеристика, состояние | Кол-во | Право владения (собственность, аренда, лизинг) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |

Участник открытого запроса предложений (уполномоченный представитель)

________________________________________________________ (должность, Ф.И.О.)

(подпись)

МП                                                                                                 Дата__________/_________/____________________

4.3. ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ НА УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО, ИМЕЮЩЕЕ ПРАВО ПОДПИСИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНТЕРЕСОВ ОРГАНИЗАЦИИ-УЧАСТНИКА ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ.

Дата, исх. номер

ДОВЕРЕННОСТЬ  № ____

г. __________               __________________________________________________________________________________

(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)

Юридическое лицо – участник открытого запроса предложений:

________________________________________________________________________________________________

(наименование юридического лица)

доверяет ________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

паспорт серии ______ №_________ выдан ____________________________________  «____» ____________ ____

представлять интересы ___________________________________________________________________________

(наименование организации)

в открытом запросе предложений, проводимых ОАО «Брянскоблгаз».

В целях выполнения данного поручения он уполномочен представлять комиссии открытого запроса предложений необходимые документы, подписывать и получать от имени организации - доверителя все документы, связанные с его выполнением.

Подпись _________________________________       ________________________ удостоверяем.

(Ф.И.О. удостоверяемого)                                                     (Подпись удостоверяемого)

Доверенность действительна  по  «____»  ____________________ _____ г.

Руководитель организации  ________________________ ( ___________________ )

(Ф.И.О.)

М.П.

Главный бухгалтер  _______________________________ ( ___________________ )

(Ф.И.О.)

Раздел 4.4. ФОРМА ЖУРНАЛА РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

Журнал регистрации поступления заявок
на участие в ОТКРЫТОМ ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

по отбору подрядной организации на выполнение  работ по строительству скрытых переходов методом наклонно-направленного бурения (ННБ) на объекте:___________________________________________________________________________________________________________

Лот №___________

| Регистрационный номер заявки (изменений заявки, уведомлений об отзыве заявки) п/п | Название поступивших документов, указанное на поступившем конверте (для заявки и изменений заявки), либо указанное в тексте документа (для уведомления об отзыве заявки) | Дата поступления заявки, (изменений заявки, уведомлений об отзыве заявки) | Время поступления заявки (изменений заявки, уведомлений об отзыве заявки) | Индивидуальный код заявки: реестровый номер торгов/ регистрационный номер заявки (для изменений заявки и уведомления об отзыве заявки указывается код самой заявки) | Способ подачи заявки, (изменений заявки, уведомлений об отзыве заявки) | Подпись лица, вручившего конверт уполномоченному лицу Заказчика и ее расшифровка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |

Часть II  Проект Договора

Лот № 1

ДОГОВОР ПОДРЯДА №______

на выполнение работ  по строительству бестраншейных  переходов

методом наклонно-направленного бурения (ННБ)

г.Брянск                                                                                                    _______________ 2012 г.

ОАО «Брянскоблгаз», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _________________________,  действующего   на   основании  ________________________ с одной стороны, и _____________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик» в лице ________________________, действующего на основании ____________, с другой стороны, вместе именуемые стороны, принимая во внимание, что «Подрядчик»  был признан победителем открытого запроса предложений на основании протокола заседания Закупочной Комиссии ОАО «Брянскоблгаз» по подведению его итогов от «___» _____ 20__ года №____  заключили настоящий договор о нижеследующем:

- 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. «Подрядчик» обязуется выполнить работы по строительству скрытых переходов на объекте: «Газопровод низкого давления  ул. Озерная- ул. Молодежная- ул. Луговая н.п. Неверь Дятьковского района Брянской области. Реконструкция.  (№ 1325)» методом наклонно-направленного бурения (ННБ), при категории грунтов 1-3 группы, в соответствии с проектом №085-2012 (раздел ГСН) и Ведомостью скрытых переходов (Приложение №1 к настоящему Договору).

1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить выполненную работу на условиях и в порядке, определенными настоящим договором.

1.3. Срок выполнения работ  13 июня – 22 июня 2012  года.

Окончание производства работ считается дата подписания акта выполненных работ (КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат  (КС-3) «Заказчиком».

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ

2.1. Цена договора определена  в соответствии с протоколом заседания Закупочной Комиссии ОАО «Брянскоблгаз» от «___» _____ 20__ года №____  и составляет  __________ руб. (___________),  в т.ч. НДС 18% -  ___________ руб.

2.2. Оплата за выполненные работы производятся «Заказчиком» по фактически выполненным объемам работ.

2.3. В случае возникновения необходимости  выполнения дополнительных объемов работ, сторонами оформляется дополнительное соглашение к настоящему договору.

- 3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1.  «Подрядчик» обязуется:

3.1.1. Выполнить строительство скрытых переходов собственными силами в соответствии с проектной документацией, предоставленной «Заказчиком», согласно действующим строительным нормам  и правилам.

3.1.2. Обеспечивает производство работ в полном соответствии с проектами, сметами,    СНиП, ТУ на основании представленной Заказчиком документации, а также с соблюдением правил по технике безопасности, связанных с эксплуатацией установки Навигатор;

3.1.3. Принять по доверенности материалы поставки Заказчика согласно разделительной ведомости поставки материалов (приложение № 3).

    - Подрядчик предоставляет Акт выполненных работ (КС-2) и справку о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) с приложением исполнительной документации по бестраншейной прокладке методом наклонно - направленного бурения.

3.1.5.Произвести уборку строительной площадки и вывозку техники в течение семи календарных дней после окончания строительства.

  - «Заказчик» обязуется:

    - Назначить ответственное лицо за организацию и выполнение работ по настоящему Договору, копию приказа предоставить «Подрядчику».

    - Обеспечить необходимые согласования с:

- владельцами (пользователями) земли,

- владельцами (эксплуатационниками) подземных, наземных коммуникаций;

- разрешительными органами.

Копии согласований предоставить «Подрядчику».

    - Обеспечить вызов и доставку на место производства земляных работ представителей эксплуатационных служб подземных (при необходимости наземных) коммуникаций.

    - Передать Подрядчику по накладной (Ф М-15) материалы поставки Заказчика согласно разделительной ведомости поставки материалов (приложение № 3).

    - Принять результат работы и произвести приемку законченных строительством работ в течение двух рабочих дней с момента предоставления «Подрядчиком» акта о выполненных работах   (форма КС-2).

    - Произвести оплату принятых работ согласно разделам 2,5 настоящего Договора.

- СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

  - Договор вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами и действует до выполнения Сторонами всех предусмотренных настоящим Договором обязательств.

- ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ

  - «Подрядчик» по окончанию выполнения работ, предоставляет «Заказчику» Акт о выполненных работах ф.КС-2 и Справку о стоимости выполненных работ и затрат ф.КС-3 за выполненные объемы работ.

  - Оплата за выполненные работы производится «Заказчиком» в течение 30 (тридцати) дней после подписания Акта о приемки выполненных работ ф.КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат ф.КС-3.

- ОХРАНА РАБОТ

  - «Подрядчик» самостоятельно осуществляет охрану всех материально-технических ресурсов (запасы материалов, изделий, конструкций, механизмов, объемы выполненных работ и другое имущество) на территории строительной площадки.

- ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За нарушение сроков начала и/или окончания выполнения работ Заказчик вправе потребовать у Подрядчика оплаты неустойки в размере 0,1% от договорной цены работ, указанной в п. 2.1. Договора, за каждый календарный день просрочки, а также возмещения убытков в полной сумме сверх неустойки.

7.2.Стороны освобождаются от ответственности  за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор).

К обстоятельствам чрезвычайного характера (форс-мажор) относятся: наводнение, пожар, землетрясение и иные явления природы или любые другие обстоятельства, которые стороны не могли предвидеть и предотвратить, в том числе изменения законодательств РФ, влекущие убытки сторон договора.

- ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

8.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами.

8.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров Стороны после реализации предусмотренной законодательством процедуры досудебного урегулирования разногласий передают их на рассмотрение в Арбитражный суд Брянской области.

- ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

  - После подписания настоящего договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, переговоры и т.д. между Сторонами теряют силу, если они противоречат настоящему договору.

  - «Подрядчик» не имеет права продать или передать проектно- сметную документацию на работы по настоящему договору или отдельные его части никакой третьей стороне без письменного разрешения «Заказчика».

Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате производства работ по вине «Подрядчика», компенсируется «Подрядчиком», а по вине «Заказчика» компенсируется «Заказчиком».

  - Все изменения  и дополнения к настоящему договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами.

  - Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, которые не вытекают из настоящего договора, должна быть письменно подтверждена сторонами в форме дополнений или изменений к настоящему договору.

  - Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, применяются нормы законодательства Российской Федерации.

Приложения к договору:

Приложение 1 – Ведомость скрытых переходов;

Приложение 2 – Смета.

Приложение 3 -  Разделительная ведомость поставки материалов.

Юридические адреса и реквизиты сторон

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:

| Подрядчик: _______________________ | Заказчик: ОАО «Брянскоблгаз» |
| --- | --- |
| Адрес:________________________ ИНН/КПП ______________/_____________ р/с _________________________________ ____________________________________ к/с _________________ БИК ____________ | 241033, г.Брянск ул.Щукина,54 ИНН/КПП 3234007455/325050001 р/с 40702810800010004874 в Центральном филиале АБ «РОССИЯ» п.Газопровод,Моск.обл. БИК 044599132 к/с 30101810400000000132 |
| Руководитель____________________ | Руководитель ___________________ |

Приложение №1

к договору №  _______от___________________

Ведомость скрытых переходов

Мы, нижеподписавшиеся, ________________________  ОАО «Брянскоблгаз» __________________ действующий  на основании _____________________., с одной стороны, и __________________________, действующий на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», удостоверяем,  что «Сторонами» достигнуто соглашение о строительстве следующих скрытых переходов методом наклонно - направленного бурения (ННБ), при категории грунтов  1-3 группы:

| № п/п | Место перехода | Препятствие | Диаметр трубы, мм | Длина, п.м. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | «Газопровод низкого давления ул.Озерная- ул.Молодежная- ул.Луговая н.п. Неверь Дятьковского района Брянской области. Реконструкция. (№ 1325)» | болото | 110 | 142,5 |

## Заказчик:	            Подрядчик:

_________________                                                      __________________

м.п.          		                                                   м.п.

Объект: Газопровод  низкого  давления   ул.  Озерная-  ул. Молодежная -ул.  Луговая н.п.  Неверь  Дятьковского района   Брянской  области

СМЕТА N 1

ННБ

Трудоемкость	286.43  ч.-ч.

| N/N | Наименование | Номер ед | Количество, | Стоимость ед., руб. /с индекс. |  |  | Общая стоимость, руб. /с индекс. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | работ | расценки | ед.изм. | Всего | Осн. з/п | Экспл. машин | Всего | Осн. з/п | Экспл. машин |
| 1 | Устройство переходов в грунтах I-III группы для прокладки труб диаметром 110 мм, через автомобильные, железные дороги и другие коммуникации с помощью установок горизонтально-направленного бурения и проходческих машин с тяговым усилием 40 Кн 2.2*14.58+520.96*5.7+77.05*5.1 (индекс 001) | ТЕР 34-02-019-01 | 142.5 1 м | 600.21 3394.5 | 2.2 32.08 | 520.96 2969.47 | 85530 483717 | 314 4571 | 74237 423150 |
| 2 | При устройстве переходов через водоемы добавлять к расценкам 34-02-019-01, 34-02-019-04 1.24*14.58+5.67*4.62 (индекс 34-02019-07) | ТЕР 34-02-019-07 | 142.5 1 м | 6.91 44.27 | 1.24 18.08 | 5.67 26.2 | 985 6309 | 177 2576 | 808 3733 |
| ИТОГО (прямые затраты) по смете |  |  |  |  |  |  | 86 515 490 026 | 490 7147 | 75045 426883 |
| Накладные расходы от з/п основных рабочих и механизаторов 85% (100%*0.85) |  |  |  |  |  |  | 30 923 |  |  |
| И Т О Г О с накладными расходами |  |  |  |  |  |  | 520 949 |  |  |
| Сметная прибыль от з/п основных рабочих и механизаторов 52% (65%*0.8) |  |  |  |  |  |  | 18 917 |  |  |
| И Т О Г О со сметной прибылью |  |  |  |  |  |  | 539 866 |  |  |
| Налог на добавленную стоимость 18% |  |  |  |  |  |  | 97 176 |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  | 637 042 |  |  |

ПРОЦЕНТ (%)  СНИЖЕНИЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЗАКУПКИ___________                                                                                                                ______________

ИТОГО:                                                                                                                                                                     ___________

в т.ч. НДС:                                                                                                                                                                 ___________

Заказчик:                                                                                                                               Подрядчик:

_______________________                                                                                                 _____________________

М.П.                                                                                                                                     М.П.

Лот № 2

ДОГОВОР ПОДРЯДА № ______

на выполнение работ  по строительству бестраншейных  переходов

методом наклонно-направленного бурения (ННБ)

г.Брянск                                                                                                    _______________ 2012 г.

ОАО «Брянскоблгаз», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _________________________,  действующего   на   основании  ________________________ с одной стороны, и _____________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик» в лице ________________________, действующего на основании ____________, с другой стороны, вместе именуемые стороны, принимая во внимание, что «Подрядчик»  был признан победителем открытого запроса предложений на основании протокола заседания Закупочной Комиссии ОАО «Брянскоблгаз» по подведению его итогов от «___» _____ 20__ года №____  заключили настоящийдоговор о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. «Подрядчик» обязуется выполнить работы по строительству скрытых переходов на объекте: «Газопровод высокого и среднего давления н.п. Алтухово-н.п. Борщево Навлинского района» методом наклонно-направленного бурения (ННБ), при категории грунтов 1-3 группы, в соответствии с проектом №013-2012 (том 3 раздел ТКР) и Ведомостью скрытых переходов (Приложение №1 к настоящему Договору).

1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить выполненную работу на условиях и в порядке, определенными настоящим договором.

1.3. Срок выполнения работ   09 июля – 20 июля 2012  года.

Окончание производства работ считается дата подписания акта выполненных работ (КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат  (КС-3) «Заказчиком».

- СТОИМОСТЬ РАБОТ

2.1. Цена договора определена  в соответствии с протоколом заседания Закупочной Комиссии ОАО «Брянскоблгаз» от «___» _____ 20__ года №____  и составляет  __________ руб. (___________),  в т.ч. НДС 18% -  ___________ руб.

2.2 Оплата за выполненные работы производятся «Заказчиком» по фактически выполненным объемам работ.

2.3. В случае возникновения необходимости  выполнения дополнительных объемов работ, сторонами оформляется дополнительное соглашение к настоящему договору.

- ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

  - «Подрядчик» обязуется:

    - Выполнить строительство скрытых переходов собственными силами в соответствии с проектной документацией, предоставленной «Заказчиком», согласно действующим строительным нормам  и правилам.

    - Обеспечивает производство работ в полном соответствии с проектами, сметами,    СНиП, ТУ на основании представленной Заказчиком документации, а также с соблюдением правил по технике безопасности, связанных с эксплуатацией установки Навигатор;

    - Принять по доверенности материалы поставки Заказчика согласно разделительной ведомости поставки материалов (приложение № 3).

    - Подрядчик предоставляет Акт выполненных работ (КС-2) и справку о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) с приложением исполнительной документации по бестраншейной прокладке методом наклонно - направленного бурения.

    - Произвести уборку строительной площадки и вывозку техники в течение семи календарных дней после окончания строительства.

  - «Заказчик» обязуется:

    - Назначить ответственное лицо за организацию и выполнение работ по настоящему Договору, копию приказа предоставить «Подрядчику».

    - Обеспечить необходимые согласования с:

- владельцами (пользователями) земли,

- владельцами (эксплуатационниками) подземных, наземных коммуникаций;

- разрешительными органами.

Копии согласований предоставить «Подрядчику».

    - Обеспечить вызов и доставку на место производства земляных работ представителей эксплуатационных служб подземных (при необходимости наземных) коммуникаций.

    - Передать Подрядчику по накладной (Ф М-15) материалы поставки Заказчика согласно разделительной ведомости поставки материалов (приложение № 3).

    - Принять результат работы и произвести приемку законченных строительством работ в течение двух рабочих дней с момента предоставления «Подрядчиком» акта о выполненных работах   (форма КС-2).

    - Произвести оплату принятых работ согласно разделам 2,5 настоящего Договора.

- СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

  - Договор вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами и действует до выполнения Сторонами всех предусмотренных настоящим Договором обязательств.

- ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ

  - «Подрядчик» по окончанию выполнения работ, предоставляет «Заказчику» Акт о выполненных работах ф.КС-2 и Справку о стоимости выполненных работ и затрат ф.КС-3 за выполненные объемы работ.

  - Оплата за выполненные работы производится «Заказчиком» в течение 30 (тридцати) дней после подписания Акта о приемки выполненных работ ф.КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат ф.КС-3.

- ОХРАНА РАБОТ

  - «Подрядчик» самостоятельно осуществляет охрану всех материально-технических ресурсов (запасы материалов, изделий, конструкций, механизмов, объемы выполненных работ и другое имущество) на территории строительной площадки.

- ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За нарушение сроков начала и/или окончания выполнения работ Заказчик вправе потребовать у Подрядчика оплаты неустойки в размере 0,1% от договорной цены работ, указанной в п. 2.1. Договора, за каждый календарный день просрочки, а также возмещения убытков в полной сумме сверх неустойки.

7.2.Стороны освобождаются от ответственности  за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор).

К обстоятельствам чрезвычайного характера (форс-мажор) относятся: наводнение, пожар, землетрясение и иные явления природы или любые другие обстоятельства, которые стороны не могли предвидеть и предотвратить, в том числе изменения законодательств РФ, влекущие убытки сторон договора.

- ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

8.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами.

8.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров Стороны после реализации предусмотренной законодательством процедуры досудебного урегулирования разногласий передают их на рассмотрение в Арбитражный суд Брянской области.

- ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

  - После подписания настоящего договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, переговоры и т.д. между Сторонами теряют силу, если они противоречат настоящему договору.

  - «Подрядчик» не имеет права продать или передать проектно- сметную документацию на работы по настоящему договору или отдельные его части никакой третьей стороне без письменного разрешения «Заказчика».

Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате производства работ по вине «Подрядчика», компенсируется «Подрядчиком», а по вине «Заказчика» компенсируется «Заказчиком».

  - Все изменения  и дополнения к настоящему договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами.

  - Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, которые не вытекают из настоящего договора, должна быть письменно подтверждена сторонами в форме дополнений или изменений к настоящему договору.

  - Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, применяются нормы законодательства Российской Федерации.

Приложения к договору:

Приложение 1 – Ведомость скрытых переходов;

Приложение 2 – Смета.

Приложение 3 -  Разделительная ведомость поставки материалов.

Юридические адреса и реквизиты сторон

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:

| Подрядчик: _______________________ | Заказчик: ОАО «Брянскоблгаз» |
| --- | --- |
| Адрес:________________________ ИНН/КПП ______________/_____________ р/с _________________________________ ____________________________________ к/с _________________ БИК ____________ | 241033, г.Брянск ул.Щукина,54 ИНН/КПП 3234007455/325050001 р/с 40702810800010004874 в Центральном филиале АБ «РОССИЯ» п.Газопровод,Моск.обл. БИК 044599132 к/с 30101810400000000132 |
| Руководитель____________________ | Руководитель ___________________ |

Приложение №1

к договору №  _______от___________________

Ведомость скрытых переходов

Мы, нижеподписавшиеся, ________________________  ОАО «Брянскоблгаз» __________________ действующий  на основании _____________________., с одной стороны, и __________________________, действующий на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», удостоверяем,  что «Сторонами» достигнуто соглашение о строительстве следующих скрытых переходов методом наклонно - направленного бурения (ННБ), при категории грунтов  1-3 группы:

| № п/п | Место перехода | Препятствие | Диаметр трубы, мм | Длина, п.м. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | «Газопровод высокого и среднего давления н.п.Алтухово-н.п.Борщево Навлинского района» | река | 110 | 356 |

Заказчик:	                                                               Подрядчик:

_________________                                                      __________________

м.п.          		                                                   м.п.

Объект: Газопровод  высокого  и  среднего  давления  н.п.  Алтухово- н.п.  Борщево  Навлинского  района  Брянской области

СМЕТА N 1

ННБ

Трудоемкость	715.56  ч.-ч.

| N/N | Наименование | Номер ед | Количество, | Стоимость ед., руб. /с индекс. |  |  | Общая стоимость, руб. /с индекс. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | работ | расценки | ед.изм. | Всего | Осн. з/п | Экспл. машин | Всего | Осн. з/п | Экспл. машин |
|  | ПЕРЕХОДы ЧЕРЕЗ ПРЕГРАДЫ УСТАНОВКОЙ "НАВИГАТОР" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Устройство переходов в грунтах I-III группы для прокладки труб диаметром 110 мм, через автомобильные, железные дороги и другие коммуникации с помощью установок горизонтально-направленного бурения и проходческих машин с тяговым усилием 40 Кн 2.2*14.58+520.96*5.7+77.05*5.1 (индекс 001) | ТЕР 34-02-019-01 | 356 1 м | 600.21 3394.5 | 2.2 32.08 | 520.96 2969.47 | 213675 1208443 | 783 11419 | 185462 1057132 |
| 2 | При устройстве переходов через водоемы добавлять к расценкам 34-02-019-01, 34-02-019-04 1.24*14.58+5.67*4.62 (индекс 34-02019-07) | ТЕР 34-02-019-07 | 356 1 м | 6.91 44.27 | 1.24 18.08 | 5.67 26.2 | 2460 15762 | 441 6436 | 2019 9326 |
| ИТОГО (прямые затраты) по смете |  |  |  |  |  |  | 216 135 1 224 205 | 1225 17855 | 187480 1066458 |
| Накладные расходы от з/п основных рабочих и механизаторов 85% (100%*0.85) |  |  |  |  |  |  | 77 253 |  |  |
| И Т О Г О с накладными расходами |  |  |  |  |  |  | 1 301457 |  |  |
| Сметная прибыль от з/п основных рабочих и механизаторов 52% (65%*0.8) |  |  |  |  |  |  | 47 260 |  |  |
| И Т О Г О со сметной прибылью |  |  |  |  |  |  | 1 348 718 |  |  |
| Налог на добавленную стоимость 18% |  |  |  |  |  |  | 242 769 |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  | 1 591 487 |  |  |

ПРОЦЕНТ (%)  СНИЖЕНИЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЗАКУПКИ___________                                                                                                                ______________

ИТОГО:                                                                                                                                                                     ___________

в т.ч. НДС:                                                                                                                                                                 ___________

Заказчик:                                                                                                                               Подрядчик:

_______________________                                                                                                 _____________________

М.П.                                                                                                                                     М.П.

Лот № 3

ДОГОВОР ПОДРЯДА № _______

на выполнение работ  по строительству бестраншейных  переходов

методом наклонно-направленного бурения (ННБ)

г.Брянск                                                                                                    _______________ 2012 г.

ОАО «Брянскоблгаз», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _________________________,  действующего   на   основании  ________________________ с одной стороны, и _____________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик» в лице ________________________, действующего на основании ____________, с другой стороны, вместе именуемые стороны, принимая во внимание, что «Подрядчик»  был признан победителем открытого запроса предложений на основании протокола заседания Закупочной Комиссии ОАО «Брянскоблгаз» по подведению его итогов от «___» _____ 20__ года №____  заключили настоящий договор о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. «Подрядчик» обязуется выполнить работы по строительству скрытых переходов на объекте: «Газораспределительная сеть по адресу: Брянская обл., Брянский р-н, от ГРС до ГРП ОПХ «Брянское», от пункта редуцирования до ГРП на территории МТС; к-з «им.К.Маркса»; к-з «Ленинец» от места врезки до ГРП и котельной с.Бетово; от ГРС с.Молотино до котельной совхоза; от ГРС в/ч до ГРП; кз- «им.Ленина»;  с-з «Свердловский»; от ГРС до ГРП и котельной (территория с/х опытной станции); РУ-6 от проектируемой ГРС до существующих сетей города; РУ-3 от проектируемой ГРС до существующих сетей города; с-з «Свердловский» на трассе к птичнику. Реконструкция. (№292)» методом наклонно-направленного бурения (ННБ), при категории грунтов 1-3 группы, в соответствии с проектом №724-2011 (раздел ГСН) и Ведомостью скрытых переходов (Приложение №1 к настоящему Договору).

1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить выполненную работу на условиях и в порядке, определенными настоящим договором.

1.3. Срок выполнения работ   09 июля – 20 июля 2012  года.

Окончание производства работ считается дата подписания акта выполненных работ (КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат  (КС-3) «Заказчиком».

- СТОИМОСТЬ РАБОТ

2.1. Цена договора определена  в соответствии с протоколом заседания Закупочной Комиссии ОАО «Брянскоблгаз» от «___» _____ 20__ года №____  и составляет  __________ руб. (___________),  в т.ч. НДС 18% -  ___________ руб.

2.2 Оплата за выполненные работы производятся «Заказчиком» по фактически выполненным объемам работ.

2.3. В случае возникновения необходимости  выполнения дополнительных объемов работ, сторонами оформляется дополнительное соглашение к настоящему договору.

- ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

  - «Подрядчик» обязуется:

    - Выполнить строительство скрытых переходов собственными силами в соответствии с проектной документацией, предоставленной «Заказчиком», согласно действующим строительным нормам  и правилам.

    - Обеспечивает производство работ в полном соответствии с проектами, сметами,    СНиП, ТУ на основании представленной Заказчиком документации, а также с соблюдением правил по технике безопасности, связанных с эксплуатацией установки Навигатор;

    - Принять по доверенности материалы поставки Заказчика согласно разделительной ведомости поставки материалов (приложение № 3).

    - Подрядчик предоставляет Акт выполненных работ (КС-2) и справку о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) с приложением исполнительной документации по бестраншейной прокладке методом наклонно - направленного бурения.

    - Произвести уборку строительной площадки и вывозку техники в течение семи календарных дней после окончания строительства.

  - «Заказчик» обязуется:

    - Назначить ответственное лицо за организацию и выполнение работ по настоящему Договору, копию приказа предоставить «Подрядчику».

    - Обеспечить необходимые согласования с:

- владельцами (пользователями) земли,

- владельцами (эксплуатационниками) подземных, наземных коммуникаций;

- разрешительными органами.

Копии согласований предоставить «Подрядчику».

    - Обеспечить вызов и доставку на место производства земляных работ представителей эксплуатационных служб подземных (при необходимости наземных) коммуникаций.

    - Передать Подрядчику по накладной (Ф М-15) материалы поставки Заказчика согласно разделительной ведомости поставки материалов (приложение № 3).

    - Принять результат работы и произвести приемку законченных строительством работ в течение двух рабочих дней с момента предоставления «Подрядчиком» акта о выполненных работах   (форма КС-2).

    - Произвести оплату принятых работ согласно разделам 2,5 настоящего Договора.

- СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

  - Договор вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами и действует до выполнения Сторонами всех предусмотренных настоящим Договором обязательств.

- ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ

  - «Подрядчик» по окончанию выполнения работ, предоставляет «Заказчику» Акт о выполненных работах ф.КС-2 и Справку о стоимости выполненных работ и затрат ф.КС-3 за выполненные объемы работ.

  - Оплата за выполненные работы производится «Заказчиком» в течение 30 (тридцати) дней после подписания Акта о приемки выполненных работ ф.КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат ф.КС-3.

- ОХРАНА РАБОТ

  - «Подрядчик» самостоятельно осуществляет охрану всех материально-технических ресурсов (запасы материалов, изделий, конструкций, механизмов, объемы выполненных работ и другое имущество) на территории строительной площадки.

- ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За нарушение сроков начала и/или окончания выполнения работ Заказчик вправе потребовать у Подрядчика оплаты неустойки в размере 0,1% от договорной цены работ, указанной в п. 2.1. Договора, за каждый календарный день просрочки, а также возмещения убытков в полной сумме сверх неустойки.

7.2.Стороны освобождаются от ответственности  за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор).

К обстоятельствам чрезвычайного характера (форс-мажор) относятся: наводнение, пожар, землетрясение и иные явления природы или любые другие обстоятельства, которые стороны не могли предвидеть и предотвратить, в том числе изменения законодательств РФ, влекущие убытки сторон договора.

- ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

8.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами.

8.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров Стороны после реализации предусмотренной законодательством процедуры досудебного урегулирования разногласий передают их на рассмотрение в Арбитражный суд Брянской области.

- ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

  - После подписания настоящего договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, переговоры и т.д. между Сторонами теряют силу, если они противоречат настоящему договору.

  - «Подрядчик» не имеет права продать или передать проектно- сметную документацию на работы по настоящему договору или отдельные его части никакой третьей стороне без письменного разрешения «Заказчика».

Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате производства работ по вине «Подрядчика», компенсируется «Подрядчиком», а по вине «Заказчика» компенсируется «Заказчиком».

  - Все изменения  и дополнения к настоящему договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами.

  - Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, которые не вытекают из настоящего договора, должна быть письменно подтверждена сторонами в форме дополнений или изменений к настоящему договору.

  - Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, применяются нормы законодательства Российской Федерации.

Приложения к договору:

Приложение 1 – Ведомость скрытых переходов;

Приложение 2 – Смета.

Приложение 3 -  Разделительная ведомость поставки материалов.

Юридические адреса и реквизиты сторон

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:

| Подрядчик: _______________________ | Заказчик: ОАО «Брянскоблгаз» |
| --- | --- |
| Адрес:________________________ ИНН/КПП ______________/_____________ р/с _________________________________ ____________________________________ к/с _________________ БИК ____________ | 241033, г.Брянск ул.Щукина,54 ИНН/КПП 3234007455/325050001 р/с 40702810800010004874 в Центральном филиале АБ «РОССИЯ» п.Газопровод,Моск.обл. БИК 044599132 к/с 30101810400000000132 |
| Руководитель____________________ | Руководитель ___________________ |

Приложение №1

к договору №  _______от___________________

Ведомость скрытых переходов

Мы, нижеподписавшиеся, ________________________  ОАО «Брянскоблгаз» __________________ действующий  на основании _____________________., с одной стороны, и __________________________, действующий на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», удостоверяем,  что «Сторонами» достигнуто соглашение о строительстве следующих скрытых переходов методом наклонно - направленного бурения (ННБ), при категории грунтов  1-3 группы:

| № п/п | Место перехода | Препятствие | Диаметр трубы, мм | Длина, п.м. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | «Газораспределительная сеть по адресу: Брянская обл., Брянский р-н, от ГРС до ГРП ОПХ «Брянское», от пункта редуцирования до ГРП на территории МТС; к-з «им.К.Маркса»; к-з «Ленинец» от места врезки до ГРП и котельной с.Бетово; от ГРС с.Молотино до котельной совхоза; от ГРС в/ч до ГРП; кз- «им.Ленина»; с-з «Свердловский»; от ГРС до ГРП и котельной (территория с/х опытной станции); РУ-6 от проектируемой ГРС до существующих сетей города; РУ-3 от проектируемой ГРС до существующих сетей города; с-з «Свердловский» на трассе к птичнику. Реконструкция. (№292)» | болото | 315 | 380 |
|  |  | дорога | 315 | 87,5 |

## Заказчик:	            Подрядчик:

_________________                                                      __________________

м.п.          		                                                   м.п.

Объект: «Газораспределительная сеть по адресу: Брянская обл., Брянский р-н, от ГРС до ГРП ОПХ «Брянское», от пункта редуцирования до ГРП на территории МТС; к-з «им.К.Маркса»; к-з «Ленинец» от места врезки до ГРП и котельной с.Бетово; от ГРС с.Молотино до котельной совхоза; от ГРС в/ч до ГРП; кз- «им.Ленина»;  с-з «Свердловский»; от ГРС до ГРП и котельной (территория с/х опытной станции); РУ-6 от проектируемой ГРС до существующих сетей города; РУ-3 от проектируемой ГРС до существующих сетей города; с-з «Свердловский» на трассе к птичнику. Реконструкция. (№292)»

СМЕТА N 1  ННБ

Трудоемкость	1072.65  ч.-ч.

| N/N | Наименование | Номер ед | Количество, | Стоимость ед., руб. /с индекс. |  |  | Общая стоимость, руб. /с индекс. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | работ | расценки | ед.изм. | Всего | Осн. з/п | Экспл. машин | Всего | Осн. з/п | Экспл. машин |
| 1 | Устройство переходов в грунтах I-III группы для прокладки труб диаметром 315 мм через автомобильные, железные дороги и другие коммуникации с помощью установок горизонтально-направленного бурения и проходческих машин с тяговым усилием 40 Кн 2.48*14.58+615.06*5.7+162.55*5.1 (индекс 001) | ТЕР 34-02-019-04 | 380 1 м | 780.09 4371.01 | 2.48 36.16 | 615.06 3505.84 | 296434 1660982 | 942 13740 | 233723 1332220 |
| 2 | При устройстве переходов через водоемы добавлять к расценкам 34-02-019-01, 34-02-019-04 1.24*14.58+5.67*4.62 (индекс 34-02019-07) | ТЕР 34-02-019-07 | 380 1 м | 6.91 44.27 | 1.24 18.08 | 5.67 26.2 | 2626 16824 | 471 6870 | 2155 9954 |
| 3 | Устройство переходов в грунтах I-III группы для прокладки труб диаметром 315 мм через автомобильные, железные дороги и другие коммуникации с помощью установок горизонтально-направленного бурения и проходческих машин с тяговым усилием 40 Кн - болото 2.48*14.58+615.06*5.7+162.55*5.1 (индекс 001) | ТЕР 34-02-019-04 | 87.5 1 м | 780.09 4371.01 | 2.48 36.16 | 615.06 3505.84 | 68258 382463 | 217 3164 | 53818 306761 |
| ИТОГО (прямые затраты) по смете |  |  |  |  |  |  | 367318 2060269 | 1631 23774 | 289695 1648935 |
| Накладные расходы от з/п основных рабочих и механизаторов 85% (100%*0.85) |  |  |  |  |  |  | 116507 |  |  |
| И Т О Г О с накладными расходами |  |  |  |  |  |  | 2176777 |  |  |
| Сметная прибыль от з/п основных рабочих и механизаторов 52% (65%*0.8) |  |  |  |  |  |  | 71275 |  |  |
| И Т О Г О со сметной прибылью |  |  |  |  |  |  | 2248052 |  |  |
| Налог на добавленную стоимость 18% |  |  |  |  |  |  | 404649 |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  | 2 652 701 |  |  |

ПРОЦЕНТ (%)  СНИЖЕНИЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЗАКУПКИ___________                                                                                                                ______________

ИТОГО:                                                                                                                                                                     ___________

в т.ч. НДС:                                                                                                                                                                 ___________

Заказчик:                                                                                                                               Подрядчик:   _______________________                                                                                                 _____________________

М..                                                                                                                                     М. П

Лот № 4

ДОГОВОР ПОДРЯДА №_______

на выполнение работ  по строительству бестраншейных  переходов

методом наклонно-направленного бурения (ННБ)

г.Брянск                                                                                                    _______________ 2012 г.

ОАО «Брянскоблгаз», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _________________________,  действующего   на   основании  ________________________ с одной стороны, и _____________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик» в лице ________________________, действующего на основании ____________, с другой стороны, вместе именуемые стороны, принимая во внимание, что «Подрядчик»  был признан победителем открытого запроса предложений на основании протокола заседания Закупочной Комиссии ОАО «Брянскоблгаз» по подведению его итогов от «___» _____ 20__ года №____  заключили настоящий договор о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. «Подрядчик» обязуется выполнить работы по строительству скрытых переходов на объекте: «Газопровод высокого и среднего давления н.п.  Саранчино Севского района» методом наклонно-направленного бурения (ННБ), при категории грунтов 1-3 группы, в соответствии с проектом №036-2012 (том 3 раздел ТКР) и Ведомостью скрытых переходов (Приложение №1 к настоящему Договору).

1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить выполненную работу на условиях и в порядке, определенными настоящим договором.

1.3. Срок выполнения работ  09 июля – 20 июля 2012  года.

Окончание производства работ считается дата подписания акта выполненных работ (КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат  (КС-3) «Заказчиком».

- СТОИМОСТЬ РАБОТ

2.1. Цена договора определена  в соответствии с протоколом заседания Закупочной Комиссии ОАО «Брянскоблгаз» от «___» _____ 20__ года №____  и составляет  __________ руб. (___________),  в т.ч. НДС 18% -  ___________ руб.

2.2 Оплата за выполненные работы производятся «Заказчиком» по фактически выполненным объемам работ.

2.3. В случае возникновения необходимости  выполнения дополнительных объемов работ, сторонами оформляется дополнительное соглашение к настоящему договору.

- ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

  - «Подрядчик» обязуется:

    - Выполнить строительство скрытых переходов собственными силами в соответствии с проектной документацией, предоставленной «Заказчиком», согласно действующим строительным нормам  и правилам.

    - Обеспечивает производство работ в полном соответствии с проектами, сметами,    СНиП, ТУ на основании представленной Заказчиком документации, а также с соблюдением правил по технике безопасности, связанных с эксплуатацией установки Навигатор;

    - Принять по доверенности материалы поставки Заказчика согласно разделительной ведомости поставки материалов (приложение № 3).

    - Подрядчик предоставляет Акт выполненных работ (КС-2) и справку о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) с приложением исполнительной документации по бестраншейной прокладке методом наклонно - направленного бурения.

    - Произвести уборку строительной площадки и вывозку техники в течение семи календарных дней после окончания строительства.

  - «Заказчик» обязуется:

    - Назначить ответственное лицо за организацию и выполнение работ по настоящему Договору, копию приказа предоставить «Подрядчику».

    - Обеспечить необходимые согласования с:

- владельцами (пользователями) земли,

- владельцами (эксплуатационниками) подземных, наземных коммуникаций;

- разрешительными органами.

Копии согласований предоставить «Подрядчику».

    - Обеспечить вызов и доставку на место производства земляных работ представителей эксплуатационных служб подземных (при необходимости наземных) коммуникаций.

    - Передать Подрядчику по накладной (Ф М-15) материалы поставки Заказчика согласно разделительной ведомости поставки материалов (приложение № 3).

    - Принять результат работы и произвести приемку законченных строительством работ в течение двух рабочих дней с момента предоставления «Подрядчиком» акта о выполненных работах   (форма КС-2).

    - Произвести оплату принятых работ согласно разделам 2,5 настоящего Договора.

- СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

  - Договор вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами и действует до выполнения Сторонами всех предусмотренных настоящим Договором обязательств.

- ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ

  - «Подрядчик» по окончанию выполнения работ, предоставляет «Заказчику» Акт о выполненных работах ф.КС-2 и Справку о стоимости выполненных работ и затрат ф.КС-3 за выполненные объемы работ.

  - Оплата за выполненные работы производится «Заказчиком» в течение 30 (тридцати) дней после подписания Акта о приемки выполненных работ ф.КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат ф.КС-3.

- ОХРАНА РАБОТ

  - «Подрядчик» самостоятельно осуществляет охрану всех материально-технических ресурсов (запасы материалов, изделий, конструкций, механизмов, объемы выполненных работ и другое имущество) на территории строительной площадки.

- ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За нарушение сроков начала и/или окончания выполнения работ Заказчик вправе потребовать у Подрядчика оплаты неустойки в размере 0,1% от договорной цены работ, указанной в п. 2.1. Договора, за каждый календарный день просрочки, а также возмещения убытков в полной сумме сверх неустойки.

7.2.Стороны освобождаются от ответственности  за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор).

К обстоятельствам чрезвычайного характера (форс-мажор) относятся: наводнение, пожар, землетрясение и иные явления природы или любые другие обстоятельства, которые стороны не могли предвидеть и предотвратить, в том числе изменения законодательств РФ, влекущие убытки сторон договора.

- ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

8.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами.

8.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров Стороны после реализации предусмотренной законодательством процедуры досудебного урегулирования разногласий передают их на рассмотрение в Арбитражный суд Брянской области.

- ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

  - После подписания настоящего договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, переговоры и т.д. между Сторонами теряют силу, если они противоречат настоящему договору.

  - «Подрядчик» не имеет права продать или передать проектно- сметную документацию на работы по настоящему договору или отдельные его части никакой третьей стороне без письменного разрешения «Заказчика».

Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате производства работ по вине «Подрядчика», компенсируется «Подрядчиком», а по вине «Заказчика» компенсируется «Заказчиком».

  - Все изменения  и дополнения к настоящему договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами.

  - Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, которые не вытекают из настоящего договора, должна быть письменно подтверждена сторонами в форме дополнений или изменений к настоящему договору.

  - Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, применяются нормы законодательства Российской Федерации.

Приложения к договору:

Приложение 1 – Ведомость скрытых переходов;

Приложение 2 – Смета.

Приложение 3 -  Разделительная ведомость поставки материалов.

Юридические адреса и реквизиты сторон

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:

| Подрядчик: _______________________ | Заказчик: ОАО «Брянскоблгаз» |
| --- | --- |
| Адрес:________________________ ИНН/КПП ______________/_____________ р/с _________________________________ ____________________________________ к/с _________________ БИК ____________ | 241033, г.Брянск ул.Щукина,54 ИНН/КПП 3234007455/325050001 р/с 40702810800010004874 в Центральном филиале АБ «РОССИЯ» п.Газопровод,Моск.обл. БИК 044599132 к/с 30101810400000000132 |
| Руководитель____________________ | Руководитель ___________________ |

Приложение №1

к договору №  _______от___________________

Ведомость скрытых переходов

Мы, нижеподписавшиеся, ________________________  ОАО «Брянскоблгаз» __________________ действующий  на основании _____________________., с одной стороны, и __________________________, действующий на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», удостоверяем,  что «Сторонами» достигнуто соглашение о строительстве следующих скрытых переходов методом наклонно - направленного бурения (ННБ), при категории грунтов  1-3 группы:

| № п/п | Место перехода | Препятствие | Диаметр трубы, мм | Длина, п.м. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | «Газопровод высокого и среднего давления н.п. Саранчино Севского района» | болото | 63 | 32 |

## Заказчик:	            Подрядчик:

_________________                                                      __________________

Объект:  «Газопровод  высокого  и   среднего   давления  н.п.   Саранчино  Севского   района  Брянской  области»

СМЕТА N 1

ННБ

Трудоемкость	64.32  ч.-ч.

| N/N | Наименование | Номер ед | Количество, | Стоимость ед., руб. /с индекс. |  |  | Общая стоимость, руб. /с индекс. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | работ | расценки | ед.изм. | Всего | Осн. з/п | Экспл. машин | Всего | Осн. з/п | Экспл. машин |
| 1 | Устройство переходов в грунтах I-III группы для прокладки труб диаметром 63 мм, через автомобильные, железные дороги и другие коммуникации с помощью установок горизонтально-направленного бурения и проходческих машин с тяговым усилием 40 Кн 2.2*14.58+520.96*5.7+77.05*5.1 (индекс 001) | ТЕР 34-02-019-01 | 32 1 м | 600.21 3394.5 | 2.2 32.08 | 520.96 2969.47 | 19207 108624 | 70 1026 | 16671 95023 |
| 2 | При устройстве переходов через водоемы добавлять к расценкам 34-02-019-01, 34-02-019-04 1.24*14.58+5.67*4.62 (индекс 34-02019-07) | ТЕР 34-02-019-07 | 32 1 м | 6.91 44.27 | 1.24 18.08 | 5.67 26.2 | 221 1417 | 40 579 | 181 838 |
| ИТОГО (прямые затраты) по смете |  |  |  |  |  |  | 19428 110041 | 110 1605 | 16852 95861 |
| Накладные расходы от з/п основных рабочих и механизаторов (по позициям 1 - 100% (от 7544.28); 2 - 85% (100%*0.85) (от 625.19)) |  |  |  |  |  |  | 8 076 |  |  |
| И Т О Г О с накладными расходами |  |  |  |  |  |  | 118 117 |  |  |
| Сметная прибыль от з/п основных рабочих и механизаторов (по позициям 1 - 65% (от 7544.28); 2 - 52% (65%*0.8) (от 625.19)) |  |  |  |  |  |  | 5 229 |  |  |
| И Т О Г О со сметной прибылью |  |  |  |  |  |  | 123 345 |  |  |
| Налог на добавленную стоимость 18% |  |  |  |  |  |  | 22 202 |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  | 145 547 |  |  |

ПРОЦЕНТ (%)  СНИЖЕНИЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЗАКУПКИ___________                                                                                                                ______________

ИТОГО:                                                                                                                                                                     ___________

в т.ч. НДС:                                                                                                                                                                 ___________

Заказчик:                                                                                                                               Подрядчик:

_______________________                                                                                                 _____________________

М.П.                                                                                                                                     М.П.

Лот № 5

ДОГОВОР ПОДРЯДА № ________

на выполнение работ  по строительству бестраншейных  переходов

методом наклонно-направленного бурения (ННБ)

г.Брянск                                                                                                    _______________ 2012 г.

ОАО «Брянскоблгаз», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _________________________,  действующего   на   основании  ________________________ с одной стороны, и _____________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик» в лице ________________________, действующего на основании ____________, с другой стороны, вместе именуемые стороны, принимая во внимание, что «Подрядчик»  был признан победителем открытого запроса предложений на основании протокола заседания Закупочной Комиссии ОАО «Брянскоблгаз» по подведению его итогов от «___» _____ 20__ года №____  заключили настоящий договор о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. «Подрядчик» обязуется выполнить работы по строительству скрытых переходов на объекте: «Газораспределительная сеть, газопровод распределительный по адресу: Брянская область г. Сельцо (№308)»  методом наклонно-направленного бурения (ННБ), при категории грунтов 1-3 группы, в соответствии с проектом №721-2011 (раздел ГСН) и Ведомостью скрытых переходов (Приложение №1 к настоящему Договору).

1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить выполненную работу на условиях и в порядке, определенными настоящим договором.

1.3. Срок выполнения работ  09 июля – 20 июля 2012  года.

Окончание производства работ считается дата подписания акта выполненных работ (КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат  (КС-3) «Заказчиком».

- СТОИМОСТЬ РАБОТ

2.1. Цена договора определена  в соответствии с протоколом заседания Закупочной Комиссии ОАО «Брянскоблгаз» от «___» _____ 20__ года №____  и составляет  __________ руб. (___________),  в т.ч. НДС 18% -  ___________ руб.

2.2 Оплата за выполненные работы производятся «Заказчиком» по фактически выполненным объемам работ.

2.3. В случае возникновения необходимости  выполнения дополнительных объемов работ, сторонами оформляется дополнительное соглашение к настоящему договору.

- ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

  - «Подрядчик» обязуется:

    - Выполнить строительство скрытых переходов собственными силами в соответствии с проектной документацией, предоставленной «Заказчиком», согласно действующим строительным нормам  и правилам.

    - Обеспечивает производство работ в полном соответствии с проектами, сметами,    СНиП, ТУ на основании представленной Заказчиком документации, а также с соблюдением правил по технике безопасности, связанных с эксплуатацией установки Навигатор;

    - Принять по доверенности материалы поставки Заказчика согласно разделительной ведомости поставки материалов (приложение № 3).

    - Подрядчик предоставляет Акт выполненных работ (КС-2) и справку о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) с приложением исполнительной документации по бестраншейной прокладке методом наклонно - направленного бурения.

    - Произвести уборку строительной площадки и вывозку техники в течение семи календарных дней после окончания строительства.

  - «Заказчик» обязуется:

    - Назначить ответственное лицо за организацию и выполнение работ по настоящему Договору, копию приказа предоставить «Подрядчику».

    - Обеспечить необходимые согласования с:

- владельцами (пользователями) земли,

- владельцами (эксплуатационниками) подземных, наземных коммуникаций;

- разрешительными органами.

Копии согласований предоставить «Подрядчику».

    - Обеспечить вызов и доставку на место производства земляных работ представителей эксплуатационных служб подземных (при необходимости наземных) коммуникаций.

    - Передать Подрядчику по накладной (Ф М-15) материалы поставки Заказчика согласно разделительной ведомости поставки материалов (приложение № 3).

    - Принять результат работы и произвести приемку законченных строительством работ в течение двух рабочих дней с момента предоставления «Подрядчиком» акта о выполненных работах   (форма КС-2).

    - Произвести оплату принятых работ согласно разделам 2,5 настоящего Договора.

- СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

  - Договор вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами и действует до выполнения Сторонами всех предусмотренных настоящим Договором обязательств.

- ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ

  - «Подрядчик» по окончанию выполнения работ, предоставляет «Заказчику» Акт о выполненных работах ф.КС-2 и Справку о стоимости выполненных работ и затрат ф.КС-3 за выполненные объемы работ.

  - Оплата за выполненные работы производится «Заказчиком» в течение 30 (тридцати) дней после подписания Акта о приемки выполненных работ ф.КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат ф.КС-3.

- ОХРАНА РАБОТ

  - «Подрядчик» самостоятельно осуществляет охрану всех материально-технических ресурсов (запасы материалов, изделий, конструкций, механизмов, объемы выполненных работ и другое имущество) на территории строительной площадки.

- ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За нарушение сроков начала и/или окончания выполнения работ Заказчик вправе потребовать у Подрядчика оплаты неустойки в размере 0,1% от договорной цены работ, указанной в п. 2.1. Договора, за каждый календарный день просрочки, а также возмещения убытков в полной сумме сверх неустойки.

7.2.Стороны освобождаются от ответственности  за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор).

К обстоятельствам чрезвычайного характера (форс-мажор) относятся: наводнение, пожар, землетрясение и иные явления природы или любые другие обстоятельства, которые стороны не могли предвидеть и предотвратить, в том числе изменения законодательств РФ, влекущие убытки сторон договора.

- ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

8.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами.

8.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров Стороны после реализации предусмотренной законодательством процедуры досудебного урегулирования разногласий передают их на рассмотрение в Арбитражный суд Брянской области.

- ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

  - После подписания настоящего договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, переговоры и т.д. между Сторонами теряют силу, если они противоречат настоящему договору.

  - «Подрядчик» не имеет права продать или передать проектно- сметную документацию на работы по настоящему договору или отдельные его части никакой третьей стороне без письменного разрешения «Заказчика».

Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате производства работ по вине «Подрядчика», компенсируется «Подрядчиком», а по вине «Заказчика» компенсируется «Заказчиком».

  - Все изменения  и дополнения к настоящему договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами.

  - Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, которые не вытекают из настоящего договора, должна быть письменно подтверждена сторонами в форме дополнений или изменений к настоящему договору.

  - Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, применяются нормы законодательства Российской Федерации.

Приложения к договору:

Приложение 1 – Ведомость скрытых переходов;

Приложение 2 – Смета.

Приложение 3 -  Разделительная ведомость поставки материалов.

Юридические адреса и реквизиты сторон

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:

| Подрядчик: _______________________ | Заказчик: ОАО «Брянскоблгаз» |
| --- | --- |
| Адрес:________________________ ИНН/КПП ______________/_____________ р/с _________________________________ ____________________________________ к/с _________________ БИК ____________ | 241033, г.Брянск ул.Щукина,54 ИНН/КПП 3234007455/325050001 р/с 40702810800010004874 в Центральном филиале АБ «РОССИЯ» п.Газопровод,Моск.обл. БИК 044599132 к/с 30101810400000000132 |
| Руководитель____________________ | Руководитель ___________________ |

Приложение №1

к договору №  _______от___________________

Ведомость скрытых переходов

Мы, нижеподписавшиеся, ________________________  ОАО «Брянскоблгаз» __________________ действующий  на основании _____________________., с одной стороны, и __________________________, действующий на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», удостоверяем,  что «Сторонами» достигнуто соглашение о строительстве следующих скрытых переходов методом наклонно - направленного бурения (ННБ), при категории грунтов  1-3 группы:

| № п/п | Место перехода | Препятствие | Диаметр трубы, мм | Длина, п.м. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | «Газораспределительная сеть, газопровод распределительный по адресу: Брянская область г. Сельцо (№308)» | Автомобильная дорога | 450 | 16 |
|  |  | Автомобильная дорога | 450 | 8 |

Заказчик:	                                                                Подрядчик:

_________________                                                      __________________

м.п.          		                                                   м.п.

Объект:  «Газораспределительная сеть, газопровод распределительный по адресу: Брянская область г. Сельцо (№308)»

СМЕТА N 1

ННБ

Трудоемкость	209.76  ч.-ч.

| N/N | Наименование | Номер ед | Количество, | Стоимость ед., руб. /с индекс. |  |  | Общая стоимость, руб. /с индекс. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | работ | расценки | ед.изм. | Всего | Осн. з/п | Экспл. машин | Всего | Осн. з/п | Экспл. машин |
| 1 | Устройство переходов в грунтах I-III группы с помощью установок горизонтально-направленного бурения "Astec" DD-6, "Astec" DD-63238 диаметр труб 450 мм, установка ГНБ тяговым усилием 140 Кн 3.41*14.58+3453.17*5.7+598.88*5.1 (индекс 001) | ТЕР 34-02-020-01 | 16 1 м | 4055.46 22787.07 | 3.41 49.72 | 3453.17 19683.07 | 64887 364593 | 55 795 | 55251 314929 |
| 2 | Устройство переходов в грунтах I-III группы с помощью установок горизонтально-направленного бурения "Astec" DD-6, "Astec" DD-63238 диаметр труб 450 мм, установка ГНБ тяговым усилием 140 Кн 3.41*14.58+3453.17*5.7+598.88*5.1 (индекс 001) | ТЕР 34-02-020-01 | 8 1 м | 4055.46 22787.07 | 3.41 49.72 | 3453.17 19683.07 | 32444 182297 | 27 398 | 27625 157465 |
| ИТОГО (прямые затраты) по смете |  |  |  |  |  |  | 97 331 546 890 | 82 1193 | 82876 472394 |
| Накладные расходы от з/п основных рабочих и механизаторов (по позициям 1 - 100% (от 18018.55); 2 - 85% (100%*0.85) (от 9009.27)) |  |  |  |  |  |  | 25 676 |  |  |
| И Т О Г О с накладными расходами |  |  |  |  |  |  | 572 566 |  |  |
| Сметная прибыль от з/п основных рабочих и механизаторов (по позициям 1 - 65% (от 18018.55); 2 - 52% (65%*0.8) (от 9009.27)) |  |  |  |  |  |  | 16 397 |  |  |
| И Т О Г О со сметной прибылью |  |  |  |  |  |  | 588 963 |  |  |
| Налог на добавленную стоимость 18% |  |  |  |  |  |  | 106 013 |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  | 694 976 |  |  |

ПРОЦЕНТ (%)  СНИЖЕНИЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЗАКУПКИ___________                                                                                                                ______________

ИТОГО:                                                                                                                                                                     ___________

в т.ч. НДС:                                                                                                                                                                 ___________

Заказчик:                                                                                                                               Подрядчик:

_______________________                                                                                                 _____________________

М.П.                                                                                                                                     М.П.

Лот № 6

ДОГОВОР ПОДРЯДА № _______

на выполнение работ  по строительству бестраншейных  переходов

методом наклонно-направленного бурения (ННБ)

г.Брянск                                                                                                    _______________ 2012 г.

ОАО «Брянскоблгаз», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _________________________,  действующего   на   основании  ________________________ с одной стороны, и _____________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик» в лице ________________________, действующего на основании ____________, с другой стороны, вместе именуемые стороны, принимая во внимание, что «Подрядчик»  был признан победителем открытого запроса предложений на основании протокола заседания Закупочной Комиссии ОАО «Брянскоблгаз» по подведению его итогов от «___» _____ 20__ года №____  заключили настоящий договор о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. «Подрядчик» обязуется выполнить работы по строительству скрытых переходов на объекте: «Газопровод высокого давления от ГРС до ГРП г. Сельцо Брянская область. Реконструкция. (№ 177)» методом наклонно-направленного бурения (ННБ), при категории грунтов 1-3 группы, в соответствии с проектом №720-2011 (раздел ГСН) и Ведомостью скрытых переходов (Приложение №1 к настоящему Договору).

1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить выполненную работу на условиях и в порядке, определенными настоящим договором.

1.3. Срок выполнения работ  09 июля – 20 июля 2012  года.

Окончание производства работ считается дата подписания акта выполненных работ (КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат  (КС-3) «Заказчиком».

- СТОИМОСТЬ РАБОТ

2.1. Цена договора определена  в соответствии с протоколом заседания Закупочной Комиссии ОАО «Брянскоблгаз» от «___» _____ 20__ года №____  и составляет  __________ руб. (___________),  в т.ч. НДС 18% -  ___________ руб.

2.2 Оплата за выполненные работы производятся «Заказчиком» по фактически выполненным объемам работ.

2.3. В случае возникновения необходимости  выполнения дополнительных объемов работ, сторонами оформляется дополнительное соглашение к настоящему договору.

- ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

  - «Подрядчик» обязуется:

    - Выполнить строительство скрытых переходов собственными силами в соответствии с проектной документацией, предоставленной «Заказчиком», согласно действующим строительным нормам  и правилам.

    - Обеспечивает производство работ в полном соответствии с проектами, сметами,    СНиП, ТУ на основании представленной Заказчиком документации, а также с соблюдением правил по технике безопасности, связанных с эксплуатацией установки Навигатор;

    - Принять по доверенности материалы поставки Заказчика согласно разделительной ведомости поставки материалов (приложение № 3).

    - Подрядчик предоставляет Акт выполненных работ (КС-2) и справку о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) с приложением исполнительной документации по бестраншейной прокладке методом наклонно - направленного бурения.

    - Произвести уборку строительной площадки и вывозку техники в течение семи календарных дней после окончания строительства.

  - «Заказчик» обязуется:

    - Назначить ответственное лицо за организацию и выполнение работ по настоящему Договору, копию приказа предоставить «Подрядчику».

    - Обеспечить необходимые согласования с:

- владельцами (пользователями) земли,

- владельцами (эксплуатационниками) подземных, наземных коммуникаций;

- разрешительными органами.

Копии согласований предоставить «Подрядчику».

    - Обеспечить вызов и доставку на место производства земляных работ представителей эксплуатационных служб подземных (при необходимости наземных) коммуникаций.

    - Передать Подрядчику по накладной (Ф М-15) материалы поставки Заказчика согласно разделительной ведомости поставки материалов (приложение № 3).

    - Принять результат работы и произвести приемку законченных строительством работ в течение двух рабочих дней с момента предоставления «Подрядчиком» акта о выполненных работах   (форма КС-2).

    - Произвести оплату принятых работ согласно разделам 2,5 настоящего Договора.

- СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

  - Договор вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами и действует до выполнения Сторонами всех предусмотренных настоящим Договором обязательств.

- ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ

  - «Подрядчик» по окончанию выполнения работ, предоставляет «Заказчику» Акт о выполненных работах ф.КС-2 и Справку о стоимости выполненных работ и затрат ф.КС-3 за выполненные объемы работ.

  - Оплата за выполненные работы производится «Заказчиком» в течение 30 (тридцати) дней после подписания Акта о приемки выполненных работ ф.КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат ф.КС-3.

- ОХРАНА РАБОТ

  - «Подрядчик» самостоятельно осуществляет охрану всех материально-технических ресурсов (запасы материалов, изделий, конструкций, механизмов, объемы выполненных работ и другое имущество) на территории строительной площадки.

- ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За нарушение сроков начала и/или окончания выполнения работ Заказчик вправе потребовать у Подрядчика оплаты неустойки в размере 0,1% от договорной цены работ, указанной в п. 2.1. Договора, за каждый календарный день просрочки, а также возмещения убытков в полной сумме сверх неустойки.

7.2.Стороны освобождаются от ответственности  за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор).

К обстоятельствам чрезвычайного характера (форс-мажор) относятся: наводнение, пожар, землетрясение и иные явления природы или любые другие обстоятельства, которые стороны не могли предвидеть и предотвратить, в том числе изменения законодательств РФ, влекущие убытки сторон договора.

- ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

8.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами.

8.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров Стороны после реализации предусмотренной законодательством процедуры досудебного урегулирования разногласий передают их на рассмотрение в Арбитражный суд Брянской области.

- ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

  - После подписания настоящего договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, переговоры и т.д. между Сторонами теряют силу, если они противоречат настоящему договору.

  - «Подрядчик» не имеет права продать или передать проектно- сметную документацию на работы по настоящему договору или отдельные его части никакой третьей стороне без письменного разрешения «Заказчика».

Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате производства работ по вине «Подрядчика», компенсируется «Подрядчиком», а по вине «Заказчика» компенсируется «Заказчиком».

  - Все изменения  и дополнения к настоящему договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами.

  - Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, которые не вытекают из настоящего договора, должна быть письменно подтверждена сторонами в форме дополнений или изменений к настоящему договору.

  - Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, применяются нормы законодательства Российской Федерации.

Приложения к договору:

Приложение 1 – Ведомость скрытых переходов;

Приложение 2 – Смета.

Приложение 3 -  Разделительная ведомость поставки материалов.

Юридические адреса и реквизиты сторон

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:

| Подрядчик: _______________________ | Заказчик: ОАО «Брянскоблгаз» |
| --- | --- |
| Адрес:________________________ ИНН/КПП ______________/_____________ р/с _________________________________ ____________________________________ к/с _________________ БИК ____________ | 241033, г.Брянск ул.Щукина,54 ИНН/КПП 3234007455/325050001 р/с 40702810800010004874 в Центральном филиале АБ «РОССИЯ» п.Газопровод,Моск.обл. БИК 044599132 к/с 30101810400000000132 |
| Руководитель____________________ | Руководитель ___________________ |

Приложение №1

к договору №  _______от___________________

Ведомость скрытых переходов

Мы, нижеподписавшиеся, ________________________  ОАО «Брянскоблгаз» __________________ действующий  на основании _____________________., с одной стороны, и __________________________, действующий на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», удостоверяем,  что «Сторонами» достигнуто соглашение о строительстве следующих скрытых переходов методом наклонно - направленного бурения (ННБ), при категории грунтов  1-3 группы:

| № п/п | Место перехода | Препятствие | Диаметр трубы, мм | Длина, п.м. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | «Газопровод высокого давления от ГРС до ГРП г. Сельцо Брянская область. Реконструкция. (№ 177)» | Автомобильная дорога + железная дорога | 450 | 84 |

Заказчик:	                                                               Подрядчик:

_________________                                                      __________________

м.п.          		                                                   м.п.

Объект: Газопровод высокого давления от ГРС до ГРП г. Сельцо Брянская область. Реконструкция. (№ 177)

СМЕТА N 1

ННБ

Трудоемкость	734.16  ч.-ч.

| N/N | Наименование | Номер ед | Количество, | Стоимость ед., руб. /с индекс. |  |  | Общая стоимость, руб. /с индекс. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | работ | расценки | ед.изм. | Всего | Осн. з/п | Экспл. машин | Всего | Осн. з/п | Экспл. машин |
|  | ПЕРЕХОДы ЧЕРЕЗ ПРЕГРАДЫ УСТАНОВКОЙ "НАВИГАТОР" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Устройство переходов в грунтах I-III группы с помощью установок горизонтально-направленного бурения "Astec" DD-6, "Astec" DD-63238 диаметр труб 450 мм, установка ГНБ тяговым усилием 140 Кн 3.41*14.58+3453.17*5.7+598.88*5.1 (индекс 001) | ТЕР 34-02-020-01 | 84 1 м | 4055.46 22787.07 | 3.41 49.72 | 3453.17 19683.07 | 340659 1914114 | 286 4176 | 290066 1653378 |
| ИТОГО (прямые затраты) по смете |  |  |  |  |  |  | 340 659 1 914 114 | 286 4176 | 290066 1653378 |
| Накладные расходы от з/п основных рабочих и механизаторов 85% (100%*0.85) |  |  |  |  |  |  | 80 408 |  |  |
| И Т О Г О с накладными расходами |  |  |  |  |  |  | 1 994 522 |  |  |
| Сметная прибыль от з/п основных рабочих и механизаторов 52% (65%*0.8) |  |  |  |  |  |  | 49 191 |  |  |
| И Т О Г О со сметной прибылью |  |  |  |  |  |  | 2 043 713 |  |  |
| Налог на добавленную стоимость 18% |  |  |  |  |  |  | 367 868 |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  | 2 411 581 |  |  |

ПРОЦЕНТ (%)  СНИЖЕНИЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЗАКУПКИ___________                                                                                                                ______________

ИТОГО:                                                                                                                                                                     ___________

в т.ч. НДС:                                                                                                                                                                 ___________

Заказчик:                                                                                                                               Подрядчик:

_______________________                                                                                                 _____________________

М.П.                                                                                                                                     М.П.

Лот № 7

ДОГОВОР ПОДРЯДА № _______

на выполнение работ  по строительству бестраншейных  переходов

методом наклонно-направленного бурения (ННБ)

г.Брянск                                                                                                    _______________ 2012 г.

ОАО «Брянскоблгаз», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _________________________,  действующего   на   основании  ________________________ с одной стороны, и _____________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик» в лице ________________________, действующего на основании ____________, с другой стороны, вместе именуемые стороны, принимая во внимание, что «Подрядчик»  был признан победителем открытого запроса предложений на основании протокола заседания Закупочной Комиссии ОАО «Брянскоблгаз» по подведению его итогов от «___» _____ 20__ года №____  заключили настоящий договор о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. «Подрядчик» обязуется выполнить работы по строительству скрытых переходов на объекте: «Газопровод высокого и среднего давления н.п. Березовка -н.п. Красная Слобода -н.п. Смелиж Суземского района Брянской области» методом наклонно-направленного бурения (ННБ), при категории грунтов 1-3 группы, в соответствии с проектом №037-2012 (том 3 раздел ТКР) и Ведомостью скрытых переходов (Приложение №1 к настоящему Договору).

1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить выполненную работу на условиях и в порядке, определенными настоящим договором.

1.3. Срок выполнения работ  16 июля – 27 июля 2012  года.

Окончание производства работ считается дата подписания акта выполненных работ (КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат  (КС-3) «Заказчиком».

- СТОИМОСТЬ РАБОТ

2.1. Цена договора определена  в соответствии с протоколом заседания Закупочной Комиссии ОАО «Брянскоблгаз» от «___» _____ 20__ года №____  и составляет  __________ руб. (___________),  в т.ч. НДС 18% -  ___________ руб.

2.2 Оплата за выполненные работы производятся «Заказчиком» по фактически выполненным объемам работ.

2.3. В случае возникновения необходимости  выполнения дополнительных объемов работ, сторонами оформляется дополнительное соглашение к настоящему договору.

- ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

  - «Подрядчик» обязуется:

    - Выполнить строительство скрытых переходов собственными силами в соответствии с проектной документацией, предоставленной «Заказчиком», согласно действующим строительным нормам  и правилам.

    - Обеспечивает производство работ в полном соответствии с проектами, сметами,    СНиП, ТУ на основании представленной Заказчиком документации, а также с соблюдением правил по технике безопасности, связанных с эксплуатацией установки Навигатор;

    - Принять по доверенности материалы поставки Заказчика согласно разделительной ведомости поставки материалов (приложение № 3).

    - Подрядчик предоставляет Акт выполненных работ (КС-2) и справку о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) с приложением исполнительной документации по бестраншейной прокладке методом наклонно - направленного бурения.

    - Произвести уборку строительной площадки и вывозку техники в течение семи календарных дней после окончания строительства.

  - «Заказчик» обязуется:

    - Назначить ответственное лицо за организацию и выполнение работ по настоящему Договору, копию приказа предоставить «Подрядчику».

    - Обеспечить необходимые согласования с:

- владельцами (пользователями) земли,

- владельцами (эксплуатационниками) подземных, наземных коммуникаций;

- разрешительными органами.

Копии согласований предоставить «Подрядчику».

    - Обеспечить вызов и доставку на место производства земляных работ представителей эксплуатационных служб подземных (при необходимости наземных) коммуникаций.

    - Передать Подрядчику по накладной (Ф М-15) материалы поставки Заказчика согласно разделительной ведомости поставки материалов (приложение № 3).

    - Принять результат работы и произвести приемку законченных строительством работ в течение двух рабочих дней с момента предоставления «Подрядчиком» акта о выполненных работах   (форма КС-2).

    - Произвести оплату принятых работ согласно разделам 2,5 настоящего Договора.

- СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

  - Договор вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами и действует до выполнения Сторонами всех предусмотренных настоящим Договором обязательств.

- ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ

  - «Подрядчик» по окончанию выполнения работ, предоставляет «Заказчику» Акт о выполненных работах ф.КС-2 и Справку о стоимости выполненных работ и затрат ф.КС-3 за выполненные объемы работ.

  - Оплата за выполненные работы производится «Заказчиком» в течение 30 (тридцати) дней после подписания Акта о приемки выполненных работ ф.КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат ф.КС-3.

- ОХРАНА РАБОТ

  - «Подрядчик» самостоятельно осуществляет охрану всех материально-технических ресурсов (запасы материалов, изделий, конструкций, механизмов, объемы выполненных работ и другое имущество) на территории строительной площадки.

- ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За нарушение сроков начала и/или окончания выполнения работ Заказчик вправе потребовать у Подрядчика оплаты неустойки в размере 0,1% от договорной цены работ, указанной в п. 2.1. Договора, за каждый календарный день просрочки, а также возмещения убытков в полной сумме сверх неустойки.

7.2.Стороны освобождаются от ответственности  за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор).

К обстоятельствам чрезвычайного характера (форс-мажор) относятся: наводнение, пожар, землетрясение и иные явления природы или любые другие обстоятельства, которые стороны не могли предвидеть и предотвратить, в том числе изменения законодательств РФ, влекущие убытки сторон договора.

- ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

8.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами.

8.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров Стороны после реализации предусмотренной законодательством процедуры досудебного урегулирования разногласий передают их на рассмотрение в Арбитражный суд Брянской области.

- ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

  - После подписания настоящего договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, переговоры и т.д. между Сторонами теряют силу, если они противоречат настоящему договору.

  - «Подрядчик» не имеет права продать или передать проектно- сметную документацию на работы по настоящему договору или отдельные его части никакой третьей стороне без письменного разрешения «Заказчика».

Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате производства работ по вине «Подрядчика», компенсируется «Подрядчиком», а по вине «Заказчика» компенсируется «Заказчиком».

  - Все изменения  и дополнения к настоящему договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами.

  - Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, которые не вытекают из настоящего договора, должна быть письменно подтверждена сторонами в форме дополнений или изменений к настоящему договору.

  - Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, применяются нормы законодательства Российской Федерации.

Приложения к договору:

Приложение 1 – Ведомость скрытых переходов;

Приложение 2 – Смета.

Приложение 3 -  Разделительная ведомость поставки материалов.

Юридические адреса и реквизиты сторон

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:

| Подрядчик: _______________________ | Заказчик: ОАО «Брянскоблгаз» |
| --- | --- |
| Адрес:________________________ ИНН/КПП ______________/_____________ р/с _________________________________ ____________________________________ к/с _________________ БИК ____________ | 241033, г.Брянск ул.Щукина,54 ИНН/КПП 3234007455/325050001 р/с 40702810800010004874 в Центральном филиале АБ «РОССИЯ» п.Газопровод,Моск.обл. БИК 044599132 к/с 30101810400000000132 |
| Руководитель____________________ | Руководитель ___________________ |

Приложение №1

к договору №  _______от___________________

Ведомость скрытых переходов

Мы, нижеподписавшиеся, ________________________  ОАО «Брянскоблгаз» __________________ действующий  на основании _____________________., с одной стороны, и __________________________, действующий на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», удостоверяем,  что «Сторонами» достигнуто соглашение о строительстве следующих скрытых переходов методом наклонно - направленного бурения (ННБ), при категории грунтов  1-3 группы:

| № п/п | Место перехода | Препятствие | Диаметр трубы, мм | Длина, п.м. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | «Газопровод высокого и среднего давления н.п. Березовка -н.п. Красная Слобода -н.п. Смелиж Суземского района Брянской области» | болото | 110 | 100 |
|  |  | болото | 110 | 100 |
|  |  | болото | 110 | 55 |

Заказчик:	                                                               Подрядчик:

________________                                                      __________________

м.п.          		                                                   м.п

Объект:  Газопровод  высокого  и  низкого  давления  н.п.  Березовка - н.п.  Красная  Слобода - н.п.  Смелиж  Суземского  района  Брянской  области

СМЕТА N 1   ННБ

Трудоемкость	512.55  ч.-ч.

| N/N | Наименование | Номер ед | Количество, | Стоимость ед., руб. /с индекс. |  |  | Общая стоимость, руб. /с индекс. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | работ | расценки | ед.изм. | Всего | Осн. з/п | Экспл. машин | Всего | Осн. з/п | Экспл. машин |
| 1 | Устройство переходов в грунтах I-III группы для прокладки труб диаметром 110 мм, через автомобильные, железные дороги и другие коммуникации с помощью установок горизонтально-направленного бурения и проходческих машин с тяговым усилием 40 Кн 2.2*14.58+520.96*5.7+77.05*5.1 (индекс 001) | ТЕР 34-02-019-01 | 55 1 м | 600.21 3394.5 | 2.2 32.08 | 520.96 2969.47 | 33012 186698 | 121 1764 | 28653 163321 |
| 2 | Устройство переходов в грунтах I-III группы для прокладки труб диаметром 110 мм, через автомобильные, железные дороги и другие коммуникации с помощью установок горизонтально-направленного бурения и проходческих машин с тяговым усилием 40 Кн 2.2*14.58+520.96*5.7+77.05*5.1 (индекс 001) | ТЕР 34-02-019-01 | 100 1 м | 600.21 3394.5 | 2.2 32.08 | 520.96 2969.47 | 60021 339450 | 220 3208 | 52096 296947 |
| 3 | Устройство переходов в грунтах I-III группы для прокладки труб диаметром 63 мм, через автомобильные, железные дороги и другие коммуникации с помощью установок горизонтально-направленного бурения и проходческих машин с тяговым усилием 40 Кн 2.2*14.58+520.96*5.7+77.05*5.1 (индекс 001) | ТЕР 34-02-019-01 | 100 1 м | 600.21 3394.5 | 2.2 32.08 | 520.96 2969.47 | 60021 339450 | 220 3208 | 52096 296947 |
| 4 | При устройстве переходов через водоемы добавлять к расценкам 34-02-019-01, 34-02-019-04 1.24*14.58+5.67*4.62 (индекс 34-02019-07) | ТЕР 34-02-019-07 | 255 1 м | 6.91 44.27 | 1.24 18.08 | 5.67 26.2 | 1762 11290 | 316 4610 | 1446 6680 |
|  |  | ИТОГО (прямые затраты) по смете |  |  |  |  | 154 816 876 888 | 877 12790 | 134291 763895 |
| Накладные расходы от з/п основных рабочих и механизаторов (по позициям 1 - 100% (от 12966.72); 2-4 - 85% (100%*0.85) (от 52133.71)) |  |  |  |  |  |  | 57 280 |  |  |
| И Т О Г О с накладными расходами |  |  |  |  |  |  | 934 169 |  |  |
| Сметная прибыль от з/п основных рабочих и механизаторов (по позициям 1 - 65% (от 12966.72); 2-4 - 52% (65%*0.8) (от 52133.71)) |  |  |  |  |  |  | 35 538 |  |  |
| И Т О Г О со сметной прибылью |  |  |  |  |  |  | 969 707 |  |  |
| Налог на добавленную стоимость 18% |  |  |  |  |  |  | 174 547 |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  | 1 144 254 |  |  |

ПРОЦЕНТ (%)  СНИЖЕНИЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЗАКУПКИ___________                                                                                                                ______________

ИТОГО:                                                                                                                                                                     ___________

в т.ч. НДС:                                                                                                                                                                 ___________

Заказчик:                                                                                                                               Подрядчик:

_______________________                                                                                                 _____________________

М.П.                                                                                                                                     М.П

Лот № 8

ДОГОВОР ПОДРЯДА № ______

на выполнение работ  по строительству бестраншейных  переходов

методом наклонно-направленного бурения (ННБ)

г.Брянск                                                                                                    _______________ 2012 г.

ОАО «Брянскоблгаз», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _________________________,  действующего   на   основании  ________________________ с одной стороны, и _____________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик» в лице ________________________, действующего на основании ____________, с другой стороны, вместе именуемые стороны, принимая во внимание, что «Подрядчик»  был признан победителем открытого запроса предложений на основании протокола заседания Закупочной Комиссии ОАО «Брянскоблгаз» по подведению его итогов от «___» _____ 20__ года №____  заключили настоящий договор о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. «Подрядчик» обязуется выполнить работы по строительству скрытых переходов на объекте: «Газопровод высокого и среднего давления н.п. Ивайтенки -н.п. Горяны Унечского района» методом наклонно-направленного бурения (ННБ), при категории грунтов 1-3 группы, в соответствии с проектом №038-2012 (том 3 раздел ТКР) и Ведомостью скрытых переходов (Приложение №1 к настоящему Договору).

1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить выполненную работу на условиях и в порядке, определенными настоящим договором.

1.3. Срок выполнения работ  13 июня – 22 июня 2012  года.

Окончание производства работ считается дата подписания акта выполненных работ (КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат  (КС-3) «Заказчиком».

- СТОИМОСТЬ РАБОТ

2.1. Цена договора определена  в соответствии с протоколом заседания Закупочной Комиссии ОАО «Брянскоблгаз» от «___» _____ 20__ года №____  и составляет  __________ руб. (___________),  в т.ч. НДС 18% -  ___________ руб.

2.2 Оплата за выполненные работы производятся «Заказчиком» по фактически выполненным объемам работ.

2.3. В случае возникновения необходимости  выполнения дополнительных объемов работ, сторонами оформляется дополнительное соглашение к настоящему договору.

- ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

  - «Подрядчик» обязуется:

    - Выполнить строительство скрытых переходов собственными силами в соответствии с проектной документацией, предоставленной «Заказчиком», согласно действующим строительным нормам  и правилам.

    - Обеспечивает производство работ в полном соответствии с проектами, сметами,    СНиП, ТУ на основании представленной Заказчиком документации, а также с соблюдением правил по технике безопасности, связанных с эксплуатацией установки Навигатор;

    - Принять по доверенности материалы поставки Заказчика согласно разделительной ведомости поставки материалов (приложение № 3).

    - Подрядчик предоставляет Акт выполненных работ (КС-2) и справку о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) с приложением исполнительной документации по бестраншейной прокладке методом наклонно - направленного бурения.

    - Произвести уборку строительной площадки и вывозку техники в течение семи календарных дней после окончания строительства.

  - «Заказчик» обязуется:

    - Назначить ответственное лицо за организацию и выполнение работ по настоящему Договору, копию приказа предоставить «Подрядчику».

    - Обеспечить необходимые согласования с:

- владельцами (пользователями) земли,

- владельцами (эксплуатационниками) подземных, наземных коммуникаций;

- разрешительными органами.

Копии согласований предоставить «Подрядчику».

    - Обеспечить вызов и доставку на место производства земляных работ представителей эксплуатационных служб подземных (при необходимости наземных) коммуникаций.

    - Передать Подрядчику по накладной (Ф М-15) материалы поставки Заказчика согласно разделительной ведомости поставки материалов (приложение № 3).

    - Принять результат работы и произвести приемку законченных строительством работ в течение двух рабочих дней с момента предоставления «Подрядчиком» акта о выполненных работах   (форма КС-2).

    - Произвести оплату принятых работ согласно разделам 2,5 настоящего Договора.

- СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

  - Договор вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами и действует до выполнения Сторонами всех предусмотренных настоящим Договором обязательств.

- ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ

  - «Подрядчик» по окончанию выполнения работ, предоставляет «Заказчику» Акт о выполненных работах ф.КС-2 и Справку о стоимости выполненных работ и затрат ф.КС-3 за выполненные объемы работ.

  - Оплата за выполненные работы производится «Заказчиком» в течение 30 (тридцати) дней после подписания Акта о приемки выполненных работ ф.КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат ф.КС-3.

- ОХРАНА РАБОТ

  - «Подрядчик» самостоятельно осуществляет охрану всех материально-технических ресурсов (запасы материалов, изделий, конструкций, механизмов, объемы выполненных работ и другое имущество) на территории строительной площадки.

- ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За нарушение сроков начала и/или окончания выполнения работ Заказчик вправе потребовать у Подрядчика оплаты неустойки в размере 0,1% от договорной цены работ, указанной в п. 2.1. Договора, за каждый календарный день просрочки, а также возмещения убытков в полной сумме сверх неустойки.

7.2.Стороны освобождаются от ответственности  за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор).

К обстоятельствам чрезвычайного характера (форс-мажор) относятся: наводнение, пожар, землетрясение и иные явления природы или любые другие обстоятельства, которые стороны не могли предвидеть и предотвратить, в том числе изменения законодательств РФ, влекущие убытки сторон договора.

- ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

8.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами.

8.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров Стороны после реализации предусмотренной законодательством процедуры досудебного урегулирования разногласий передают их на рассмотрение в Арбитражный суд Брянской области.

- ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

  - После подписания настоящего договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, переговоры и т.д. между Сторонами теряют силу, если они противоречат настоящему договору.

  - «Подрядчик» не имеет права продать или передать проектно- сметную документацию на работы по настоящему договору или отдельные его части никакой третьей стороне без письменного разрешения «Заказчика».

Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате производства работ по вине «Подрядчика», компенсируется «Подрядчиком», а по вине «Заказчика» компенсируется «Заказчиком».

  - Все изменения  и дополнения к настоящему договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами.

  - Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, которые не вытекают из настоящего договора, должна быть письменно подтверждена сторонами в форме дополнений или изменений к настоящему договору.

  - Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, применяются нормы законодательства Российской Федерации.

Приложения к договору:

Приложение 1 – Ведомость скрытых переходов;

Приложение 2 – Смета.

Приложение 3 -  Разделительная ведомость поставки материалов.

Юридические адреса и реквизиты сторон

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:

| Подрядчик: _______________________ | Заказчик: ОАО «Брянскоблгаз» |
| --- | --- |
| Адрес:________________________ ИНН/КПП ______________/_____________ р/с _________________________________ ____________________________________ к/с _________________ БИК ____________ | 241033, г.Брянск ул.Щукина,54 ИНН/КПП 3234007455/325050001 р/с 40702810800010004874 в Центральном филиале АБ «РОССИЯ» п.Газопровод,Моск.обл. БИК 044599132 к/с 30101810400000000132 |
| Руководитель____________________ | ___________________ |

Приложение №1

к договору №  _______от___________________

Ведомость скрытых переходов

Мы, нижеподписавшиеся, ________________________  ОАО «Брянскоблгаз» __________________ действующий  на основании _____________________., с одной стороны, и __________________________, действующий на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», удостоверяем,  что «Сторонами» достигнуто соглашение о строительстве следующих скрытых переходов методом наклонно - направленного бурения (ННБ), при категории грунтов  1-3 группы:

| № п/п | Место перехода | Препятствие | Диаметр трубы, мм | Длина, п.м. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | «Газопровод высокого и среднего давления н.п. Ивайтенки -н.п. Горяны Унечского района» | Река Бойня | 110 | 220 |
|  |  | ручей | 110 | 110 |

Заказчик:	                                                               Подрядчик:

_________________                                                      __________________

м.п.          		                                                   м.п.

Объект:  Газопровод  высокого  и  низкого  давления   н.п.  Горяны  Унечского  района  Брянской  области

СМЕТА N 1

ННБ

Трудоемкость	663.3   ч.-ч.

| N/N | Наименование | Номер ед | Количество, | Стоимость ед., руб. /с индекс. |  |  | Общая стоимость, руб. /с индекс. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | работ | расценки | ед.изм. | Всего | Осн. з/п | Экспл. машин | Всего | Осн. з/п | Экспл. машин |
| 1 | Устройство переходов в грунтах I-III группы для прокладки труб диаметром 110 мм, через автомобильные, железные дороги и другие коммуникации с помощью установок горизонтально-направленного бурения и проходческих машин с тяговым усилием 40 Кн 2.2*14.58+520.96*5.7+77.05*5.1 (индекс 001) | ТЕР 34-02-019-01 | 220 1 м | 600.21 3394.5 | 2.2 32.08 | 520.96 2969.47 | 132046 746791 | 484 7057 | 114611 653284 |
| 2 | Устройство переходов в грунтах I-III группы для прокладки труб диаметром 110 мм, через автомобильные, железные дороги и другие коммуникации с помощью установок горизонтально-направленного бурения и проходческих машин с тяговым усилием 40 Кн 2.2*14.58+520.96*5.7+77.05*5.1 (индекс 001) | ТЕР 34-02-019-01 | 110 1 м | 600.21 3394.5 | 2.2 32.08 | 520.96 2969.47 | 66023 373395 | 242 3528 | 57306 326642 |
| 3 | При устройстве переходов через водоемы добавлять к расценкам 34-02-019-01, 34-02-019-04 1.24*14.58+5.67*4.62 (индекс 34-02019-07) | ТЕР 34-02-019-07 | 330 1 м | 6.91 44.27 | 1.24 18.08 | 5.67 26.2 | 2280 14611 | 409 5966 | 1871 8644 |
| ИТОГО (прямые затраты) по смете |  |  |  |  |  |  | 200 350 1 134 797 | 1135 16551 | 173788 988570 |
| Накладные расходы от з/п основных рабочих и механизаторов 85% (100%*0.85) |  |  |  |  |  |  | 71 610 |  |  |
| И Т О Г О с накладными расходами |  |  |  |  |  |  | 1 206 407 |  |  |
| Сметная прибыль от з/п основных рабочих и механизаторов 52% (65%*0.8) |  |  |  |  |  |  | 43 809 |  |  |
| И Т О Г О со сметной прибылью |  |  |  |  |  |  | 1 250 216 |  |  |
| Налог на добавленную стоимость 18% |  |  |  |  |  |  | 225 039 |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  | 1 475 255 |  |  |

ПРОЦЕНТ (%)  СНИЖЕНИЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЗАКУПКИ___________                                                                                                                ______________

ИТОГО:                                                                                                                                                                     ___________

в т.ч. НДС:                                                                                                                                                                 ___________

Заказчик:                                                                                                                               Подрядчик:

_______________________   М.П.                                                                                              _____________________М.П.

Лот № 9

ДОГОВОР ПОДРЯДА № _______

на выполнение работ  по строительству бестраншейных  переходов

методом наклонно-направленного бурения (ННБ)

г.Брянск                                                                                                    _______________ 2012 г.

ОАО «Брянскоблгаз», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _________________________,  действующего   на   основании  ________________________ с одной стороны, и _____________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик» в лице ________________________, действующего на основании ____________, с другой стороны, вместе именуемые стороны, принимая во внимание, что «Подрядчик»  был признан победителем открытого запроса предложений на основании протокола заседания Закупочной Комиссии ОАО «Брянскоблгаз» по подведению его итогов от «___» _____ 20__ года №____  заключили настоящий договор о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. «Подрядчик» обязуется выполнить работы по строительству скрытых переходов на объекте: «Газопровод высокого и среднего давления н.п. Хвощевка Севского района Брянской области» методом наклонно-направленного бурения (ННБ), при категории грунтов 1-3 группы, в соответствии с проектом №029-2012 (том 3 раздел ТКР) и Ведомостью скрытых переходов (Приложение №1 к настоящему Договору).

1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить выполненную работу на условиях и в порядке, определенными настоящим договором.

1.3. Срок выполнения работ  16 июля – 27 июля 2012  года.

Окончание производства работ считается дата подписания акта выполненных работ (КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат  (КС-3) «Заказчиком».

- СТОИМОСТЬ РАБОТ

2.1. Цена договора определена  в соответствии с протоколом заседания Закупочной Комиссии ОАО «Брянскоблгаз» от «___» _____ 20__ года №____  и составляет  __________ руб. (___________),  в т.ч. НДС 18% -  ___________ руб.

2.2 Оплата за выполненные работы производятся «Заказчиком» по фактически выполненным объемам работ.

2.3. В случае возникновения необходимости  выполнения дополнительных объемов работ, сторонами оформляется дополнительное соглашение к настоящему договору.

- ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

  - «Подрядчик» обязуется:

    - Выполнить строительство скрытых переходов собственными силами в соответствии с проектной документацией, предоставленной «Заказчиком», согласно действующим строительным нормам  и правилам.

    - Обеспечивает производство работ в полном соответствии с проектами, сметами,    СНиП, ТУ на основании представленной Заказчиком документации, а также с соблюдением правил по технике безопасности, связанных с эксплуатацией установки Навигатор;

    - Принять по доверенности материалы поставки Заказчика согласно разделительной ведомости поставки материалов (приложение № 3).

    - Подрядчик предоставляет Акт выполненных работ (КС-2) и справку о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) с приложением исполнительной документации по бестраншейной прокладке методом наклонно - направленного бурения.

    - Произвести уборку строительной площадки и вывозку техники в течение семи календарных дней после окончания строительства.

  - «Заказчик» обязуется:

    - Назначить ответственное лицо за организацию и выполнение работ по настоящему Договору, копию приказа предоставить «Подрядчику».

    - Обеспечить необходимые согласования с:

- владельцами (пользователями) земли,

- владельцами (эксплуатационниками) подземных, наземных коммуникаций;

- разрешительными органами.

Копии согласований предоставить «Подрядчику».

    - Обеспечить вызов и доставку на место производства земляных работ представителей эксплуатационных служб подземных (при необходимости наземных) коммуникаций.

    - Передать Подрядчику по накладной (Ф М-15) материалы поставки Заказчика согласно разделительной ведомости поставки материалов (приложение № 3).

    - Принять результат работы и произвести приемку законченных строительством работ в течение двух рабочих дней с момента предоставления «Подрядчиком» акта о выполненных работах   (форма КС-2).

    - Произвести оплату принятых работ согласно разделам 2,5 настоящего Договора.

- СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

  - Договор вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами и действует до выполнения Сторонами всех предусмотренных настоящим Договором обязательств.

- ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ

  - «Подрядчик» по окончанию выполнения работ, предоставляет «Заказчику» Акт о выполненных работах ф.КС-2 и Справку о стоимости выполненных работ и затрат ф.КС-3 за выполненные объемы работ.

  - Оплата за выполненные работы производится «Заказчиком» в течение 30 (тридцати) дней после подписания Акта о приемки выполненных работ ф.КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат ф.КС-3.

- ОХРАНА РАБОТ

  - «Подрядчик» самостоятельно осуществляет охрану всех материально-технических ресурсов (запасы материалов, изделий, конструкций, механизмов, объемы выполненных работ и другое имущество) на территории строительной площадки.

- ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За нарушение сроков начала и/или окончания выполнения работ Заказчик вправе потребовать у Подрядчика оплаты неустойки в размере 0,1% от договорной цены работ, указанной в п. 2.1. Договора, за каждый календарный день просрочки, а также возмещения убытков в полной сумме сверх неустойки.

7.2.Стороны освобождаются от ответственности  за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор).

К обстоятельствам чрезвычайного характера (форс-мажор) относятся: наводнение, пожар, землетрясение и иные явления природы или любые другие обстоятельства, которые стороны не могли предвидеть и предотвратить, в том числе изменения законодательств РФ, влекущие убытки сторон договора.

- ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

8.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами.

8.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров Стороны после реализации предусмотренной законодательством процедуры досудебного урегулирования разногласий передают их на рассмотрение в Арбитражный суд Брянской области.

- ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

  - После подписания настоящего договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, переговоры и т.д. между Сторонами теряют силу, если они противоречат настоящему договору.

  - «Подрядчик» не имеет права продать или передать проектно- сметную документацию на работы по настоящему договору или отдельные его части никакой третьей стороне без письменного разрешения «Заказчика».

Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате производства работ по вине «Подрядчика», компенсируется «Подрядчиком», а по вине «Заказчика» компенсируется «Заказчиком».

  - Все изменения  и дополнения к настоящему договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами.

  - Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, которые не вытекают из настоящего договора, должна быть письменно подтверждена сторонами в форме дополнений или изменений к настоящему договору.

  - Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, применяются нормы законодательства Российской Федерации.

Приложения к договору:

Приложение 1 – Ведомость скрытых переходов;

Приложение 2 – Смета.

Приложение 3 -  Разделительная ведомость поставки материалов.

Юридические адреса и реквизиты сторон

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:

| Подрядчик: _______________________ | Заказчик: ОАО «Брянскоблгаз» |
| --- | --- |
| Адрес:________________________ ИНН/КПП ______________/_____________ р/с _________________________________ ____________________________________ к/с _________________ БИК ____________ | 241033, г.Брянск ул.Щукина,54 ИНН/КПП 3234007455/325050001 р/с 40702810800010004874 в Центральном филиале АБ «РОССИЯ» п.Газопровод,Моск.обл. БИК 044599132 к/с 30101810400000000132 |
| Руководитель____________________ | Руководитель ___________________ |

Приложение №1

к договору №  _______от___________________

Ведомость скрытых переходов

Мы, нижеподписавшиеся, ________________________  ОАО «Брянскоблгаз» __________________ действующий  на основании _____________________., с одной стороны, и __________________________, действующий на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», удостоверяем,  что «Сторонами» достигнуто соглашение о строительстве следующих скрытых переходов методом наклонно - направленного бурения (ННБ), при категории грунтов  1-3 группы:

| № п/п | Место перехода | Препятствие | Диаметр трубы, мм | Длина, п.м. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | «Газопровод высокого и среднего давления н.п. Хвощевка Севского района Брянской области» | болото | 63 | 158 |

Заказчик:	                                                               Подрядчик:

_________________                                                      __________________

м.п.          		                                                   м.п.

Объект: Газопровод высокого и среднего давления н.п. Хвощевка Севского района Брянской области

СМЕТА N 2

ННБ

Трудоемкость	287.56  ч.-ч.

| N/N | Наименование | Номер ед | Количество, | Стоимость ед., руб. /с индекс. |  |  | Общая стоимость, руб. /с индекс. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | работ | расценки | ед.изм. | Всего | Осн. з/п | Экспл. машин | Всего | Осн. з/п | Экспл. машин |
|  | Переход газопроводом автодороги методом горизонтально-направленного бурения L = 158 м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Устройство переходов в грунтах I-III группы для прокладки труб диаметром 63 мм, через автомобильные, железные дороги и другие коммуникации с помощью установок горизонтально-направленного бурения и проходческих машин с тяговым усилием 40 Кн 2.2*14.58+520.96*5.7+77.05*5.1 (индекс 001) | ТЕР 34-02-019-01 | 158 1 м | 600.21 3394.5 | 2.2 32.08 | 520.96 2969.47 | 94833 536331 | 348 5068 | 82312 469177 |
| ИТОГО (прямые затраты) по смете |  |  |  |  |  |  | 94 833 536 331 | 348 5068 | 82312 469177 |
| Накладные расходы от з/п основных рабочих и механизаторов 85% (100%*0.85) |  |  |  |  |  |  | 31 662 |  |  |
| И Т О Г О с накладными расходами |  |  |  |  |  |  | 567 994 |  |  |
| Сметная прибыль от з/п основных рабочих и механизаторов 52% (65%*0.8) |  |  |  |  |  |  | 19 370 |  |  |
| И Т О Г О со сметной прибылью |  |  |  |  |  |  | 587 364 |  |  |
| Налог на добавленную стоимость 18% |  |  |  |  |  |  | 105 726 |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  | 693 090 |  |  |

ПРОЦЕНТ (%)  СНИЖЕНИЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЗАКУПКИ___________                                                                                                                ______________

ИТОГО:                                                                                                                                                                     ___________

в т.ч. НДС:                                                                                                                                                                 ___________

Заказчик:                                                                                                                               Подрядчик:

_______________________                                                                                                 _____________________

М.П.                                                                                                                                     М.П.

Лот № 10

ДОГОВОР ПОДРЯДА № ________

на выполнение работ  по строительству бестраншейных  переходов

методом наклонно-направленного бурения (ННБ)

г.Брянск                                                                                                    _______________ 2012 г.

ОАО «Брянскоблгаз», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _________________________,  действующего   на   основании  ________________________ с одной стороны, и _____________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик» в лице ________________________, действующего на основании ____________, с другой стороны, вместе именуемые стороны, принимая во внимание, что «Подрядчик»  был признан победителем открытого запроса предложений на основании протокола заседания Закупочной Комиссии ОАО «Брянскоблгаз» по подведению его итогов от «___» _____ 20__ года №____  заключили настоящий договор о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. «Подрядчик» обязуется выполнить работы по строительству скрытых переходов на объекте: «Газопровод высокого давления н.п.Чемерна, ул. Гагарина-Кубяка-Свердлова-П.Коммуны (№ 30825).Реконструкция» методом наклонно-направленного бурения (ННБ), при категории грунтов 1-3 группы, в соответствии с проектом №088-2012 (раздел ГСН) и Ведомостью скрытых переходов (Приложение №1 к настоящему Договору).

1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить выполненную работу на условиях и в порядке, определенными настоящим договором.

1.3. Срок выполнения работ  06 августа – 17  августа 2012  года.

Окончание производства работ считается дата подписания акта выполненных работ (КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат  (КС-3) «Заказчиком».

- СТОИМОСТЬ РАБОТ

2.1. Цена договора определена  в соответствии с протоколом заседания Закупочной Комиссии ОАО «Брянскоблгаз» от «___» _____ 20__ года №____  и составляет  __________ руб. (___________),  в т.ч. НДС 18% -  ___________ руб.

2.2 Оплата за выполненные работы производятся «Заказчиком» по фактически выполненным объемам работ.

2.3. В случае возникновения необходимости  выполнения дополнительных объемов работ, сторонами оформляется дополнительное соглашение к настоящему договору.

- ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

  - «Подрядчик» обязуется:

    - Выполнить строительство скрытых переходов собственными силами в соответствии с проектной документацией, предоставленной «Заказчиком», согласно действующим строительным нормам  и правилам.

    - Обеспечивает производство работ в полном соответствии с проектами, сметами,    СНиП, ТУ на основании представленной Заказчиком документации, а также с соблюдением правил по технике безопасности, связанных с эксплуатацией установки Навигатор;

    - Принять по доверенности материалы поставки Заказчика согласно разделительной ведомости поставки материалов (приложение № 3).

    - Подрядчик предоставляет Акт выполненных работ (КС-2) и справку о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) с приложением исполнительной документации по бестраншейной прокладке методом наклонно - направленного бурения.

    - Произвести уборку строительной площадки и вывозку техники в течение семи календарных дней после окончания строительства.

  - «Заказчик» обязуется:

    - Назначить ответственное лицо за организацию и выполнение работ по настоящему Договору, копию приказа предоставить «Подрядчику».

    - Обеспечить необходимые согласования с:

- владельцами (пользователями) земли,

- владельцами (эксплуатационниками) подземных, наземных коммуникаций;

- разрешительными органами.

Копии согласований предоставить «Подрядчику».

    - Обеспечить вызов и доставку на место производства земляных работ представителей эксплуатационных служб подземных (при необходимости наземных) коммуникаций.

    - Передать Подрядчику по накладной (Ф М-15) материалы поставки Заказчика согласно разделительной ведомости поставки материалов (приложение № 3).

    - Принять результат работы и произвести приемку законченных строительством работ в течение двух рабочих дней с момента предоставления «Подрядчиком» акта о выполненных работах   (форма КС-2).

    - Произвести оплату принятых работ согласно разделам 2,5 настоящего Договора.

- СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

  - Договор вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами и действует до выполнения Сторонами всех предусмотренных настоящим Договором обязательств.

- ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ

  - «Подрядчик» по окончанию выполнения работ, предоставляет «Заказчику» Акт о выполненных работах ф.КС-2 и Справку о стоимости выполненных работ и затрат ф.КС-3 за выполненные объемы работ.

  - Оплата за выполненные работы производится «Заказчиком» в течение 30 (тридцати) дней после подписания Акта о приемки выполненных работ ф.КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат ф.КС-3.

- ОХРАНА РАБОТ

  - «Подрядчик» самостоятельно осуществляет охрану всех материально-технических ресурсов (запасы материалов, изделий, конструкций, механизмов, объемы выполненных работ и другое имущество) на территории строительной площадки.

- ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За нарушение сроков начала и/или окончания выполнения работ Заказчик вправе потребовать у Подрядчика оплаты неустойки в размере 0,1% от договорной цены работ, указанной в п. 2.1. Договора, за каждый календарный день просрочки, а также возмещения убытков в полной сумме сверх неустойки.

7.2.Стороны освобождаются от ответственности  за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор).

К обстоятельствам чрезвычайного характера (форс-мажор) относятся: наводнение, пожар, землетрясение и иные явления природы или любые другие обстоятельства, которые стороны не могли предвидеть и предотвратить, в том числе изменения законодательств РФ, влекущие убытки сторон договора.

- ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

8.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами.

8.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров Стороны после реализации предусмотренной законодательством процедуры досудебного урегулирования разногласий передают их на рассмотрение в Арбитражный суд Брянской области.

- ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

  - После подписания настоящего договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, переговоры и т.д. между Сторонами теряют силу, если они противоречат настоящему договору.

  - «Подрядчик» не имеет права продать или передать проектно- сметную документацию на работы по настоящему договору или отдельные его части никакой третьей стороне без письменного разрешения «Заказчика».

Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате производства работ по вине «Подрядчика», компенсируется «Подрядчиком», а по вине «Заказчика» компенсируется «Заказчиком».

  - Все изменения  и дополнения к настоящему договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами.

  - Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, которые не вытекают из настоящего договора, должна быть письменно подтверждена сторонами в форме дополнений или изменений к настоящему договору.

  - Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, применяются нормы законодательства Российской Федерации.

Приложения к договору:

Приложение 1 – Ведомость скрытых переходов;

Приложение 2 – Смета.

Приложение 3 -  Разделительная ведомость поставки материалов.

Юридические адреса и реквизиты сторон

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:

| Подрядчик: _______________________ | Заказчик: ОАО «Брянскоблгаз» |
| --- | --- |
| Адрес:________________________ ИНН/КПП ______________/_____________ р/с _________________________________ ____________________________________ к/с _________________ БИК ____________ | 241033, г.Брянск ул.Щукина,54 ИНН/КПП 3234007455/325050001 р/с 40702810800010004874 в Центральном филиале АБ «РОССИЯ» п.Газопровод,Моск.обл. БИК 044599132 к/с 30101810400000000132 |
| Руководитель____________________ | ___________________ |

Приложение №1

к договору №  _______от___________________

Ведомость скрытых переходов

Мы, нижеподписавшиеся, ________________________  ОАО «Брянскоблгаз» __________________ действующий  на основании _____________________., с одной стороны, и __________________________, действующий на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», удостоверяем,  что «Сторонами» достигнуто соглашение о строительстве следующих скрытых переходов методом наклонно - направленного бурения (ННБ), при категории грунтов  1-3 группы:

| № п/п | Место перехода | Препятствие | Диаметр трубы, мм | Длина, п.м. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | «Газопровод высокого давления н.п.Чемерна, ул. Гагарина-Кубяка-Свердлова-П.Коммуны (№ 30825). Реконструкция.» | Железная дорога | 400 | 55 |
|  |  | Автомобильная дорога | 400 | 17 |

Заказчик:	                                                               Подрядчик:

_________________                                                      __________________

Объект: Газопровод к заводу силикатного кирпича от ул Гагарина по ул Кубяка, ул. Свердлова, ул Текстильной, ул П. Коммуны до печи обжига п. Чемерна Клинцовского района Брянской области. Реконструкция ( №30825).

СМЕТА N 2

ННБ

Трудоемкость	629.28  ч.-ч.

| N/N | Наименование | Номер ед | Количество, | Стоимость ед., руб. /с индекс. |  |  | Общая стоимость, руб. /с индекс. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | работ | расценки | ед.изм. | Всего | Осн. з/п | Экспл. машин | Всего | Осн. з/п | Экспл. машин |
| 1 | Устройство переходов в грунтах I-III группы с помощью установок горизонтально-направленного бурения "Astec" DD-6, "Astec" DD-63238 диаметр труб до 400 мм, установка ГНБ тяговым усилием 140 Кн 3.41*14.58+3453.17*5.97+598.88*5.12 (индекс 001) | ТЕР 34-02-020-01 | 55 1 м | 4055.46 23731.41 | 3.41 49.72 | 3453.17 20615.42 | 223050 1305227 | 188 2734 | 189924 1133848 |
| 2 | Устройство переходов в грунтах I-III группы с помощью установок горизонтально-направленного бурения "Astec" DD-6, "Astec" DD-63238 диаметр труб до 400 мм, установка ГНБ тяговым усилием 140 Кн 3.41*14.58+3453.17*5.97+598.88*5.12 (индекс 001) | ТЕР 34-02-020-01 | 17 1 м | 4055.46 23731.41 | 3.41 49.72 | 3453.17 20615.42 | 68943 403434 | 58 845 | 58704 350462 |
|  |  | ИТОГО (прямые затраты) по смете |  |  |  |  | 291 993 1 708 661 | 246 3580 | 248628 1484311 |
| Накладные расходы от з/п основных рабочих и механизаторов 85% (100%*0.85) |  |  |  |  |  |  | 68 921 |  |  |
| И Т О Г О с накладными расходами |  |  |  |  |  |  | 1 777 582 |  |  |
| Сметная прибыль от з/п основных рабочих и механизаторов 52% (65%*0.8) |  |  |  |  |  |  | 42 163 |  |  |
| И Т О Г О со сметной прибылью |  |  |  |  |  |  | 1 819 746 |  |  |
| Налог на добавленную стоимость 18% |  |  |  |  |  |  | 327 554 |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  | 2 147 300 |  |  |

ПРОЦЕНТ (%)  СНИЖЕНИЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЗАКУПКИ___________                                                                                                                ______________

ИТОГО:                                                                                                                                                                     ___________

в т.ч. НДС:                                                                                                                                                                 ___________

Заказчик:                                                                                                                               Подрядчик:

_______________________                                                                                                 _____________________

М.П.                                                                                                                                     М.П.

- м.п.

Часть III Техническая часть

Лот № 1

Объект: Газопровод низкого давления ул. Озерная- ул. Молодежная- ул. Луговая н.п. Неверь

Дятьковского района Брянской области. Реконструкция. (№ 1325)

Краткая характеристика и объем выполненных работ:

Проектом предусмотрено: пересечение проектируемым газопроводом низкого давления ПЭ 80 ГАЗ SDR 11 Ø 110х10 переход заболоченной местности протяженностью  142.5 м  предусмотрен  методом наклонно-направленного бурения установкой «Навигатор».

Для наклонно-направленного бурения (ННБ) применяется бурильная установка на гусеничном ходу, снабженная силовыми агрегатами, резервуарами и насосами для подачи бурового раствора, смонтированными непосредственно на установке. Кроме того, предусмотрен: набор буровых штанг, буровая головка, расширители различных типов, вертлюги.

Требования к качественным характеристикам работ:

Качество выполненных работ должно соответствовать всем требованиям заказчика, согласно условиям договора и сметной документации, руководствуясь нормативными документами: ПБ 12-529-03 «Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления», СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы», СП 42-101-2003 «Общие положение по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб», СП42-103-2003 «Проектирование и строительство газопроводов из полиэтиленовых труб и реконструкция изношенных газопроводов».

Сметная документация содержит требования, устанавливаемые заказчиком к качеству, техническим характеристикам работ, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика.

Срок и объем предоставления гарантий качества работ должны в полном объеме соответствовать требованиям действующих норм правил (СНиП, ГОСТ,  ТУ), установленных действующим законодательством РФ.

Подрядчик гарантирует:

Своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантированной эксплуатации объекта (не менее 36 месяцев с даты подписания сторонами акта приемки готового к эксплуатации объекта).

Лот № 2

Объект: Газопровод высокого и среднего давления н.п. Алтухово-н.п. Борщево Навлинского

района Брянской области.

Краткая характеристика и объем выполненных работ:

Проектом предусмотрено: пересечение проектируемым газопроводом высокого давления II категории трубой 110х10,0мм реки Гбень, выполнить подземно закрытым способом, методом наклонно-направленного бурения установкой «Навигатор» без устройства футляра протяженностью 356 м.

Для наклонно-направленного бурения (ННБ) применяется бурильная установка на гусеничном ходу, снабженная силовыми агрегатами, резервуарами и насосами для подачи бурового раствора, смонтированными непосредственно на установке. Кроме того, предусмотрен: набор буровых штанг, буровая головка, расширители различных типов, вертлюги.

Требования к качественным характеристикам работ:

Качество выполненных работ должно соответствовать всем требованиям заказчика, согласно условиям договора и сметной документации, руководствуясь нормативными документами: ПБ 12-529-03 «Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления», СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы», СП 42-101-2003 «Общие положение по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб», СП42-103-2003 «Проектирование и строительство газопроводов из полиэтиленовых труб и реконструкция изношенных газопроводов».

Сметная документация содержит требования, устанавливаемые заказчиком к качеству, техническим характеристикам работ, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика.

Срок и объем предоставления гарантий качества работ должны в полном объеме соответствовать требованиям действующих норм правил (СНиП, ГОСТ,  ТУ), установленных действующим законодательством РФ.

Подрядчик гарантирует:

Своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантированной эксплуатации объекта (не менее 36 месяцев с даты подписания сторонами акта приемки готового к эксплуатации объекта).

Лот № 3

Объект:  Газораспределительная сеть по адресу: Брянская обл., Брянский р-н, от ГРС до ГРП ОПХ «Брянское», от пункта редуцирования до ГРП на территории МТС; к-з «им.К.Маркса»; к-з «Ленинец» от места врезки до ГРП и котельной с. Бетово; от ГРС с. Молотино до котельной совхоза; от ГРС в/ч до ГРП; кз- «им.Ленина»;  с-з «Свердловский»; от ГРС до ГРП и котельной (территория с/х опытной станции); РУ-6 от проектируемой ГРС до существующих сетей города; РУ-3 от проектируемой ГРС до существующих сетей города; с-з «Свердловский» на трассе к птичнику. Реконструкция. (№292).

Краткая характеристика и объем выполненных работ:

Проектом предусмотрено: Переход подземного газопровода  315х28,6мм  методом наклонно-направленного бурения установкой «Навигатор» выполняется через:

- заболоченную местность     протяженностью 380 м;

- внутрипоселковую автодорогу     протяженностью 87,5 м.

Для наклонно-направленного бурения (ННБ) применяется бурильная установка на гусеничном ходу, снабженная силовыми агрегатами, резервуарами и насосами для подачи бурового раствора, смонтированными непосредственно на установке. Кроме того, предусмотрен: набор буровых штанг, буровая головка, расширители различных типов, вертлюги.

Требования к качественным характеристикам работ:

Качество выполненных работ должно соответствовать всем требованиям заказчика, согласно условиям договора и сметной документации, руководствуясь нормативными документами: ПБ 12-529-03 «Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления», СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы», СП 42-101-2003 «Общие положение по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб», СП42-103-2003 «Проектирование и строительство газопроводов из полиэтиленовых труб и реконструкция изношенных газопроводов».

Сметная документация содержит требования, устанавливаемые заказчиком к качеству, техническим характеристикам работ, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика.

Срок и объем предоставления гарантий качества работ должны в полном объеме соответствовать требованиям действующих норм правил (СНиП, ГОСТ,  ТУ), установленных действующим законодательством РФ.

Подрядчик гарантирует:

Своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантированной эксплуатации объекта (не менее 36 месяцев с даты подписания сторонами акта приемки готового к эксплуатации объекта).

Лот № 4

Объект:  Газопровод высокого и среднего давления н.п.  Саранчино Севского района

Краткая характеристика и объем выполненных работ:

Проектом предусмотрено:

Переход подземного газопровода среднего давления через ручей   выполняется полиэтиленовой трубой ПЭ80 ГАЗ SDR 11 63х3,6мм по ГОСТ Р 50838-2009 методом наклонно-направленного бурения установкой «Навигатор».

Для наклонно-направленного бурения (ННБ) применяется бурильная установка на гусеничном ходу, снабженная силовыми агрегатами, резервуарами и насосами для подачи бурового раствора, смонтированными непосредственно на установке. Кроме того, предусмотрен: набор буровых штанг, буровая головка, расширители различных типов, вертлюги

Требования к качественным характеристикам работ:

Качество выполненных работ должно соответствовать всем требованиям заказчика, согласно условиям договора и сметной документации, руководствуясь нормативными документами: ПБ 12-529-03 «Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления», СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы», СП 42-101-2003 «Общие положение по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб», СП42-103-2003 «Проектирование и строительство газопроводов из полиэтиленовых труб и реконструкция изношенных газопроводов».

Сметная документация содержит требования, устанавливаемые заказчиком к качеству, техническим характеристикам работ, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика.

Срок и объем предоставления гарантий качества работ должны в полном объеме соответствовать требованиям действующих норм правил (СНиП, ГОСТ,  ТУ), установленных действующим законодательством РФ.

Подрядчик гарантирует:

Своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантированной эксплуатации объекта (не менее 36 месяцев с даты подписания сторонами акта приемки готового к эксплуатации объекта).

Лот № 5

Объект:  Газораспределительная сеть, газопровод распределительный по адресу: Брянская

область г. Сельцо (№308)

Краткая характеристика и объем выполненных работ:

Проектом предусмотрено: Переход подземного газопровода высокого давления через автомобильные дороги выполняется полиэтиленовой трубой ПЭ100 ГАЗ SDR11 315х28,6мм по ГОСТ Р 50838-2009 в защитном футляре (L=18,0м и L=10,0м) из полиэтиленовых труб ПЭ80 ГАЗ SDR11 450х40,9мм по ГОСТ Р 50838-2009  методом наклонно-направленного бурения установкой «Навигатор».

Для наклонно-направленного бурения (ННБ) применяется бурильная установка на гусеничном ходу, снабженная силовыми агрегатами, резервуарами и насосами для подачи бурового раствора, смонтированными непосредственно на установке. Кроме того, предусмотрен: набор буровых штанг, буровая головка, расширители различных типов, вертлюги.

Требования к качественным характеристикам работ:

Качество выполненных работ должно соответствовать всем требованиям заказчика, согласно условиям договора и сметной документации, руководствуясь нормативными документами: ПБ 12-529-03 «Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления», СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы», СП 42-101-2003 «Общие положение по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб», СП42-103-2003 «Проектирование и строительство газопроводов из полиэтиленовых труб и реконструкция изношенных газопроводов».

Сметная документация содержит требования, устанавливаемые заказчиком к качеству, техническим характеристикам работ, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика.

Срок и объем предоставления гарантий качества работ должны в полном объеме соответствовать требованиям действующих норм правил (СНиП, ГОСТ,  ТУ), установленных действующим законодательством РФ.

Подрядчик гарантирует:

Своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантированной эксплуатации объекта (не менее 36 месяцев с даты подписания сторонами акта приемки готового к эксплуатации объекта).

Лот № 6

Объект:  Газопровод высокого давления от ГРС до ГРП г. Сельцо Брянская область.

Реконструкция. (№ 177)

Краткая характеристика и объем выполненных работ:

Проектом предусмотрено:

Переход подземного газопровода высокого давления через автомобильную дорогу и железную дорогу  выполняется полиэтиленовой трубой ПЭ100 ГАЗ SDR11 315х28,6мм по ГОСТ Р 50838-2009 в защитном футляре (L=86,0м) из полиэтиленовых труб ПЭ80 ГАЗ SDR11 450х40,9мм по ГОСТ Р 50838-2009 методом наклонно-направленного бурения установкой «Навигатор» (ПК0+10 – ПК0+94).

Для наклонно-направленного бурения (ННБ) применяется бурильная установка на гусеничном ходу, снабженная силовыми агрегатами, резервуарами и насосами для подачи бурового раствора, смонтированными непосредственно на установке. Кроме того, предусмотрен: набор буровых штанг, буровая головка, расширители различных типов, вертлюги.

Требования к качественным характеристикам работ:

Качество выполненных работ должно соответствовать всем требованиям заказчика, согласно условиям договора и сметной документации, руководствуясь нормативными документами: ПБ 12-529-03 «Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления», СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы», СП 42-101-2003 «Общие положение по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб», СП42-103-2003 «Проектирование и строительство газопроводов из полиэтиленовых труб и реконструкция изношенных газопроводов».

Сметная документация содержит требования, устанавливаемые заказчиком к качеству, техническим характеристикам работ, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика.

Срок и объем предоставления гарантий качества работ должны в полном объеме соответствовать требованиям действующих норм правил (СНиП, ГОСТ,  ТУ), установленных действующим законодательством РФ.

Подрядчик гарантирует:

Своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантированной эксплуатации объекта (не менее 36 месяцев с даты подписания сторонами акта приемки готового к эксплуатации объекта).

Лот № 7

Объект:   Газопровод высокого и среднего давления н.п. Березовка -н.п. Красная Слобода

-н.п. Смелиж Суземского района Брянской области

Краткая характеристика и объем выполненных работ:

Проектом предусмотрено:

Пересечение проектируемым газопроводом высокого давления II категории трубой 110х10,0мм ручья выполнено подземно закрытым способом, методом наклонно-направленного бурения установкой «Навигатор» без устройства футляра   L=55,0м.

Пересечение проектируемым газопроводом высокого давления II категории трубой 110х10,0мм ручья выполнено подземно закрытым способом, методом наклонно-направленного бурения установкой «Навигатор» без устройства футляра   L=100,0м.

Пересечение проектируемым газопроводом среднего давления трубой 63х5,8мм ручья выполнено подземно закрытым способом, методом наклонно-направленного бурения установкой «Навигатор» без устройства футляра   L=100,0м.

Для наклонно-направленного бурения (ННБ) применяется бурильная установка на гусеничном ходу, снабженная силовыми агрегатами, резервуарами и насосами для подачи бурового раствора, смонтированными непосредственно на установке. Кроме того, предусмотрен: набор буровых штанг, буровая головка, расширители различных типов, вертлюги

Требования к качественным характеристикам работ:

Качество выполненных работ должно соответствовать всем требованиям заказчика, согласно условиям договора и сметной документации, руководствуясь нормативными документами: ПБ 12-529-03 «Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления», СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы», СП 42-101-2003 «Общие положение по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб», СП42-103-2003 «Проектирование и строительство газопроводов из полиэтиленовых труб и реконструкция изношенных газопроводов».

Сметная документация содержит требования, устанавливаемые заказчиком к качеству, техническим характеристикам работ, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика.

Срок и объем предоставления гарантий качества работ должны в полном объеме соответствовать требованиям действующих норм правил (СНиП, ГОСТ,  ТУ), установленных действующим законодательством РФ.

Подрядчик гарантирует:

Своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантированной эксплуатации объекта (не менее 36 месяцев с даты подписания сторонами акта приемки готового к эксплуатации объекта).

Лот № 8

Объект:    Газопровод высокого и среднего давления н.п. Ивайтенки -н.п. Горяны Унечского

района

Краткая характеристика и объем выполненных работ:

Проектом предусмотрено:

Пересечение проектируемым газопроводом высокого давления II категории трубой 110х10,0мм реки Бойня выполняется подземно закрытым способом, методом наклонно-направленного бурения установкой «Навигатор» без устройства футляра   L=220м.

Пересечение проектируемым газопроводом высокого давления II категории трубой 110х10,0мм ручья выполняется подземно закрытым способом, методом наклонно-направленного бурения установкой «Навигатор» без устройства футляра   L=110м.

Для наклонно-направленного бурения (ННБ) применяется бурильная установка на гусеничном ходу, снабженная силовыми агрегатами, резервуарами и насосами для подачи бурового раствора, смонтированными непосредственно на установке. Кроме того, предусмотрен: набор буровых штанг, буровая головка, расширители различных типов, вертлюги.

Требования к качественным характеристикам работ:

Качество выполненных работ должно соответствовать всем требованиям заказчика, согласно условиям договора и сметной документации, руководствуясь нормативными документами: ПБ 12-529-03 «Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления», СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы», СП 42-101-2003 «Общие положение по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб», СП42-103-2003 «Проектирование и строительство газопроводов из полиэтиленовых труб и реконструкция изношенных газопроводов».

Сметная документация содержит требования, устанавливаемые заказчиком к качеству, техническим характеристикам работ, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика.

Срок и объем предоставления гарантий качества работ должны в полном объеме соответствовать требованиям действующих норм правил (СНиП, ГОСТ,  ТУ), установленных действующим законодательством РФ.

Подрядчик гарантирует:

Своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантированной эксплуатации объекта (не менее 36 месяцев с даты подписания сторонами акта приемки готового к эксплуатации объекта).

Лот № 9

Объект:     Газопровод высокого и среднего давления н.п. Хвощевка Севского района

Брянской области.

Краткая характеристика и объем выполненных работ:

Проектом предусмотрено:

Переход подземного газопровода среднего давления через заболоченный участок   выполняется полиэтиленовой трубой ПЭ80 ГАЗ SDR 11 63 мм по ГОСТ Р 50838-2009 протяженностью 158 м. методом наклонно-направленного бурения установкой «Навигатор».

Для наклонно-направленного бурения (ННБ) применяется бурильная установка на гусеничном ходу, снабженная силовыми агрегатами, резервуарами и насосами для подачи бурового раствора, смонтированными непосредственно на установке. Кроме того, предусмотрен: набор буровых штанг, буровая головка, расширители различных типов, вертлюги.

Требования к качественным характеристикам работ:

Качество выполненных работ должно соответствовать всем требованиям заказчика, согласно условиям договора и сметной документации, руководствуясь нормативными документами: ПБ 12-529-03 «Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления», СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы», СП 42-101-2003 «Общие положение по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб», СП42-103-2003 «Проектирование и строительство газопроводов из полиэтиленовых труб и реконструкция изношенных газопроводов».

Сметная документация содержит требования, устанавливаемые заказчиком к качеству, техническим характеристикам работ, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика.

Срок и объем предоставления гарантий качества работ должны в полном объеме соответствовать требованиям действующих норм правил (СНиП, ГОСТ,  ТУ), установленных действующим законодательством РФ.

Подрядчик гарантирует:

Своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантированной эксплуатации объекта (не менее 36 месяцев с даты подписания сторонами акта приемки готового к эксплуатации объекта).

Лот № 10

Объект:     Газопровод  высокого давления н.п.Чемерна, ул. Гагарина-Кубяка-Свердлова-   П.Коммуны (№ 30825). Реконструкция.

Краткая характеристика и объем выполненных работ:

Проектом предусмотрено:

Переход железнодорожного пути газопроводом высокого давления осуществлять  методом наклонно-направленного бурения установкой «Навигатор». Переход железнодорожного пути выполнить под углом 90 грд. полиэтиленовой трубой ПЭ 100 ГАЗ SDR 11 д= 225х20,5 мм. в полиэтиленовом футляре ПЭ 100 ГАЗ SDR 11 д= 400х36,3 мм L=57м.. Глубина заложения футляра в месте пересечения железнодорожного пути принята 2,0м. от подошвы насыпи до верхней образующей защитного футляра. Переход   автомобильной дороги выполнить полиэтиленовой трубой Д=225х20,5 мм. в полиэтиленовом футляре Д=400х36,3 мм по ГОСТ Р 50838-2009.

Для наклонно-направленного бурения (ННБ) применяется бурильная установка на гусеничном ходу, снабженная силовыми агрегатами, резервуарами и насосами для подачи бурового раствора, смонтированными непосредственно на установке. Кроме того, предусмотрен: набор буровых штанг, буровая головка, расширители различных типов, вертлюги

Требования к качественным характеристикам работ:

Качество выполненных работ должно соответствовать всем требованиям заказчика, согласно условиям договора и сметной документации, руководствуясь нормативными документами: ПБ 12-529-03 «Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления», СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы», СП 42-101-2003 «Общие положение по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб», СП42-103-2003 «Проектирование и строительство газопроводов из полиэтиленовых труб и реконструкция изношенных газопроводов».

Сметная документация содержит требования, устанавливаемые заказчиком к качеству, техническим характеристикам работ, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика.

Срок и объем предоставления гарантий качества работ должны в полном объеме соответствовать требованиям действующих норм правил (СНиП, ГОСТ,  ТУ), установленных действующим законодательством РФ.

Подрядчик гарантирует:

Своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантированной эксплуатации объекта (не менее 36 месяцев с даты подписания сторонами акта приемки готового к эксплуатации объекта).